III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1

ze dne 12. 5. 2025

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| zastoupený: | Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci a Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560

(dále jen „ Zhotovitel “)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-02-

III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1

2025 a číslo zhotovitele CZ550.25.0034.1, ze dne 12. 5. 2025, spočívající v doplnění položky svislé izolace. Dále navýšení tonáže výztuže u rámové nosné konstrukce, odvozu zeminy na skládku z vrtů pro piloty, doplnění chybějících a odstranění nečerpaných položek rozpočtu tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce

a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

5 615 604,68 Kč

- 5 169,05 Kč

88 946,25 Kč

- 258 051,70 Kč

5 441 330,18 Kč

1 142 679,34 Kč

6 584 009,52 Kč

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Méněpráce dle ZL 1

Vícepráce dle ZL 1

Méněpráce dle ZL 2

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet ZL 1

III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1

položkový rozpočet ZL 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Bc. Petr Matuška

Datum: 2025.12.01

09:30:48 +01 '00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.05 09:49:19+01'00'

Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, úsek 	Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 	Morava

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,

příspěvková organizace

Digitálně podepsal

Jan Bezrouk

Datum:2025-12-01

09:33:56+01'00'

Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty,                                                                                                                                                                     úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

| Stavba: -2019_rev_01 111/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet SO 201 Most ev. č. 41020-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | V ari an ta | Název položky | MJ | Množství |  |  | Finanční ohodnocení |  | popis |
|  |  |  |  |  | PDPS | RDS | RDS- PDPS | jedn. cena dle SoD | cena celkem |  |

| 21 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0,750 | 0,603 | - -0,147 |  |  | Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 8,291 | 9,455 | - 1,164 |  |  | Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS |
| 57 | 711432 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 11,000 | 15,480 | - 4,480 |  |  | Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS |
| 58 | 711452 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 53,200 | 58,900 | - 5,700 |  |  | Zpřesnění tonáže dle vypracování dokumentace RDS a připomínkách AD |
| N001 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 13,680 | - 13,680 |  |  | Zásyp těsnící fólie dle ČSN 73 6244 čl. 5.2 plocha dle 711137 |
| N002 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 0,000 | 45,600 | - 45,600 |  |  | Ochrana PE folie v přechodvé oblasti. Plocha dle 711137 |
| N003 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 0,000 | 21,750 | - 21,750 |  |  | Upřesnění izolací |

71 624,040

Stavba: 2019_rev_01 111/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet SO 001 Demolice stávajícího mostu

| Poř. číslo | Kód položky | V ari an ta | Název položky | MJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PDPS |
| 15 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |

Jedná se o uložení zeminy na skládku z položky č. 264828

Průměr pilot = 600mm

Celkem výška pilot dle pot. 264828 = 115m

Výpočet:

- = nr2v

- = n0,32115

- = 32,515mí přepočet na tuny:

32,515m3 tkoef.l,9 = 61,779t

| Množství |  | Finanční ohodnocení |  | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDS | RDS- PDPS | jedn. cena dle SoD | cena celkem |  |
|  |  |  |  | Uložení zeminy z pilot na skládku |

12 153,160

| 19 | 015670 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC | T |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Stavba: -2019_rev_01 III/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet SO 001 Demolice stávajícího mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Va ria nt a | Název položky | MJ | Množství |  |  | Finanční ohodnocení |  |
|  |  |  |  |  | PDPS | RDS | RDS- PDPS | jedn. cena dle SoD | cena celkem |

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC

Pro pol. 11372

Rozdělení dle výsledků zkoušek na kontamonaci dehtem

uvažováno 50x50%

uložení na příslušnou skládku dle výsledků rozboru

čerpání se souhlasem TDS

27.889*2.2*0.5=30.678 [A]

Pro pol. 97817

20.740*0.01*2.0=0.415 [B]

Celkem: A+B=31.093 [C]

- Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

- Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

- Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

| Stavba: -2019_rev_01 III/41020 Lovčovice - most ev.č.41020-02 Rozpočet SO 201 Most ev. č. 41020-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Kód položky | Va ria nt a | Název položky | MJ | Množství |  |  | Finanční ohodnocení |  |
|  |  |  |  |  | PDPS | RDS | RDS- PDPS | jedn. cena dle SoD | cena celkem |

16 224365

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B Pro pol. 224324

uvažováno 120 kg/m3

29.673*0.120=3.561 [A]

|  |  |  | 32 203,820 | -9 564,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T

položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů