Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.

Zastoupena: Mgr. Jiřím Boudou, pověřeným řízením organizace

Mobil:	…………..

E-mail:	……………………..

IČO: 00075078

Bankovní spojení: …………………..

Číslo účtu: ………………………..

„dále jen objednatel“

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.

Pod Kalichem 385

342 01 Sušice

IČO: 26334615

DIČ: CZ26334615

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem

v Plzni oddíl C, vložka 13839

Zastoupen: Petrem Novým, jednatelem spol.

Datová schránka: s6aymkm

Mobil: 	……………….

E-mail:	……………………

Bankovní spojení: ……………

Číslo účtu: …………………

„dále jen zhotovitel“

II.

Místo plnění

Pozemek spravovaný Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p.o., přilehlý ke špýcharu Chanovice č. 116.

III.

Předmět díla

Zhotovení jednopodlažní rámové stavby – depozitáře pro rozměrné sbírkové předměty dle poptávky objednatele ze dne 27. října 2025.

IV.

Termíny plnění

Zahájení prací: listopad 2025

Dokončení díla: duben 2026

Předání díla: 30. dubna 2026

Poznámka: termíny plnění jsou v závislosti na klimatických podmínkách a termínů dodání  materiálu od výrobce.

V.

Cena díla

Cena díla je stanovena ve vztahu k nabídce a činí:

bez DPH 	1 910 297, 74 Kč

s DPH 		2 311 460, 27 Kč

Cenová nabídka ze dne 4. 11. 2025 je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

VI.

Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na práce v délce 60 měsíců od převzetí. Na materiál se vztahuje záruka daná výrobcem.

VII.

Platební podmínky

V průběhu stavby bude objednatel platit zhotoviteli měsíční dílčí faktury odvozené z odsouhlasených prací na stavbě.

Podkladem pro měsíční dílčí faktury budou zjišťovací protokoly vypracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

Splatnost faktur byla stanovena na dobu 14-ti dnů od jejich doručení na adresu objednatele nebo elektronicky na emailovou adresu, uvedenou u kontaktu objednatele.

VIII.

Zajištění závazku

Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu neplněním závazku z této smlouvy, je povinna uhradit škodu podle §373 a násl. obchodního zákoníku.

Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla má právo objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokut nebo uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).

V případě prodlení objednatele se zaplacením má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel v průběhu prací zamezí vzniku případných škod na objektu, které by vznikly prováděnou činností.

Případné škody zhotovitel napraví vlastním nákladem, nebo uhradí náklady v souvislosti s odstraněním této škody na základě objednatelem předložených dokladů.

Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel popíše vadu nebo uvede, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).

IX.

Ostatní ujednání

Zhotovitel se bude na vyzvání objednatele zúčastňovat kontrolních dnů a koordinačních porad.

Zhotovitel potvrzuje, že je schopen předmět díla ve stanoveném rozsahu, kvalitě a ceně provést.

Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušná ustanovení českých norem a předpisů, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Objednatel zajistí možnost nepřetržitého provádění prací.

Objednatel zajistí před zahájením stavebních prací přípojku vody a elektrické energie.

Zhotovitel vyzve objednatele dva dny před dohodnutým termínem dokončení díla k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění díla. Objednatel není oprávněn odepřít převzetí díla, pokud nevykazuje vady, které výslovně brání jeho užívání nebo užívání podstatným způsobem zhoršují.

X.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit, zrušit nebo od ní odstoupit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran a potvrzenou inventarizací stavu placení a stavu dodávek.

Za objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Bouda

- ve věcech technických: Mgr. Ivan Šlajs

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 	 p. Petr Nový, jednatel společnosti,

- ve věcech technických: 	 p. Petr Nový, jednatel společnosti.

Pokud není v této smlouvě o dílo ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající, občanským zákoníkem.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Tato smlouva o dílo nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Cenová nabídka ze dne 5. listopadu 2025

V Klatovech dne                     		           V Sušici dne

Objednatel:					Zhotovitel:

Mgr. Jiří Bouda	                                                     Petr Nový,  jednatel společnosti

pověřený řízením organizace			 RYNOSTAV s.r.o.