Smlouva o dílo

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodly níže uvedené smluvní strany:

1) Domov na Polní, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 1262 u Krajského soudu v Brně

sídlo:	Polní 252/1, 682 01 Vyškov

IČO: 	00226556

telefon: 		xxxx xxx xxx xxx

email: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx

Oprávněni jednat ve věcech smluvních: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA, ředitelka organizace

Oprávněni jednat ve věcech technických: xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vedoucí provozně-

technického úseku

(dále jen "objednatel ")

a

2) Martin Synek

sídlo:	xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx

IČO: 	14400693

telefon: 		xxxx xxx xxx xxx

email: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

a uzavřely dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva“):

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předmětem této smlouvy je dodávka stavebních prací na akci „Oprava zádveří umývárny 1.PP budova K“ jejíž technická specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Místo stavby: Polní 252/1, 682 01 Vyškov

## Dojde-li při realizaci díla na základě vzájemné dohody obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení předmětu plnění oproti cenové nabídce je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle cen platných v době realizace díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Takto vzájemně odsouhlasený soupis změn bude sloužit jako podklad pro "Dodatek" ke smlouvě. Na zaplacení ceny za jejich provedení má zhotovitel právo až po vzájemném podepsání smluvního dodatku oprávněnými zástupci stran.

## Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění podle této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v čl. 2 smlouvy podle platebních podmínek dohodnutých v čl. V. této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje denně provádět úklid staveniště.

- Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

II.

TERMÍNY PLNĚNÍ

## Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. I. jsou následující:

### Předání staveniště:		  8. 12. 2025

### Zahájení prací na díle:		  8. 12. 2025

### Dokončení a předání díla:      31. 12. 2025

## Pro zhotovitele jsou termíny plnění díla uvedené v předchozím odst. 1 závazné a ručí za jejich dodržení. K jejich změně může dojít jen tehdy, jsou-li objednatelem vyžádány změny díla převyšující smluvní cenu o 10 %, které jsou vzájemně odsouhlaseny a písemně potvrzeny v "Dodatku" k této smlouvě.

## Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

III.

VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKOD

## Za případné škody vzniklé užíváním objednatele, v již předaném stavebním díle, zhotovitel nezodpovídá. Nebezpečí vniku škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel do data protokolárního předání díla.

## Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, platných norem ČSN a z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IV.

CENA DÍLA A CENOVÉ PODMÍNKY

## Cena za zhotovení předmětu plnění v rozsahu podle čl. I. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran.

## Cena díla je stanovena dle rozpisu prací v cenové nabídce vytvořené na základě vlastních měření zhotovitele a činí:

196 350,00 Kč s DPH

(slovy: jedno sto devadesát šest tisíc tři sta padesát korun českých)

### Podkladem pro stanovení ceny je vlastní měření zhotovitele. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a stavební práce, kterých je třeba pro realizaci díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení díla tak, aby dílo mohlo být provedeno bez víceprací, zejména též náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## 1. Cenu za zhotovení díla zaplatí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli v souladu s čl. IX. této smlouvy, a to na základě faktury, která bude mít náležitosti uvedené v čl. 0 této smlouvy a jejíž přílohou bude oboustranně podepsaný Předávací protokol.

2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat především tyto náležitosti:
označení faktury a její číslo
název, sídlo, IČ objednatele a zhotovitele a jejich bankovní spojení
číslo smlouvy
předmět plnění
fakturovanou částku
datum vystavení faktury a lhůtu její splatnosti
veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných ustanovení z. č. 235/2004 Sb. ve znění platných předpisů.

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Faktura bude zaslána zhotovitelem elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

VI.

DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY K PROVEDENÍ DÍLA

## Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování díla provádět v souladu v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu podle technických a technologických norem ČSN a podmínek, které odpovídají standartu současně známých a užívaných technologií a postupů pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

## Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je povinností zhotovitele.

## Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce odpovídající zákonným požadavkům.

## S odpady, vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami. Pro nakládání s odpady bude pro zhotovitele určen prostor pro jejich shromažďování. Zhotovitel zajistí odvozy a likvidaci odpadů a jejich třídění. Náklady spojené s nakládáním s odpady jsou rovněž součástí ceny díla dle čl. IV.

## Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, při respektování v době realizace platných ekologických, hygienických a ostatních zákonných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

## Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje v místě provádění díla zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými ustanoveními zákona.

## Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, popřípadě mu navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn práce na díle přerušit. Nedohodnou-li se strany do 7 dnů na změně smlouvy, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

## Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy.

VII.

PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

### Zhotovitel nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních povinností podmiňující další řádný postup prací, a to ani v náhradní dohodnuté lhůtě. Počátek a konec překážky vzniklé v důsledku prodlení objednatele zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu přerušení prací potvrdí objednatel podpisem svého oprávněného zástupce.

### Zhotovitel upozornil objednatele na výskyt překážek bránicích v řádném provedení díla dle čl. VI. odst. 7 smlouvy.

### Zhotovitel upozornil a objednateli prokázal nevhodnou povahu věcí nebo pokynů k provedení díla, které brání jeho řádnému provedení a objednatel na toto upozornění včas nereagoval.

## Zhotovitel nemůže plnit svůj závazek z důvodu vyšší moci. Vyšší moc znamená následující události: válka, občanská vzpoura, nepokoje, bouře, povodně, oheň, přírodní katastrofy (nikoliv však stávka).

## Oprávněným přerušením provádění díla, z důvodů uvedených v předchozích bodech smlouvy čl. VII. odst. 1 a) až c), přestávají běžet lhůty přerušením dotčené, tzn. o dobu přerušení prací dle čl. VII. odst. 1 bude prodloužen termín dokončení díla.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

## Zhotovitel poskytuje na předmět plnění v rozsahu čl. I. této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební části díla. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.

## Poskytnutou zárukou zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla dle č. I. a zavazuje se, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám, standardům, předpisům a směrnicím platným v ČR v době jejich realizace a že bude mít po celou dobu trvání záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami, touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé, že bude bez právních vad a způsobilé ke sjednanému, případně obvyklému účelu.

## Záruční doba začíná plynout po odstranění všech vad a nedodělků na díle uplatněných objednatelem při předání a převzetí díla. Každá závada vzniklá během této záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.

## Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

## Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo způsob, jakým se vada projevuje. Reklamace se považuje za výzvu k odstranění vady, neuplatní-li objednatel jiný nárok, který mu lépe vyhovuje, např. dodání náhradního plnění, přiměřenou slevu z ceny, apod.

## Po obdržení reklamace objednatele je zhotovitel povinen písemně objednateli oznámit, nejpozději do 10 dnů po obdržení, uznání reklamované vady, případně vad nebo uvést oprávněné důvody jejich neuznání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s reklamací objednatele souhlasí a vady jím reklamované uznává.

## Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním uznaných vad na díle do 14ti dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit na svůj vlastní náklad v co nejkratším technicky možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí. Termín odstranění vad dohodnou strany písemně. Nestane-li se tak, musí být vada odstraněna ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení oprávněné reklamace. V případě vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady na svůj náklad do 24 hod. od jejího uplatnění objednatelem.

## V případě, že zhotovitel ve shora uvedených lhůtách nezahájí nebo nedokončí odstraňování reklamovaných vad nebo reklamovanou vadu neuzná, ačkoliv k tomu nemá právní důvod, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené uplatnit vůči zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit objednateli na základě písemné výzvy k zaplacení.

## Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů nebo místností předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit skutečné vícenáklady a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožněni přístupu zhotovitele k odstranění vad, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

## Po dobu od uplatnění reklamace do doby odstranění vady záruční lhůta neběží. Dnem následujícím po předání opravené části díla začíná ohledně této části plynout nová záruční lhůta.

## Vedle nároků uvedených shora v této smlouvě či v občanském zákoníku, má objednatel právo na náhradu škody způsobené záruční vadou.

## Zhotovitel zodpovídá za vady díla a nedodělky, které má dílo v době jeho předání objednateli. Případné drobné vady a nedodělky, které má dílo v čase odevzdání objednateli, odstraní zhotovitel na svůj náklad, ve lhůtách dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla. Ohledně zbývajících vad, existujících v době předání, se uplatní zejména ust. § 2615 - § 2619 a ust. § 2629 občanského zákoníku ve spojení zejména s ust. § 2099 –2112 občanského zákoníku.

## Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat objednateli, v rozsahu a termínech, na nichž se strany dohodly ve smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude mezi oběma smluvními stranami sepsán a podepsán Zápis o předání a převzetí díla (dále jen „zápis o předání a převzetí“).

## Řádně dokončeným dílem smluvní strany rozumí dílo bez takových vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání předmětu díla či jeho užívání podstatně ztěžovaly. Povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo je splněna až prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že dílo přejímá.

## Po podepsání zápisu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými, v něm uvedenými body, nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně objednatel požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. V případě, že v zápise nebude stanovena lhůta pro odstranění těchto vad, platí, že zhotovitel se zavazuje k jejich odstranění do 10 pracovních dnů ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí.

## Objednatel je oprávněn převzít i dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla, jinak ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

## Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od uskutečněné první přejímky díla, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Po nabytí právní moci je rozhodnutí soudu pro smluvní strany závazné.

X.

SMLUVNÍ POKUTY

## 1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, bude strana oprávněná účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

### Za nesplnění konečného termínu pro dokončení a předání díla dle čl. II. odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

### Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

## Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut nezaniká jak povinnost povinné strany závazek splnit, tak i právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

## Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena dohodou smluvních stran na 200,- Kč za každý den prodlení a každou vadu a nedodělek.

## Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruka, je stanovena dohodou smluvních stran na 200,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

## Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut nezaniká jak povinnost povinné strany závazek splnit, tak i právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

XI.

PRÁVA A POVINNOSTI

- Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit závazky vyplývající z této smlouvy s náležitou péčí.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a veškeré potřebné informace nezbytné pro plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré potřebné podklady a prostředky nezbytné k plnění této smlouvy a splnit další požadavky zhotovitele vyplývající z této smlouvy či dohodnuté na základě této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zajistit součinnost pro případy odstraňování reklamovaných vad zejména podrobný popis vady, okolností jejího vzniku a způsobu jakým se vada projevuje.

XII.

Změna smlouvy, zánik smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě.

- Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je možné v těchto případech:

- objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 30 dnů;

- objednatel opakovaně neposkytne zhotoviteli součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy ze strany zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

- Odstoupení od smlouvy objednatelem je možné v těchto případech:

- Zhotovitel bude v prodlení se splněním své povinnosti dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nestanoví-li tato smlouva pro možnost odstoupit od smlouvy lhůtu kratší;

- Zhotovitel bude provádět činnosti, které jsou v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě;

- zhotovitel při plnění této smlouvy nedodrží závazné právní předpisy nebo technické normy.

- Odstoupení od smlouvy musí mít být učiněno písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvních pokut.

## Odstoupí-li objednatel od smlouvy, smí dle svého uvážení nechat dílo dokončit jiným zhotovitelem. Tím není dotčeno jakékoliv právo na smluvní pokuty ani na náhradu škody, zejména na náhradu cenového rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou, za niž bylo v takovémto případě dílo dokončeno jiným zhotovitelem. Případná prodlení zhotovitele, vzniklá nesplněním závazku z této smlouvy a určující následným plynutím času výši smluvní pokuty, vzniklé dle této smlouvy, přestávají běžet úplným dokončením díla náhradním zhotovitelem.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené smlouvy a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Žádná smluvní strana není oprávněna převést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související se smlouvou a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu smlouvy, zejména učinit veškerá právní jednání k tomu nezbytná.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XIII. odst. 10 této smlouvy.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá má platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

- Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť kupující je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. g) cit. zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, každý za svoji osobu, že tato smlouva byla sepsána vážně a srozumitelně, je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle prosté omylu, a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

# Ve Švábenicích dne …………….                                                   Ve Vyškově dne……………….

# _________________________					________________________

Martin Synek					doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

ředitelka organizace

za Domov na Polní, příspěvková organizace