Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na akci „Oprava povodňových škod v obci Nové Heřminovy, stavba č. 8750“ uzavřené dne 31.10.2025  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:	45193118

DIČ:	CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Úvodní ustanovení – bod 2.1. se ruší a nově zní:

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.09.2025 podaná na základě vyhlášené veřejné zakázky s názvem „Oprava povodňových škod v obci Nové Heřminovy, stavba č. 8750“ dále jen „Veřejná zakázka“, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 5. Doba plnění – bodě 5.2.se mění termíny:

- Původní předpokládané zahájení plnění díla				03.11.2025

- Nové předpokládané zahájení plnění díla				19.01.2026

- Původní předání dokončeného díla včetně dokladové části:		30.12.2025

- Nové  předání dokončeného díla včetně dokladové části:		10.03.2026.

Odůvodnění:

Dne 01.12.2025 bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomuto datu nabývá smlouva účinnosti.

S ohledem na povětrnostní podmínky a sněhový pokryv v místě stavby, není možné zahájit stavební činnost, zejména odlovem ryb v korytě toku s navazující stavební činností.

- Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

| za objednatele: v Ostravě dne dle elektronického podpisu 5.12.2025 xxx ………………………………… Mgr. Petr Birklen generální ředitel | za zhotovitele: ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu 5.12.2025 xxx ………………………………… xxx předseda představenstva |
| --- | --- |