**Příloha č. 3 – Harmonogram montážních prací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost** | **Termín od data objednávky** |
| Zahájení přípravných prací (kabeláž, příprava pro optickou trasu) | do 10ti pracovních dnů (nejdéle však do 10.9.2017) |
| Osazení kamer, zdrojů, switchů | 17. – 21. pracovní den (nejdéle však do 15.10.2017) |
| Instalace HDD do NVR + nastavení a předání díla | 22. – 23. pracovní den (nejdéle však do 15.10.2017) |

V Jičíně dne: 8.8.2017 Zpracoval: xxxxxxxxxxxxx