# SMLOUVA

**o realizaci přeložky potrubí a elektrorozvodů a úhradě nákladů s tím souvisejících**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

#### **Obchodní firma: DIAMO, státní podnik**

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

## Zastoupený: Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO: 00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

 zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněnci k jednání ve věcech technických:

 Xxxxxxxxxxx, tel. č: xxxxxxxx,

(dále jen „DIAMO“)

a

**Obchodní firma: AQUATEST a.s.**

Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

IČO: 44794843

DIČ: CZ44794843, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

 zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

Zmocněnci k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx

(dále jen „AQUATEST“)

(DIAMO a AQUATEST dále společně také jako „smluvní strany“)

 **I.**

 **Úvodní ustanovení**

 AQUATEST je vlastníkem potrubního vedení kontaminovaných vod PE 63 a přívodního kabelového vedení k čerpadlům kontaminovaných vod umístěných na pozemcích parc. č. 736/70 a 730/3 v k. ú. 713830 Mariánské Hory, obec Ostrava, které slouží k realizaci prací dle schváleného projektu „Projekt překlenovacího ochranného čerpání a monitoringu v prostoru lagun Ostramo“ (dále jen „potrubní vedení a elektrorozvody“).

 Umístění potrubního vedení a elektrorozvodů je v kolizi s úspěšným provedením veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“, jejímž zadavatelem je DIAMO.

 S ohledem na shora uvedené, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o realizaci přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů a úhradě nákladů s tím souvisejících (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“).

**II.**

**Předmět smlouvy**

CZ-CPA 43. 99. 90 CPV 45231113-0

1. Předmětem této smlouvy je závazek AQUATEST provést realizaci přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů dle Projektové dokumentace zpracované společností AQUATEST a.s. v srpnu 2017 (dále také „projektová dokumentace“), která je přílohou č. 1 této smlouvy a závazek DIAMO uhradit AQUATEST náklady s tímto spojené.
2. Přeložka potrubního vedení a elektrorozvodů bude provedena v souladu s obecně závaznými předpisy a ČSN.
3. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek DIAMO provést na vlastní náklady a odpovědnost veškeré výkopové práce v rozsahu dle projektové dokumentace (dále jen „výkopové práce“) tak, aby mohl AQUATEST splnit svůj závazek uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy. DIAMO se zavazuje provést výkopové práce do tří (3) dnů od výzvy společnosti AQUATEST.
4. Podmínkou pro řádnou a včasnou realizace přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů je řádné a včasné zřízení dvou nových předávacích míst kontaminovaných vod v prostoru lagun R2 a R3 v souladu s podmínkami projektové dokumentace (dále jen „předávací místa“) společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, Identifikační číslo: 493 56 089 (dále jen „AVE CZ“).
5. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce výslovně v této smlouvě či příloze č. 1 této smlouvy neuvedené, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých AQUATEST vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět.

**III.**

**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění smlouvy je areál laguny OSTRAMO, k.ú. Mariánské Hory.
2. AQUATEST se zavazuje řádně provést přeložku potrubního vedení a elektrorozvodů ve sjednané době:

 termín zahájení prací: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

 termín ukončení prací: **do patnácti (15) pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nikoli však dříve než do deseti (10) dnů od dokončení výkopových prací dle čl. II odst. 3 této smlouvy a od dokončení předávacích míst dle čl. II odst. 4. této smlouvy.**

**IV.**

**Výše nákladů**

1. Celková výše nákladů na realizaci přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů, které budou hrazeny společností DIAMO společnosti AQUATEST, je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši bez DPH **195 040 CZK** (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc čtyřicet korun českých).
2. AQUATEST prohlašuje, že celková výše nákladů zahrnuje veškeré náklady AQUATEST spojené s realizací přeložky, a že výše nákladů nepřesahuje cenu obvyklou.
3. V případě zjištění méněprací bude fakturovaná cena odpovídat skutečně realizovaným pracím.

**V.**

**Platební a daňové podmínky**

1. Úhrada výše nákladů bude provedena po řádném provedení přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů, a to bezhotovostně převodním příkazem na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho vystavení, na účet AQUATEST. Daňový doklad za poskytnuté plnění bude doručen do sídla DIAMO osobně, nebo držitelem poštovní licence anebo na e-mail: xxxxxx, nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
2. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti dle článku IV. odst. 5. smlouvy, vyhrazuje si DIAMO právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne převzetí opraveného daňového dokladu DIAMO.
3. Daň z přidané hodnoty bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.
4. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:
* číslo smlouvy AQUATEST a DIAMO
* údaj o evidenci, na základě které **AQUATEST** podniká, včetně spisové značky
* rozsah a předmět plnění včetně CPV, CZ-CPA
* zápis o provedení přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací
* datum zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí provedených prací.
1. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty AQUATEST nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si DIAMO právo zaplatit AQUATEST za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je DIAMO oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně AQUATEST. Zaplacení ceny díla bez DPH a částky ve výši daně na účet správce daně AQUATEST se považuje za splnění závazku DIAMO uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
2. AQUATEST prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud AQUATEST provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny díla dle této smlouvy písemně oznámit DIAMO a na tento účet uhradí objednatel cenu díla. AQUATEST zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně AQUATEST DIAMO, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět smlouvy dle této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené AQUATEST DIAMO a celková výše úhrady za předmět smlouvy překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si DIAMO právo zaplatit AQUATEST za cenu díla částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je DIAMO oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně AQUATEST. Zaplacení ceny díla bez DPH a částky ve výši daně na účet správce daně AQUATEST se považuje za splnění závazku DIAMO uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

**VI.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s provedením potrubního vedení a elektrorozvodů ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy, uhradí AQUATEST DIAMO smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výší nákladů uvedené v čl. IV. odst. 1., za každý den prodlení, maximálně však do výše 40% z výše nákladů uvedené v čl. IV. odst. 1.
2. V případě prodlení DIAMO s úhradou výše nákladů dle čl. IV. odst. 1, je DIAMO povinen zaplatit AQUATEST smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, za každý den prodlení, maximálně však do výše 40% z výše nákladů uvedené v čl. IV. odst. 1.

**VII.**

**Způsob a podmínky provádění přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů**

1. AQUATEST prohlašuje, že pro zhotovení přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů má předepsanou odbornou kvalifikaci a že pracovníci, podílející se na plnění této smlouvy, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že předmět smlouvy není plněním nemožným.
2. DIAMO je oprávněn provádět kontrolu realizace přeložky potrubního vedení a elektrorozvodů dle § 2626 obč. zák.
3. AQUATEST splní svou povinnost provést přeložku potrubního vedení a elektrorozvodů jejím řádným dokončením. O tomto bude sepsán mezi smluvními stranami protokol.

**VIII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Přeložka potrubního vedení a elektrorozvodů má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, nebo vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé.
2. Zjištěné vady je AQUATEST povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení DIAMO, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu.

**IX.**

**Zvláštní ustanovení**

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Pohledávky vzniklé z této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit ani zastavit.

**X.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smlouva může být měněna nebo doplněna jen po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemně vzestupně číslovaných dodatků.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon, anebo v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy ze strany AQUATEST se považuje zejména prodlení s provedením přeložky o více než 10 dnů a nedodržení obecně závazných předpisů a ČSN, které se týkají předmětu smlouvy.
3. AQUATEST je znám stav předmětu této smlouvy a okolnosti spojené s její realizací.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. AQUATEST bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude DIAMO zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
6. Oprávnění zástupci smluvních stran svými podpisy potvrzují závaznost této smlouvy a stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Projektová dokumentace – Projekt přeložek sítí (srpen 2017)

V Ostravě dne: V Praze dne :

Za DIAMO : Za AQUATEST:

……………………………………….. …………………………………….

Ing. Josef Havelka Daniel Kraft

 vedoucí odštěpného závodu předseda představenstva