| Koncept CB spol. s r.o. |  |  |
| --- | --- | --- |
| nám. Švabinského 961/10 |  |  |
| České Budějovice 6 |  |  |
| 370 08 České Budějovice IDDS: gacgb5w |  |  |

| Č. j.: ŘVC/721/2024/ORE-2 | Vyřizuje: | Praha 03. 11. 2025 |
| --- | --- | --- |
| JID: RVCCR-eO-D2506810 |  |  |

VĚC:	VÝZVA K OPĚTOVNÉMU PROVEDENÍ ČINNOSTI B V PŘÍPRAVNÉ ETAPĚ

Na základě smlouvy o Dílo

S/ŘVC/015/R/PřS/2021 ve znění Dodatků č.1, č.2 a č.3

Název projektu: 	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál 	– Správce stavby

Číslo projektu: 	500 554 0004 – Přípravná etapa / 521 551 0014 – Část realizace

Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o vydání stavebního povolení pro předmětný projekt bylo opakovaně zatíženo zásadními komplikacemi a v jeho průběhu bylo nutné zpracovat aktualizaci DSP (aktuální verze DSP z období 10/2024), bylo dále nutné pro účely opakovaného zadávacího řízení na zhotovitele stavby aktualizovat stávající a již neaktuální DPS z období 03/2022. Z tohoto důvodu vyzývá Objednatel Konzultanta k opětovnému provedení následujících činností v Přípravné etapě:

  - Revize projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro provedení stavby“ („DPS“) – Běžné / Dodatečné služby.

Do aktuální verze DSP (10/2024) bylo zapracováno značné množství dodatečných náležitostí a požadavků vyplývajících z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to včetně zakomponování souvisejícího projektu ,,Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních‘‘, který je nedílnou součástí provedení předmětného projektu.

Vzhledem k těmto nepředpokládaným skutečnostem je tedy stávající DPS 03/2022 již neaktuální, jelikož neodráží současné technické, provozní a povolovací požadavky. Tyto okolnosti dále vedly v období 10/2025 k rozhodnutí Objednatele o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a k přípravě nového opakovaného zadávacího řízení, pro které je nezbytné disponovat aktualizovanou verzí DPS.

Na základě výše uvedeného je zapotřebí provést opětovnou kontrolu (revizi) aktualizované verze DPS z období 11/2025, která bude reflektovat požadavky vyplývající z aktuální verze DSP 10/2024 pro řízení o vydání stavebního povolení a bude tak plnohodnotnou součástí zadávací dokumentace pro nové opakované zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Z tohoto důvodu Objednatel požaduje po Konzultantovi opětovné provedení Činnosti B, a to v kompletním rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. Konzultant provede dle Pod-článku 4.3.2 Smluvních podmínek návrh na změnu těchto Služeb.

S pozdravem,

Za ŘVC ČR:	…………………………………………..

Investiční referent ORE

ředitel Ředitelství vodních cest ČR