DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 01.09.2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 1619, 792 01 Bruntál

Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Martin Rechtorik, Pobočka Bruntál

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

- společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená:					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail:		xxx

ID datové schránky: 				4pq7xj6

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 		115-6799070217/0100

DIČ:		CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

2. Změna počtu měrných jednotek:

Počet MJ se mění z důvodu skutečně odevzdaných prací u následujících dílčích částí:

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění na 0 MJ.

Počet MJ na 1567 MJ se mění z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ u následujících dílčích částí:

- 6.2.7	Rozbor současného stavu

- 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- 6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- 6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Podrobnosti obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Ostrava	Místo: Brno

Datum: 04.12.2025	Datum: 04.12.2025

Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: Zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK	Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

- Příloha: Položkový výkaz činností