Dodatek č. 2

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

č. objednatele 1897-2012-130765

(dále jen „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada

Adresa:	náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr- Dagmar Benešovská

+420 727 757 281 – Ing. Stanislav Kadlčík

E-mail:	znojmo.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Vladimír Fouček

Sídlo:							xxxxxxxxxxxxxx, 669 02  Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Fouček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Fouček

Tel.:	       xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	       xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:						423 57 187 / xxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1897-2012-130765:

Úvodní ustanovení

- Smluvní vztah mezi smluvními stranami byl založen dne 12. 10. 2012 podpisem smlouvy o dílo o dílo č. objednatele 1897-2012-130765 na zpracování Projektové dokumentace a inženýrskou činnost ke stavbě Polní cesty HPC2 v k.ú. Slup (dále jen „smlouva“). Dodatkem č. 1 ze dne 21. 6. 2017 bylo ustanovení čl. V. Cena za provedení díla zrušeno a nahrazeno novým zněním. Tímto dodatkem došlo k rozdělení části 3. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi), části 4. Výkon autorského dozoru a části 5.  Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních). Nově tak vznikly části 3.1. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi) – I. etapa za cenu 3.000,- Kč bez DPH,  3.2. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi) – II. etapa z acenu 1.000,- Kč bez DPH, 4.1. Výkon autorského dozoru – I. etapa za cenu 5.000,- Kč bez DPH, 4.2. Výkon autorského dozoru – II. etapa za cenu 3.000,- Kč bez DPH, 5.1. Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních) – I. etapa za cenu 10.000,- Kč bez DPH a 5.2. Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních) – II. etapa za cenu 5.000,- Kč bez DPH.

- Na základě dodatku č. 1 byla uhrazena v roce 2017 za zpracování částí 3.1., 4.1. a 5.1. celkově částka 18.000,- Kč bez DPH. Zbývající část ceny za zpracování částí 3.2., 4.2. a 5.2. ve výši 9.000,- Kč bez DPH měla být uhrazena po realizaci Stavby polní cesty HPC2 – II. etapa v k.ú. Slup. K dnešnímu dni však k realizaci stavby polní cesty HPC2 – II. etapa v k.ú. Slup nedošlo.

- V mezidobí od podpisu smlouvy k dnešnímu dni došlo s ohledem na uplynutí značné doby k významnému nárůstu cenové úrovně za zpracování projektantských prací.

- Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak objektivně k podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.

- Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2012. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.

- Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

| Ve Znojmě dne dle el. podpisu 4. 12. 2025 | Ve Znojmě dne dle el. podpisu 3. 12. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

RNDr. Dagmar Benešovská                                         Ing. Vladimír Fouček

vedoucí pobočky

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek