PAGE  

                                                                                                      č. objednatele: 1897-2012-130765
                                                                                                      č. zhotovitele:   

                                          S M L O U V A   O   D Í L O

                                       (§ 536 a násl. obchodního zákoníku)

SMLUVNÍ  STRANY:
O b j e d n a t e l:                                                   Česká republika

                                                                                Ministerstvo zemědělství 
                                                                                Pozemkový úřad Znojmo

                                                                                se sídlem nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
zastoupený:                                                             RNDr. Dagmar Benešovskou, ředitelkou PÚ

ve smluvních záležitostech 

oprávněna jednat:                                                   RNDr. Dagmar Benešovská
v technických  záležitostech

oprávněna jednat:                                                   RNDr. Dagmar Benešovská

bankovní spojení:                                                   KB Brno - venkov,

č. účtu:                                                                   27-9585150207/0100

IČ   /  DIČ:                                                             000 20 478   /   není plátce

a
Z h o t o v i t e l:                                                    Ing. Vladimír Fouček                                                                             
                                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxx, 669 02  Znojmo                                           

ve smluvních záležitostech                                      

oprávněn jednat:                                                     Ing. Vladimír Fouček
v technických záležitostech                                     

oprávněn jednat:                                                     Ing. Vladimír Fouček
IČ   / DIČ:                                                                423 57 187 / xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxx
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
Čl. I.   PŘEDMĚT   SMLOUVY
Předmět plnění a jeho rozdělení na části: 

      Předmětem plnění je : 

       1.   Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení – 3 ks

1.1. Ověření  existence a  aktualizace  inženýrských  sítí  na  podkladě  vyjádření  orgánů  státní      správy a  správců nadzemních a podzemních vedení k zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě, zapracování do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

       1.2. Provedení  a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty   koordinovanými 
   zhotovitelem projektové dokumentace, a to zejména inženýrsko - geologických a geodetických 
     měření

2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby, v případě odsouhlasených změn v průběhu stavby vypracování dokumentace skutečného provedení stavby – 7 ks

3. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi)

4. Výkon autorského dozoru

5. Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách a přejímacích řízeních
v rámci realizace společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slup.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými  právními  předpisy a  normami  a v  souladu  se  schváleným   návrhem  KPÚ  tak,  aby  splňovala  podmínky  stavebního řízení pro vydání stavebního povolení a následně pro vlastní provedení stavby. Základním požadavkem objednatele je umístění staveb do hranic pozemku obce. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a předložit jedno vyhotovení objednateli ke kontrole a k odsouhlasení.

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby odpovídala požadavkům vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení současně bude odsouhlasena se zástupci Obce Slup a  sborem zástupců.

Obsah a rozsah projektové dokumentace bude v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb a vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Vzhledem k možnému financování realizace staveb z prostředků EU (EAFRD) výslednou dokumentaci zhotovitel rozšíří o tyto náležitosti:  

- harmonogram výstavby

- určení investičních nákladů 

- výkaz výměr – rozčlenit na kódy dle PRV - EAFRD

-  zpracování položkových  výkazů výměr a rozpočtů dle Katalogu stavebních prací společnosti

   RTS, a.s.  Brno.

Případné    změny    parametrů   polní  cesty    (např. povrch vozovky, konstrukce  vozovky) vůči  plánu společných  zařízení  budou  zdůvodněny a odsouhlaseny sborem  zástupců a  příslušnými  orgány státní správy.
V projektu zhotovitel uvede náklady na dopravní značení a omezení provozu, případně informační tabule BOZP.

Projektová dokumentace pro vydání  stavebního  povolení  bude  zhotovitelem dodána v  tisku ve třech vyhotoveních – součástí bude vyplněný výkaz výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem dodána v tisku v sedmi vyhotoveních – součástí bude slepý výkaz výměr.

Veškerá projektová dokumentace bude zhotovitelem předána současně v digitální podobě  na CD (výkresová část ve formátu *.dgn, tabulková v *.xls a textová v PDF).
Projektová dokumentace bude ověřena oprávněnou osobou s příslušnou autorizací v oboru.
Předmětné   práce  zajišťuje  objednatel v souladu s ustanovením § 12 a  § 20  odst.1  písm.b)  zákona  č.139/2002  Sb., v platném znění. 
Tento projekt vyřeší především odklon těžké zemědělské techniky z  intravilánu obce, zpřístupnění  pozemků vlastníků.        

Projekt HPC2 je tvořen:  
I. etapa – p.č. 3037 a p.č. 2814 (silnice – Daníž – LBK Za větrolamem)
II. etapa – p.č. 2759 (LBK Za větrolamem – cyklostezka Greenways Praha – Vídeň)

        p.č. 3037        7390 m2       ost.pl. / komunikace    LV 10001

        p.č. 2814      11608 m2       ost.pl. / komunikace    LV 10001

        p.č. 2759        9776 m2       ost.pl. / komunikace    LV 10001

       Délka: 3250 m

       Šířka parcel: 9 m

       Navržená kategorie: 5,0/30

       Technický stav:  živičný povrch s výtluky

       Výše uvedené parcely jsou ve vlastnictví obce Slup.

Rekonstrukce cesty v celé délce, nutno naddimenzovat na těžkou dopravu , jedná se o hlavní svozovou  cestu pro zemědělské podniky, doplnit pravostranný příkop v celé délce, podél západní strany cesty navržen větrolam 6 – není součástí zadání. Křížení s vodním  tokem Daníž –  navržena trubní propust –  nutný výpočet návrhu rozměrů objektu.

      Složení konstručních vrstev : 
· asfaltový beton střednězrnný              25 mm

· asfaltový beton hrubozrnný                 25 mm

· obalované kamenivo střednězrnné    100 mm

· štěrkopísek                                         300 mm

Materiál konstrukčních vrstev vozovek bude přizpůsoben výsledkům inženýrsko - geologického   průzkumu. 
Předpokládaná  cena  realizace stavby  dle návrhu  KPÚ : 11.388.000,- Kč bez DPH.
Předmět smlouvy byl rovněž vymezen ve výzvě k podání nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky malého rozsahu a v jejích přílohách. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výzvou a jejími přílohami a předmět smlouvy je mu tak dostatečně znám. 
Čl. II.   PODKLADY   K   PROVEDENÍ   DÍLA 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 30.09.2012.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému zpracování díla.

Čl. III.  ČAS  PLNĚNÍ  A  MÍSTO  PŘEDÁNÍ 

Předpokládané zahájení doby plnění:  bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy                 

Ukončení doby plnění :                           bude písemně upřesněn dle potřeby objednatele,  a  to  po  podání žádosti o dotaci v rámci programu  PRV-Opatření I.I.4.  Pozemkové úpravy
Plnění díla je rozděleno do pěti  částí (čl. I. této smlouvy)  : 
Část 1:    Zahájení doby plnění  -   bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo

                 Ukončení doby plnění  - nejpozději do 30.11.2012
Část  2, 3, 4 a 5:   termíny budou upřesněny písemně objednatelem.

Předání a převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. IV.  PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ DÍLA, SANKCE, ZÁRUKY 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v čl. III. této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme. 

3. Objednatel  se  zavazuje, že  za   převzaté  dílo zaplatí  cenu  dle čl. V. a  VI. této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v termínech podle čl. III.

5. Pokud  zhotovitel  neodevzdá  dílo řádně  a  včas dle této smlouvy,  sjednaly si smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla  za  každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů po jejím uplatnění. 

6. Objednatel potvrdí převzetí díla v předávacím protokolu.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předaného díla. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Dílo má rovněž vady, je-li podepsáno osobou, která nemá úřední oprávnění podle zvláštních právních předpisů.

8. Záruční doba začíná plynout ode dne následujícího po dni předání díla a končí dnem předání stavby obci.  Záruční doba činí nejméně 3 měsíce. 
9. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve lhůtě stanovené objednatelem. Lhůta musí být stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.  

10. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů po jejím uplatnění.
11. Zhotoviteli nebude poskytnuta objednatelem žádná záloha.
Čl. V. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 
	část
	
	Cena bez DPH v Kč
	  DPH 20 % v Kč
	Cena s DPH v kč

	1.
	Vypracování dokumentace pro stavební řízení
	140.300,-
	28.060,-
	168.360,-

	2.
	Vypracování dokumentace pro provedení stavby
	  25.000,-
	 5.000,-
	  30.000,-

	3.
	Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi)
	   4.000,-
	  800,-
	   4.800,-

	4.
	Výkon autorského dozoru
	  8.000,-
	 1.600,-
	    9.600,-

	5.
	Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních)
	 15.000,-
	 3.000,-
	  18.000,-

	
	Cena celkem
	192.300,-
	38.460,-
	230.760,-


Pozn. Cena musí být v tabulce uvedena jako cena celková v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
Jednotkové ceny musí být uvedeny v tomto členění: bez DPH, DPH bude ještě vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

Podkladem pro fakturaci bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (část 1. a 2.), účast v komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ( část 3.), údaje ze stavebního deníku (část 4. a 5.)
K vypočtené celkové nabídkové ceně se připočte výše DPH, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Zhotovitel je oprávněn překročit sjednanou celkovou nabídkovou cenu pouze v případě, že dojde v mezidobí ke změně sazby DPH.

Čl. VI.  PLATEBNÍ  A  FAKTURAČNÍ  PODMÍNKY
1. Fakturace bude provedena po dokončení každé jednotlivé části. Zhotovitelem vystavená faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude rovněž v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb veřejných výdajů.

2. Splatnost faktur je 45 kalendářních dní ode dne, kdy bude faktura doručena objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 15. prosince příslušného roku.
3. Objednatel si vyhrazuje  právo přerušit práce v případě nedostatku finančních  prostředků ze státního rozpočtu. Při přerušení ze strany objednatele budou práce zastaveny, a pokud nebudou obnoveny, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady, jež musí zhotovitel doložit kalkulací nákladů. 
4. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla, jeho jednotlivých částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

Čl. VII.  JINÁ UJEDNÁNÍ 

1.  Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání zhotoviteli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení mlčenlivosti.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel se prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
3.  Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze na základě písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou opatřeny pořadovým číslem a budou nedílnou součástí smlouvy.

4. Závazky  za  plnění  této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich  právní nástupce.

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele, viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na   

    základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Znojmě dne: 12. 10. 2012                                                               

            ----------------------------------------                                   -------------------------------------------

                       o b j e d n a t e l :                                                            z h o t o v i t e l : 

                  RNDr. Dagmar Benešovská                                              Ing. Vladimír Fouček 

       vedoucí oddělení – ředitelka pozemkového úřadu                       
PAGE  
5

