S m l o u v a   o   d í l o

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ust. § 262 a § 536 obch. zák. mezi

Objednatelem

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.

Kobližná 4/70

601 50 Brno

Zhotovitel:   Jaromír Mareš

Cyrilometodějská 1, 674 01 Třebíč

IČO: 13074237, DIČ: CZ431104447

Bankovní spojení:Komerční banka, č.ú.86-2808650267/0100

I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Pobočka  Brno-Ivanovice dle plánů a popisů v zadávací dokumentaci od  Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.
Gargulákova 32, Brno, 614 00

Soupis prvků  je dle tabulky  v příloze č. 1 , která  je nedílnou součástí smlouvy

II.

Celková cena díla -155 730,- bez DPH

DPH 21%-32 703,-

Celková cena díla vč. DPH-188 433,-

III.

Dodací podmínky

Předpokládaná doba zahájení plnění zakázky : 7.8.2017

termín plnění nejpozději do 18.8.2017

Objednatel neposkytuje zálohy

Záruční podmínky a smluvní pokuty

Záruky: délka záruční doby za jakost díla (v měsících):  24.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah řídí právním řádem České republiky.

V.

Zhotovitel se zavazuje postupovat po celou dobu plnění zakázky s náležitou odbornou péčí, zajištovat plnění smlouvy o dílo v souladu se zájmy zadavatele, které zná nebo prokazatelně musí znát, oznámit zadavateli všechny okolnosti, které zjistil při vykonávání činnosti dle čl.2. této výzvy jež mohou mít vliv na změnu pokynů zadavatele.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů/zejména zák. č. 106/1999 SB.o svobodném přístupu k infor. V plat. Zn./

Zhotovitel je povinen dle §2e zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §17 obchodního zákoníku a  dodavatel souhlasí ze zveřejněním smlouvy.

VII.

Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu/vlastní smlouva, množstevní bonusy, atd./.

V ……………………………..dne ..............            V Třebíči dne …………………………………..

Objednatel:                                                        Zhotovitel:

------------------------------------------------                                 ---------------------------------------------------                                                         Jaromír Mareš – Truhlářství