g sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ iN* R*5rfivK f uirr

II/128 Pacov, průtah

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/128 Pacov, průtah

ze dne 22. 7. 2025

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice |
| zastoupený: | Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) a Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. (na základě plné moci) |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 43005560 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

II/128 Pacov, průtah

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-33- 2025 a číslo zhotovitele CZ550.25.0493, ze dne 22. 7. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu špatného stavu inženýrských síti došlo k vyjmutí části SO 102, což mělo za následek odečtení části výměr všech položek. Zbývající část položek byla upravena dle zaměření.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Méněpráce Vícepráce | 14 199 213,87 Kč - 3 248 421,81 Kč 77 690,20 Kč |
| --- | --- |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 % | 11 028 482,26 Kč 2 315 981,27 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 13 344 463,53 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- PE 2025 D1A VM- II/128 Pacov, průtah nový rozpočet

II/128 Pacov, průtah

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně

Ondřej Košťál

Datum

2025.12.05

12:33:02 +01'00'

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.08 08:19:21 +01'00'

Ondřej Košťál, Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.

(na základě plné moci)

PORR a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Filip Landa

Datum:

2025.12.04

16:20:58+01'00'

Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava,                                                                                                                                                            úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.                                                                                                                                                  (na základě plné moci)

PORR a.s.

5.2.5

Datum: 11/26/2025

Čas: 11:56 AM

Rekapitulace změn na objektech

Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet

| Značka objektu | Název objektu | Cena dle SoD [Kč] | Cena ZBV celkem [Kč] | Cena celkem [Kč] | ZBV 1 - Doměrkové ZBV | ZBV 1 - Doměrkové ZBV | ZBV 1 - Doměrkové ZBV | ZBV 1 - Doměrkové ZBV | ZBV 1 - Doměrkové ZBV | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena ZBV [Kč] | Cena ZBV [Kč] | Cena ZBV [Kč] | Cena ZBV [Kč] | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| SO 000 | Všeobecné a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 | II/128 úsek č.1 garáže Pacov - kříž II/129 15,596 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 102 | II/128 úsek č.2 kříž II/129 - přechod u hasičů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 103 | II/128 úsek č.3 přechod u hasičů - před čerpací stan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 104 | II/128 úsek č.4 ul. Hronova - III/1292 0,000-0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  | 14 199 213,87 | - 3 170 731,61 | 11 028 482,26 | - 31 377,30 | - 152 588,20 | - 2 753 955,11 | - 227 764,00 | - 5 047,00 | - 3 170 731,61 | 0,00 |

E

5.2.5

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet

Objekt: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Doměrkové ZBV |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 5 | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU | ZKHPOLTOVITELE | 41 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A | KPPŘLÍSTUP CESTY | 17 970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A | KOPCLHRANU DOP | RAVY 392 944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU I | NKŽPELNÝRSKÝCH S | ÍTÍ 3 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘE | NKÍPL | 103 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ | PKRPOLVEDENÍ V D | GIT FO3R0M0Ě00,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 5 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, | KRPELVIZNÍ ZPRÁV | 17 970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 02990 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 9 584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 622 982,00 |  |  | 617 935,00 |  | - 5 047,00 | - 5 047,00 | 0,00 |

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet

Objekt: SO 101 - II/128 úsek č.1 garáže Pacov - kříž II/129 15,596 - 16,138 Rozpočet: SO 101 - II/128 úsek č.1 garáže Pacov - kříž II/129 15,596 - 16,138

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Doměrkové ZBV |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 18 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 552,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113721 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 1 | KM 504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ | LMŮ3 | 836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO | VMIN2Y | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | MO211+ TL. 50MM | 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 574C45 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6MT2L. 50MM | 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D | NMDO 200MM | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET | OKNUOSVÝCH DÍLCŮ | 11 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H | AMD2KÉ - DODÁVK | A A POK L Á3D53K,A00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D | OM100MM | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 1 901 695,25 |  |  | 1 749 107,05 |  | - 152 588,20 | - 152 588,20 | 0,00 |

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet Objekt: SO 102 - II/128 úsek č.2 kříž II/129 - přechod u hasičů Rozpočet: SO 102 - II/128 úsek č.2 kříž II/129 - přechod u hasičů

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Doměrkové ZBV |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 18 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 551,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 2 | KM 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ | LMŮ3 | 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO | VMIN2Y | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | MO211+ TL. 50MM | 318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 574C45 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6MT2L. 50MM | 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D | NMDO 200MM | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET | OKNUOSVÝCH DÍLCŮ | 11 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H | AMD2KÉ - DODÁVK | A A POK L Á3D54K,A00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM P | ŘKIPURSAVENÉ SYM | BOLY 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D | OM100MM | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 9 248 628,25 |  |  | 6 494 673,14 |  | - 2 753 955,11 | - 2 831 645,31 | 77 690,20 |

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet

Objekt: SO 103 - II/128 úsek č.3 přechod u hasičů - před čerpací stanicí Rozpočet: SO 103 - II/128 úsek č.3 přechod u hasičů - před čerpací stanicí

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Doměrkové ZBV |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 18 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 551,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 2 | KM 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ | LMŮ3 | 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO | VMIN2Y | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | MO211+ TL. 50MM | 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 574C45 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6MT2L. 50MM | 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D | NMDO 200MM | 898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET | OKNUOSVÝCH DÍLCŮ | 11 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H | AMD2KÉ - DODÁVK | A A POK L Á3D53K,A00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM P | ŘKIPURSAVENÉ SYM | BOLY 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 91781 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D | OM100MM | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 1 538 800,87 |  |  | 1 311 036,87 |  | - 227 764,00 | - 227 764,00 | 0,00 |

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: PE 2025 D1A VM - II/128 - Pacov, průtah nový rozpočet
Objekt: SO 104 - II/128 úsek č.4 ul. Hronova - III/1292 0,000-0,114
Rozpočet: SO 104 - II/128 úsek č.4 ul. Hronova - III/1292 0,000-0,114

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Doměrkové ZBV |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 19 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 551,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 2 | KM 395,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁ | LMŮ3 | 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽO | VMIN2Y | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | MO211+ TL. 50MM | 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 574C45 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6MT2L. 50MM | 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D | NMDO 200MM | 898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET | OKNUOSVÝCH DÍLCŮ | 11 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 2 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H | AMD2KÉ - DODÁVK | A A POK L Á3D53K,A00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM P | ŘKIPURSAVENÉ SYM | BOLY 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D | OM100MM | 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 1 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 887 107,50 |  |  | 855 730,20 |  | - 31 377,30 | - 31 377,30 | 0,00 |