DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 115/2025

UZAVŘENÉ DNE 25. 9. 2025

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I.

Smluvní strany

## VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

## se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava

## vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2600

IČ: 25911368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 42272004/2700

jednající: Mgr. Petr Handl, předseda představenstva

Ing. Miroslav Kučera, místopředseda představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

GOAL SPORT technology s.r.o.

se sídlem ul. Hájecká 1304/14a, Černovice, 618 00 Brno

vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 52139

jednající: Jan Smrček, jednatel

IČ: 276 87 376

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Úvodní prohlášení

  - Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je dodávky a instalace LED perimetrů spolu s příslušenstvím (dále jen „Předmět plnění“), které byli vyjmenovány ve Smlouvě.

III.

Změny smlouvy

3.1.	Mění se článek III. bod 4 Smlouvy, kdy byla původně stanovena lhůta pro dokončení Předmětu plnění nejpozději do 26. 9. 2025. Z důvodu okolností bránících zhotovení díla do ujednaného data se strany dohodly na změně termínu dokončení, tedy nově bude termín dokončení stanoven na datum 31. 12. 2025.

3.4.   V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1.	Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, v českém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají povahu originálu.

4.2.   Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho popisu oběma Smluvními stranami. Není-li stanoveno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

4.3.    Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

4.4.	Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek, a že znají jeho obsah, což stvrzují svými podpisy.

4.5.   Nájemce bere na vědomí, že společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. je dle zákona č.  340/2015 Sb. osobou, která je povinna uveřejňovat smlouvy v registru smluv.

V Ostravě dne

Za objednatele: 	                      Za zhotovitele:

Mgr. Petr Handl                                                                                      Jan Smrček 	                předseda představenstva                                                                                    jednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.                                                               GOAL SPORT technology s.r.o.

Ing. Miroslav kučera

místopředseda představenstva

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.