DODATEK č.1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 14/2024

Název díla:

Technická pomoc na stabilizaci provozu u akcí
„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“
a

SMLUVNÍ STRAN Y:	„MVE Kadaň – generální oprava“

SPMříkLaUzcVeNÍ STRAN Y:	zastoupen ve věcech smluvních: zástupce ve

sídlo:	věcech technických: technický dozor investora:

statutární orgán:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „příkazce“)

Příkazník	Ing. Alois Krejčí

sídlo:	Štěchovice, Vltavská 223

doručovací adresa:

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:	46434569

DIČ:

není plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

držitel živnostenského oprávnění vydaného Městských úřadem Jílové (dále jen „příkazník“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v

l. II. Doba plnění Příkazní smlouvy č. 14/2024 na technickou pomoc z důvodu nevhodných hydrologických podmínek, které byly podmíněny provedením kompletního garančního měření v rozsahu uzavřené SOD č. 574/2023 v daném termínu u plnění II. Etapy - Optimalizace vazeb. Tato

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě Akce č. 217 675 a 216 673 skutečnost neumožnila Příkazníkovi vykonat činnosti dle Čl. I, odst. 3., písm. c), v rozsahu uzavřené Příkazní smlouvy č. 14/2024 v daném termínu.

Mění se:

a) Čl. II. Doba plnění:

Původní znění:

Příkazník je povinen vykonávat činnosti při technické pomoci na stabilizaci provozu za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne uplynutí záručních dob na technologické části uvedených staveb, případně vyřešení uplatněných reklamací, nejpozději však do 31.12.2025.

Nové znění:

Příkazník je povinen vykonávat činnosti při technické pomoci na stabilizaci provozu za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne uplynutí záručních dob na technologické části uvedených staveb, případně vyřešení uplatněných reklamací, nejpozději však do 30.06.2026.

II. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy na technickou pomoc č. 14/2024 ze dne 05.02.2024. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Štěchovicích

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik …………………………………….