Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice“ st.č. 5882

uzavřené dne 3.7.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO  /  DIČ 	70890021 /  CZ70890021

Statutární zástupce	Mgr. Petr Birklen, generální ředitel

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel	„Společnost Jez Brantice“

se sídlem: Polanecká 827,721 08 Ostrava-Svinov, firem

název	STRABAG a.s.

sídlo 	Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

IČO  /  DIČ	60838744  /  CZ60838744

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B,vložka 7634

a

název	OHLA ŽS, a.s.

sídlo 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO  /  DIČ 	46342796  /  CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

V souladu s ujednáním čl. 21. bod 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky

V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	179.800.000,00  Kč

Vícepráce bez DPH dle dodatku č. 2	 1.173.570,12  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2	- 1.173.570,12  Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2		179.800.000,00 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním víceprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 01 ze dne 5.12.2025, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny

| Za objednatele: V Ostravě dne 8.12.2025 xxx ………………………………… Mgr. Petr Birklen generální ředitel | Za zhotovitele: STRABAG a.s. V Ostravě dne 8.12.2025 xxx ………………………………… xxx prokurista | 8.12.2025 xxx ………………………………… xxx prokurista |
| --- | --- | --- |
|  | Za zhotovitele: OHLA ŽS, a.s. V Brně dne 9.12.2025 xxx ………………………………… xxx 1. místopředseda představenstva | 9.12.2025 xxx ………………………………… xxx člen představenstva |