Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: 309/2025/SS

„Výstavba nového pavilonu dětských skupin Sportovní, Mělník parc. č. 1494/12“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník

  - se sídlem: Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,

  - IČO: 237051, DIČ: CZ00237051,

  - Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

  - Zastoupeno: Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, mobil: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvožďanská 2237/5, 148 00 Praha 4

IČO: 29000238, DIČ: CZ699004936

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158986

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 268743198/0300

zastoupen: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 31. 3. 2025 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Výstavba nového pavilonu dětských skupin Sportovní, Mělník parc. č. 1494/12 (dále jen „dílo“).

- 2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

- 2.3.	Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ, kdy potřeba změny smlouvy vyvstala v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, a které zároveň nezměnily celkový charakter zakázky.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo, které jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto dodatku. Vícepráce a méněpráce reflektují skutečnost prováděných prací, jedná se o práce nepředvídatelné a neoddělitelné, a dále vícepráce spočívající v minimalizaci dopadu technologických přestávek do průběhu výstavby. Dalším důvodem změny je zlepšení environmentálních dopadů stavby na její okolí a zlepšení druhotného využití a nakládání s dešťovými vodami.

- 3.2. 	Článek 5.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce ve výši 2 485 056,88 Kč bez DPH, 3 006 918,82 Kč vč. DPH, tj. o 9,3 %.

- Původní hodnota díla byla ve smlouvě o dílo uvedena ve výši 26 483 829,46 Kč bez DPH, 32 045 433,65 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:

5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

a) Cena bez DPH ve výši 28 968 886,34 Kč

b) DPH 21 % ve výši 6 083 466,13 Kč

c) Cena včetně DPH ve výši 35 052 352,47 Kč.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 309/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 821/2025/R 
ze dne 24. 11. 2025.

- Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku					V Praze,

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Petr Vospěl
starosta města Mělník 				jednatel