Dodatek č. 2 ke  SMLOUVĚ O DÍLO   č. 2/M/2017 ze dne 2. 2. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 7. 2017

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

##### ___________________________________________________________________

„Stavební úpravy střech a krovů č.p. 206“

##### I. Smluvní strany

##### I.1. Objednatel:	MĚSTO KAPLICE

se sídlem:  	Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

zastoupeno: 	Mgr. Pavlem Talířem – starostou města

IČ:         	00245941

DIČ: 	CZ00245941

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

č.ú.: 0580009369/0800

telefon/fax:	380303100, 380303110

e-mail:	podatelna@mestokaplice.cz

dále jako objednatel

I.2. Zhotovitel:	VIDOX s.r.o.

se sídlem:             U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

jejímž jménem jedná Jan Kandlík, prokurista

IČ:                         25160168

DIČ: 		    CZ 25160168.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích.oddíl C, vložka 6919

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:4255580287/0100

telefon:	                 380 704 511

fax: 		   380 704 512

e-mail:                   ckrumlov@vidox.cz

dále jako zhotovitel

II. Tímto dodatkem se mění čl. IV. Doba plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

zahájení díla	                                 -  II.čtvrtletí 2017

dokončení díla (včetně předání díla) -  do   10. 11. 2017

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnná a v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Kaplice č.        ze dne 28. 8. 2017

V Kaplici dne

……....................................			……………………………..

za zhotovitele                                                                                		 za objednatele:

Jan Kandlík, prokurista			Mgr. Pavel Talíř, starosta