SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  STAVBY :

Stavební úpravy části II. N.P. hlavní budovy na adaptační oddělení  pro extrémní poruchy chování (EPCHO)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín,

státní příspěvková organizace
Zastoupen Mgr. Petr Macíček - ředitelem

Divadelní 12
741 01 Nový Jičín

IČ: 00601586

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL:

TM-PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ EUROPE, s.r.o.

Zastoupena Milošem Sopuchem - jednatelem

Nádražní 622

742 66 Štramberk

Číslo účtu: 	000000-6644654349/0800

IČ:                          21927065

Zhotovitel není plátcem DPH

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění, ve znění pozdějších předpisů :

„Stavební úpravy části II. N.P. hlavní budovy na adaptační oddělení pro extrémní poruchy chování (EPCHO)“

- Obsah a rozsah předmětu díla:

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

- Specifikace prostor dotčených stavebními úpravami, které budou obsaženy v PD :

2 x pokoj

1 x sociální zařízení

1 x relaxační místnost

1 x vychovatelna

- Zaměření dotčených prostor a zpracování dokumentace stávajícího stavu

- Návrh stavebních úprav – antivandal – stavební část, zdravotechnické instalace, elektroinstalace – grafické a textové části projektové dokumentace

- Oceněný a neoceněný rozpočet

- Tisk a kompletace PD

Cena nezahrnuje žádné průzkumy – HDG, IGP, dendrologický průzkum, radon, hlukové a jiné studie, dopravní řešení, plynovod a plynoinstalaci, fotovoltaiku, geodetická zaměření – geodetické podklady pro projektování, vzduchotechniku, rekuperaci. Stávající přípojky inženýrských sítí beze změn. Nepředpokládá se potřeba statického posouzení – nedojde k zásahům do nosných konstrukcí objektu.

Rozsah díla je dále specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 10. 2025, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace bude předána:

- v 4 vyhotoveních v tištěném provedení

- v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf. na CD nosiči

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. IV. této smlouvy.

III.	 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Zhotovitel je povinen provést projektovou dokumentaci do 16. 3. 2026.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH							119 000,00 Kč

Zhotovitel není plátce DPH

- Cena díla specifikovaná v tomto článku smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu plnění smlouvy a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení                          díla dle čl. II. této smlouvy. Zvýšení ceny díla je možné pouze v případě výskytu nových požadavků stavebníka nebo podstatných nových požadavků dotčených orgánů a správců sítí.

- Platební podmínky :

Faktura ve výši 100 % ceny díla tj. 119 000,- Kč bude vystavena po předání PD objednateli

se splatnosti 15 kalendářních dnů.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude  uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se oboustranně dohodly na elektronických podpisech této smlouvy o dílo.

V Novém Jičíně dne:					          Ve Štramberku dne:

Objednatel:				     	   	           Zhotovitel:

...............................................................                             .............................................

Mgr. Petr Macíček – ředitel              			           p. Miloš Sopuch