DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.7. 2025
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: 
AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 47973145 
se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
Jednající: Mgr. Darina Daňková, jednatelka

Zhotovitel:
FLIPCOM servis s.r.o., IČO: 28620097, DIČ: CZ28620097 
se sídlem Poštulkova 29/5, 713 00 Ostrava – Heřmanice 
Jednající: Ing. Filip Hank, jednatel

(dále jen „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- Dne 16. 7. 2025 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce 
                Domu kultury Akord, 4. NP“ (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, jehož předmětem je úprava 
                ceny díla z důvodu provedení víceprací a méněprací.

III. Předmět Dodatku

- Zhotovitel provede vícepráce a méněpráce vyplynulé z realizace díla, specifikované v 
                Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Přehled víceprací a méněprací.

- Všechny vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s článkem V. Smlouvy a jsou 
                zapracovány do rekapitulace v příloze.

IV. Cena

- Původní cena dle Smlouvy a Dodatku č.1 činila:

bez DPH: 10 034 369,59 Kč
DPH 21 %: 2 107 217,62 Kč
včetně DPH: 12 141 587,21 Kč

- Úprava ceny dle tohoto Dodatku (vícepráce/méněpráce celkem):

změna bez DPH: 916 339,95 Kč
DPH 21 %: +192 431,39 Kč 
změna vč. DPH: +1 108 771,33 Kč

- Nová celková cena díla po zapracování víceprací a méněprací:

Nová cena bez DPH: 10 950 709,54 Kč
DPH 21 %: 2 299 649,00 Kč
Cena včetně DPH: 13 250 358,54 Kč

Ostatní platební a fakturační ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V. Ostatní ujednání

- Všechny ostatní články a ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními            
                stranami.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Přehled víceprací a méněprací.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

V Ostravě dne: 9.12.2025

Za Objednatele: 					Za Zhotovitele: 
Mgr. Darina Daňková 					Ing. Filip Hank
jednatelka						jednatel