Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2025

Článek 1.

1.	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČ: 006 73 552, DIČ: CZ00673552

se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel „) na straně jedné

a

2.    Firma: LIMPA s.r.o.

IČ: 28743466

DIČ: CZ28743466

Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupena: Jitkou Horákovou, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2025, která byla uzavřena jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava fasády levého křídla zámku (A2) v PN Horní Beřkovice“.

Článek 2.

1.   Smluvní strany konstatují, že dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce bude oprava fasády levého křídla zámku (A2) probíhat ve dvou etapách s tím, že v první etapě bude probíhat oprava fasády na severní části levého křídla zámku (A2) a ve druhé etapě bude probíhat oprava fasády na jižní a západní části levého křídla zámku (A2).

Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek IV. „Platební podmínky“ v bodu 4.5. a 4.6. smlouvy o dílo takto:

„4.5. Objednatel uhradí veškeré vystavené faktury maximálně do výše 90 % z ceny díla realizovaného v první etapě (oprava fasády na severní části levého křídla zámku) a následně z ceny díla realizovaného ve druhé etapě (oprava fasády na jižní a západní části levého křídla zámku).

a) Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z ceny realizované první etapy díla) – tzv. „pozastávku“ uhradí objednatel zhotoviteli po provedení první etapy díla a po odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel první část díla předá objednateli a objednatel tuto část díla převezme.

b) Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10 % z ceny realizované druhé etapy díla) – tzv.“ pozastávku“), uhradí objednatel zhotoviteli po provedení druhé etapy díla a po odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel druhou část díla předá objednateli a objednatel tuto část díla převezme,

  - Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % z ceny jednotlivých etap díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % z ceny každé části díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná až po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky.“

Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

V Horních Beřkovicích, dne 9. 12. 2025                   V Roudnici nad Labem, dne 9. 12. 2025

Objednatel:                                                                            Zhotovitel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                              LIMPA s.r.o.

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               Jitka Horáková

ředitel	                                                                                   jednatelka

(orazítkováno, podepsáno)                                                     (orazítkováno, podepsáno)