Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Litomyšl

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

bankovní účet číslo: 19-926591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	KXN CZ, s.r.o.

IČO: 28784111, DIČ: CZ28784111

sídlo Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

zápis v rejstříku: spisová značka C 27182 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupen Ing. Zdeňkem Kotkem - jednatelem

bankovní účet číslo: 225059169/0600

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.10.2025 Kupní smlouvu na dodávku IT vybavení pod názvem akce „Stavební úpravy II. ZŠ Litomyšl, U Školek - vybavení“ (dále též jen „Kupní smlouva“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.10.2025.

B.

Při dodávání vybavení bylo zjištěno, že některé položky obsažené v soupisu dodávek, dle specifikace mají dlouhou dobu na dodání i přes to, že internetové obchody uvádějí, že tyto výrobky jsou skladem.

Jedná se o položku č. 1 soupisu dodávek:

- PC tablet, včetně klávesnice, myši a pera - Tablet s maximální mobilitou, vysokým výkonem využívá speciální jednotky pro manipulaci se softwarem a aplikacemi užívajícími AI. Dotyková IPS obrazovka min. 13" s úzkým rámečkem. Rozlišení min. 2880x1920 px, 120Hz, RAM min. 16GB, grafická karta integrovaná, SSD min. 512GB, nejnovější operační systém, Hmotnost max. 1 kg, webkamera. S volitelnou klávesnicí a stylusem.

Z důvodu, že tato položka v době plnění smlouvy nebyla na trhu s krátkou dobou dodání, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro dodání.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a	stávající znění článku IV., odst. 3. Kupní smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.	Termín dokončení dodávek: 	nejpozději do 30.01.2026“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 19.11.2025 usnesením č. 898.

V Litomyšli dne 19.11.2025	V Hradci Králové dne  19.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………….………………………	…………………….………………………

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Ing. Zdeněk Kotek

starosta města Litomyšle	 jednatel