příjmení, jméno: AGTS Bystřice nad Pernštejnem                                   MAZEL s.r.o.

adresa: Dr. Veselého 343	adresa: Hornoměstská 9

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 					         594 01, Velké Meziříčí

telefon: 732 68 35 64 						        IČO: 26957540      DIČ: CZ26957540

e-mail:	000000			         				        bankovní spojení: 0000, č.ú.000000000000

IČO: 								         odpovědný zástupce: Karel Mazel, Radim Šmída

Odpovědný zástupce: 0000000000			         0000000000

Předmětem této Smlouvy o dílo je dodávka a montáž výrobků objednaných objednavatelem u dodavatele podle níže uvedené specifikace a CN 25CF1790W/1 ze dne 22.09.2025

Venkovní žaluzie:

Provedení:

Lamela typu Z90 v barvě	RAL 9006, vodící lišty v barvě RAL 9006 spodní závaží v barvě RAL 9006 vodící lišty přiznané. Žaluzie ovládané klikou.

Jedná se o kompletní servis venkovních žaluzií na objektu AGTS Bystřice nad Pernštejnem.

Poznámky:

l. Doba plnění

7.11.2025

Dílo bude provedeno do za podmínky uhrazení zálohové platby dle platebních podmínek. Nejdříve však 5 týdnů po finálním dokončení fasády, k zaměření vyzve objednatel dodavatele písemnou formou.

II. Smluvní cena

Cena za dílo včetně montáže bez DPH je smluvně stanovena na 68 290,00,- Kč DPH bude doúčtováno dle platné legislativy v době provedení díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změny smluvní ceny díla v případě, že dojde ze strany objednatele k prodlení se stavební přípravou pro montáž žaluzií a nebude možné dodržet termín plnění stanovený v čl. l smlouvy o dílo. V tomto případě bude cena za dílo upravena dle platného ceníku a navýšena o adekvátní částku.

III. Objednatel poskytne prodávajícímu zálohu:

Záloha je splatná po podpisu smlouvy ve výši	55 000,- Kč dne 26.09.2025 převodním příkazem, nebo v hotovosti.

Místo montáže: AG TS Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

Ve: Žďáru nad Sázavou							dne 22.09.2025

Za objednatele: Mgr. Miroslav Novák					Za zhotovitele: Karel Mazel

Radim Šmída