Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel		Česká zbrojovka a.s.

Sídlo		Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod

Zastoupena		Ing. Janem Zajícem, předsedou správní rady

Ing. Liborem Lázničkou Ph.D., členem správní rady

IČ		46345965

DIČ		CZ46345965

zápis v OR/spisová značka: 		Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 712

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		2102721/0100

(dále též „objednatel č. 1“)

Objednatel		Česká republika – Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Sídlo		třída Tomáše Bati 1565, 760 90 Zlín

Zastoupena		Ing. Štěpánem Formanem, ředitelem

IČ		71185216

DIČ		není plátce DPH

(dále též „objednatel č. 2“)

Objednatel	Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo		Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zastoupena		Mgr. Miriam Majdyšovou,

ředitelkou ÚP ČR – Krajské pobočky ve Zlíně

IČ		72496991

DIČ		není plátce DPH

Kontaktní a doručovací adresa: 	Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín

bankovní spojení: 	ČNB, 37828661/0710

ID datové schránky: 		iqqzpzd

(dále též „objednatel č. 3“)

(společně dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	INSTOP, spol. s r.o.

Sídlo	Obchodní 16,763 21 Slavičín

Zastoupena	Jaromírem Diatelem, jednatelem

IČ		46994955

DIČ		CZ46994955

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8837

(dále jen „zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel č. 1, objednatel č. 2 a objednatel č. 3 dále společně označováni také jen jako "Smluvní strany")

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.08.2025 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňují níže uvedená ustanovení Smlouvy.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou změny závazku, které nastaly v průběhu plnění Smlouvy, a to zejména změna při provádění díla (Změna 1), a s tím související změna ceny díla (Změna 2), jejichž konkrétní rozsah je uveden v příloze tohoto Dodatku.

K provedení uvedených změn dochází z důvodu okolností, které vyšly najevo až v průběhu realizace díla, nebylo možné je při uzavření Smlouvy ani při vynaložení náležité péče předvídat, a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Tyto změny přitom nemění celkovou povahu díla ani podstatně nemění závazek ze smlouvy o veřejné zakázce.

Smluvní strany prohlašují, že se jedná o změnu okolností, kterou žádná ze stran nemohla předvídat ani ovlivnit, a že nejde o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to z následujících důvodů:

a)  Změna 1 splňuje podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož vznikla v důsledku drobných změn, které nebylo možné ani při náležité péči zjistit předem a které se projevily až v průběhu provádění díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její účel, pouze částečně upravují způsob provedení díla. Podmínky dle § 222 odst. 6 ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ jsou tak naplněny. Podrobnosti o provedených změnách jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

b)  Změna 2 splňuje podmínky dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň celková hodnota změn představuje méně než 10 % původní hodnoty veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného je změna závazku ze Smlouvy v souladu s ustanoveními ZZVZ.

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla specifikované ve změnových listech 
č. 001 až 009, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 a ve kterých jsou uvedeny jednotlivé změny, kterými se mění rozsah díla uvedený ve Smlouvě.

- Z důvodu změny rozsahu prováděného díla se mění článek IV., odstavec 1 Smlouvy, týkající se ceny za dílo, která je nyní nižší než cena původní a výše uvedené ustanovení Smlouvy se tak nově nahrazuje tímto zněním:

„1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena bez DPH: 3.357.380,00 Kč

DPH 21 %: 705.049,80 Kč

Cena vč. DPH: 4.062.429,80 Kč

(slovy: čtyři milióny šedesát dva tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých osmdesát haléřů)“

- Rekapitulace změnových rozpočtů včetně změnových listů č. 001 až 009 je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel č. 2.

- Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost k provedení změn dle tohoto Dodatku.

- Tento Dodatek představuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran o jeho předmětu. Žádný jiný projev vůle učiněný před uzavřením tohoto Dodatku ani po něm nesmí být vykládán v rozporu s jeho výslovnými ustanoveními.

- Plnění provedená před účinností tohoto Dodatku, která odpovídají jeho obsahu, se považují za plnění podle tohoto Dodatku, přičemž práva a povinnosti z nich vzniklá se řídí tímto Dodatkem.

- Tento Dodatek se uzavírá v elektronické formě prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů zástupců Smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že mu rozumí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, vážně a svobodně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových rozpočtů včetně změnových listů č. 001 až 009

----------------------------------------PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE----------------------------------

Zhotovitel

INSTOP, spol. s r.o.

Ve Slavičíně dne………………..

_________________________

Jaromír Diatel				
                     jednatel

Objednatel č. 1					Objednatel č. 1

Česká zbrojovka a.s.				Česká zbrojovka a.s.

V Uherském Brodě dne………………..	           	V Uherském Brodě dne………………..

_____________________			         _______________________

Ing. Jan Zajíc				            Ing. Libor Láznička Ph.D.

předseda správní rady				       člen správní rady

Objednatel č. 2					Objednatel č. 3

Česká republika – Katastrální			Česká republika – Úřad práce České

úřad pro Zlínský kraj 				republiky

Ve Zlíně dne………………..		  	           Ve Zlíně dne………………..

______________________			________________________

Ing. Štěpán Forman				       Mgr. Miriam Majdyšová

ředitel 				     ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně

| Rekapitulace změnových rozpočtů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |
| Objednatel: | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |
| Zhotovitel: | INSTOP, spol. s.r.o. |  |
| Kód | Název | Cena bez DPH |
|  | CENA DÍLA dle SoD ze dne 22.08.2025 | 3 358 000,00 |
| ZmL 001 | Změna plynoinstalace | -42 566,21 |
| ZmL 002 | Sokl k dlažbě | 8 697,36 |
| ZmL 003 | Změny podhledů | -18 191,71 |
| ZmL 004 | Změny schodiště | -31 888,33 |
| ZmL 005 | Doplnění oběhových čerpadel | 55 801,60 |
| ZmL 006 | Doplnění kabelů UTP | 10 370,00 |
| ZmL 007 | Doplnění filtrů | 7 475,00 |
| ZmL 008 | Revize spalinových cest | -1 570,00 |
| ZmL 009 | Doplnění odfukového potrubí | 11 252,29 |
|  | CELKEM rozdíl oproti SoD ze dne 22.08.2025 | -620,00 |
|  | CELKEM výsledná částka po započtení změnových listů | 3 357 380,00 Kč |
| Odsouhlaseno dne: |  |  |
| Za zhotovitele pan XXXXXXXXX: |  |  |
| Za technický dozor stavebníka XXXXXXXXX: |  |  |
| Za objednatele č. 1 XXXXXXXXX: |  |  |
| Za objednatele č. 2 Ing. Štěpán Forman: |  |  |
| Za objednatele č. 2 pan XXXXXXXXX: |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 001 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  | Změna plynoinstalace |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | -51 377,70 | 8,789 |
| 1 | R | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | -3,000 | 140,00 | -420,00 | 0,000 |
| 2 | R | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | -4,000 | 129,00 | -516,00 | 0,000 |
| 3 | R | 119001422R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů | m | -1,000 | 400,00 | -400,00 | 0,000 |
| 4 | R | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně | m3 | -18,750 | 1 500,00 | -28 125,00 | 0,000 |
| 5 | R | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 7,578 | 545,00 | 4 130,01 | 0,000 |
|  |  |  | 12*0,6*0,5 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  |  | "Rýha pro napojení " 1,7*(1,2*1,2+1,8*1,8)/2 |  | 3,978 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 7,578 |  |  |  |
| 6 | R | 132301219R00 | Příplatek za lepivost hloubení rýh 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 7,578 | 52,50 | 397,85 | 0,000 |
|  |  |  | 12*0,6*0,5 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  |  | "Rýha pro napojení " 1,7*(1,2*1,2+1,8*1,8)/2 |  | 3,978 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 7,578 |  |  |  |
| 7 | R | 141700102R00 | Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 110 mm | m | -15,000 | 2 290,00 | -34 350,00 | 0,000 |
| 8 | R | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -27,800 | 150,00 | -4 170,00 | 0,000 |
| 9 | R | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | -27,800 | 92,50 | -2 571,50 | 0,000 |
| 10 | R | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 3,312 | 141,00 | 466,99 | 0,000 |
|  |  |  | 7,578-4,266 |  | 3,312 |  |  |  |
| 11 | R | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3,312 | 302,00 | 1 000,22 | 0,000 |
| 12 | R | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 3,312 | 22,00 | 72,86 | 0,000 |
| 13 | R | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -14,484 | 157,00 | -2 273,99 | 0,000 |
|  |  |  | 12*0,6*0,5 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  |  | "Rýha pro napojení " 1,7*(1,2*1,2+1,8*1,8)/2 |  | 3,978 |  |  |  |
|  |  |  | -12*0,6*0,2 |  | -1,440 |  |  |  |
|  |  |  | -1,2*1,2*0,6 |  | -0,864 |  |  |  |
|  |  |  | -1,2*1,2*0,2 |  | -0,288 |  |  |  |
|  |  |  | -12*0,6*0,1 |  | -0,720 |  |  |  |
|  |  |  | "Odpočet zasypu jam " -18,75 |  | -18,750 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | -14,484 |  |  |  |
| 14 | 583 | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 4,608 | 507,00 | 2 336,26 | 4,608 |
|  |  |  | 12*0,6*0,2*2 |  | 2,880 |  |  |  |
|  |  |  | 1,2*1,2*0,6*2 |  | 1,728 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 4,608 |  |  |  |
| 15 | R | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2,304 | 1 430,00 | 3 294,72 | 4,147 |
|  |  |  | 12*0,6*0,2 |  | 1,440 |  |  |  |
|  |  |  | 1,2*1,2*0,6 |  | 0,864 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 2,304 |  |  |  |
| 16 | 286 | 286134121R01 | Trubka PE 100, rozměr 110x6,6mm | m | 15,000 | 210,60 | 3 159,00 | 0,034 |
|  |  |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 17 | R | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3,312 | 1 990,00 | 6 590,88 | 0,000 |
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 360,80 | 1,717 |
| 18 | 271 | 451573111R00 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 1,008 | 1 350,00 | 1 360,80 | 1,717 |
|  |  |  | 12*0,6*0,1 |  | 0,720 |  |  |  |
|  |  |  | 1,2*1,2*0,2 |  | 0,288 |  |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,008 |  |  |  |
|  |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 090,69 | 0,000 |
| 19 | R | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení | t | 10,506 | 199,00 | 2 090,69 | 0,000 |
|  |  | 5 | Dodávka |  |  |  | 6 820,00 | 0,000 |
| 20 | 5 | 36 | Detektor plynu -230V | ks | 2,000 | 3 410,00 | 6 820,00 | 0,000 |
|  |  | 804 | Plynovodní přípojka |  |  |  | -1 460,00 |  |
| 38 | R | 723261918R00.1 | Montáž plynoměru G25 | ks | -1,000 | 1 360,00 | -1 360,00 |  |
| 50 | R | 38822277R.1 | Plynoměr membránový komunální BK G25, dodávka GasNet s.r.o. | ks | -1,000 | 100,00 | -100,00 |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | -42 566,21 | 10,506 |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 002 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  | Sokl k dlažbě |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 8 697,36 |
| 1 | 771 | 771475014R00 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených tmelem v do 100 mm | m | 23,700 | 182,00 | 4 313,40 |
| 2 |  | 597642030R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: černá | m2 | 3,733 | 480,00 | 1 791,84 |
|  |  |  | 23,7*0,15*1,05 |  | 3,733 |  |  |
| 3 | 771 | 771578011R00 | Podlahy spárování silikonem | m | 23,700 | 88,60 | 2 099,82 |
| 4 | R | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 82,050 | 6,00 | 492,30 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 8 697,36 |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 003 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  | Změny podhledů |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | -41 640,00 |
| 1 | R | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm | m2 | -34,700 | 1 100,00 | -38 170,00 |
| 2 | R | 762421230R00 | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž sádrokartonem, jakékoliv tloušťky | m2 | -34,700 | 100,00 | -3 470,00 |
|  |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 19 850,67 |
| 3 | 014 | 611421331RT2 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky v rozsahu plochy do 30 % | m2 | 51,030 | 389,00 | 19 850,67 |
|  |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 3 597,62 |
| 4 | 784 | 783801811Roo | Oškrabání stropu místnostech | m2 | 51,030 | 70,50 | 3 597,62 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | -18 191,71 |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 004 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  | Změny schodiště |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost sutě celkem |
|  |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -4 228,20 | 0,000 |
| 1 | R | 311112125R00 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C12/15 | m2 | -2,610 | 1 620,00 | -4 228,20 | 0,000 |
|  |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -33 712,00 | 0,000 |
| 3 | R | 434121415R00 | Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných | m | -8,000 | 814,00 | -6 512,00 | 0,000 |
| 4 |  | 59373757R | stupeň schodišťový betonový; nosný; l = 180,0 cm; š = 35,0 cm; h = 14,5 cm | kus | -4,000 | 6 800,00 | -27 200,00 | 0,000 |
|  |  | 61 | Úpravy povrchů vnitřních |  |  |  | -3 850,00 | 0,000 |
| 5 | R | 919723111R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm | m | -25,000 | 154,00 | -3 850,00 | 0,000 |
|  |  | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 16 525,00 | 0,000 |
| 5 | R | 622R001NAB | Oprava schodišťových stupnic a podstupnic - stěrkou Mapei nebo Sika | m2 | 7,000 | 1 800,00 | 12 600,00 | 0,000 |
| 6 | R | 622R002NAB | Oprava schoišťové stěny betonové - stěrkou Mapei nebo Sika | m2 | 4,000 | 981,25 | 3 925,00 | 0,000 |
|  |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -3 816,25 | -0,753 |
| 7 | R | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | -10,750 | 355,00 | -3 816,25 | -0,753 |
|  |  | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | -2 806,88 | 0,000 |
| 8 | R | 979081111R00 | do 1 km | t | -0,753 | 314,00 | -236,44 | 0,000 |
| 9 | R | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | -0,753 | 26,00 | -19,58 | 0,000 |
| 10 | R | 979082111R00 | do 10 m | t | -0,753 | 499,00 | -375,75 | 0,000 |
| 11 | R | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | -0,753 | 53,60 | -40,36 | 0,000 |
| 12 | R | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | -0,753 | 14,00 | -10,54 | 0,000 |
| 13 | R | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | -0,753 | 551,00 | -414,90 | 0,000 |
| 14 | R | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | -0,753 | 2 270,00 | -1 709,31 | 0,000 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | -31 888,33 | -0,753 |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 005 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Kotelna Uherský Brod |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: | Doplnění oběhových čerpadel |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 55 801,60 |  |
|  | 732 | Strojovny |  |  |  | 55 801,60 |  |
| 136 | 732339994R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 3,000 | 1 330,00 | 3 990,00 |  |
| 150 | 7321002R.1 | Oběhové čerpadlo, viz STR 1.8 | ks | 1,000 | 17 323,30 | 17 323,30 |  |
| 151 | 7321002R.2 | Oběhové čerpadlo, viz STR 1.9 | ks | 1,000 | 17 323,30 | 17 323,30 |  |
| 152 | 7321002R.3 | Elektronicky regulovatelné oběhové čerpadlo, viz. STR 1.10 | ks | 1,000 | 20 105,00 | 20 105,00 |  |
| 52 | 72125151 | Přečerpávač kondenzátu | ks | -1,00000 | 2 940,00 | -2 940,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 55 801,60 |  |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 006 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: Doplnění kabelů UTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  | _7 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 10 370,00 |  |
| 1 | 46 | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM 1216E D d 16 mm, pevně | m | 20,000 | 49,50 | 990,00 |  |
| 2 | 460011 | Dodávka a montáž UTP kabelu | m | 100,000 | 87,80 | 8 780,00 |  |
| 3 | 460012 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 10 370,00 |  |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 007 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: Doplnění filtru |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  | 732 | Strojovna |  |  |  | 7 475,00 |  |
| 1 | 722231284.R00 | Ventil redukční G5/4" (DN 32mm) | kus | 1,000 | 2 965,00 | 2 965,00 |  |
| 2 | 722239104R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" | kus | 1,000 | 172,00 | 172,00 |  |
| 3 | 308638R00 | Filtr vodní miniplus PN16, DN32, 5/4", do 40°C, vložka 100 | kus | 1,000 | 3 034,00 | 3 034,00 |  |
| 4 | 734261226R001 | Šroubení přímé, G 5/4 | kus | 4,000 | 326,00 | 1 304,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 7 475,00 |  |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 008 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: Odečet revize spalinových cest |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  | 732 | Strojovna |  |  |  | -1 570,00 |  |
| 1 | 1.8 | Revize spalinových cest | ks | -1 | 1570 | -1 570,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | -1 570,00 |  |

| ZMĚNOVÝ LIST Č. 009 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Vybudování plynové kotelny a nové plynové přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: Doplnění odfukového potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Česká zbrojovka a.s., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Úřad práce České republiky |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | INSTOP, spol. s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |
|  | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 11 252,29 |  |
| 58 | 723120202R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 | m | 9 | 448 | 4 032,00 |  |
| 80 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 9,000 | 69,40 | 624,60 |  |
| 117 | 1.15 | Výškové práce, manipulační technika atd | ks | 1,000 | 6 595,69 | 6 595,69 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  | 11 252,29 |  |