DODATEK Č. 1

ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka č. ORM/35/2017/Sl z 28.07.2017

na akci

„COH Klatovy – stavební úpravy objektu č. p. 782/III.“

1.  Smluvní strany

Objednatel		: Město Klatovy

Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  			: 00255661

DIČ			: CZ00255661

Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      	: xxx

Číslo účtu                 	: xxx

Zastoupen 		: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: xxx, investiční referent objednatele,

tel.: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx

a

1.2. Zhotovitel :

Jméno			:	Ing.Petr Lavička

projekce - engineering - konzultace

Sídlo			:	Za Beránkem 758 / II, 33901 Klatovy

Office			:

tel.: 	xxx

e-mail.: xxx

IČO                            :		76140369

DI			:	CZ 6711301652

Živnostenský list       :		Vydaný Městským úřadem Klatovy, dne 20.2.2008, pod č.j.: ŽO/1406/08

Bankovní spojení      :

2.

Na základě čl. 10. Odst. 10.2 se obě strany dohodly na změně čl. 4. Doba plnění a čl. 5. Cena díla:

4. Doba plnění

Původní znění  odst. 4.1.:

4.1.

Termín plnění předmětu smlouvy podle článku III. je následující:

Zhotovitel bude poskytovat výkon technického dozoru po celou dobu realizace stavby počínaje započetím prací dodavatele stavby až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků.

Zhotovitel zahájí plnění dle této Smlouvy až na základě písemné výzvy objednatele.

Délka realizace je stanovena předběžně na 4 měsíce.

Termíny:

Zahájení plnění: 	08/2017

Dokončení plnění: 	11/2017

Nové znění  odst. 4.1.:

4.1.

Termín plnění předmětu smlouvy podle článku III. je následující:

Zhotovitel bude poskytovat výkon technického dozoru po celou dobu realizace stavby počínaje započetím prací dodavatele stavby až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků.

Zhotovitel zahájí plnění dle této Smlouvy až na základě písemné výzvy objednatele.

Termíny:

Zahájení plnění: 	08/2017

Dokončení plnění: 	02/2017  až do kolaudace dokončené stavby

5. Cena díla

Původní znění odst. 5.2.:

Cena za technický dozor v rozsahu uvedeném v čl. III činí 77.000 Kč bez DPH, 16.170 Kč DPH 21%, cena celkem včetně DPH 93.170 Kč.

Nové znění odstavce 5.2.:

Cena za technický dozor v rozsahu uvedeném v čl. III činí 129.000,00 Kč bez DPH, 27.090,00 Kč DPH 21%, cena celkem včetně DPH 156 090,00 Kč.

3.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu autorského dozoru č. ORM/35/2017/Sl, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne  05.09.2017 usnesení č. 17.

V Klatovech dne 8.9.2017

..........................................                                               ……..............................

Mgr. Rudolf Salvetr 					Ing. Petr Lavička

starosta města Klatovy

(objednatel)                                                                            (zhotovitel)