DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo II/360 Bobrová - most ev. č. 360-035

ze dne 14. 3. 2025

|  | Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 |
| zastoupený: | Bc. Petrem Matuškou, vedoucím provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava a Ing. Janem Bezroukem ekonomem provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava (společně na základě plných mocí) |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: , úsek Dopravní stavby PORR a.s.,

|  | ekonom provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava (společně na základě plných mocí) |
| --- | --- |
| IČO: | 43005560 |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-1- 2025 a číslo zhotovitele CZ550.25.0068.1, ze dne 14. 3. 2025, spočívající ve změně konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtech změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 5 - 6.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | 8 204 307,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce ZL5 Vícepráce ZL6 Méněpráce ZL6 | - 180 186,24 Kč 135 348,51 Kč - 412 366,11 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH | 7 747 103,16 Kč |
| DPH 21 % | 1 626 891,66 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH | 9 373 994,82 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočty změnových listů ZL5 - 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Bc. Petr Matuška

Datum: 2025.12.10

16:12:28+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.11 15:28:35+01'00'

Bc. Petr Matuška, vedoucí provozu Mosty, úsek Dopravní stavby PORR a.s., Oblast Morava

(na základě plné moci)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Digitálně podepsal Jan Bezrouk

Datum: 2025.12.10

13:48:17+0100'

Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Mosty,

úsek Dopravní stavby PORR a.s.,

Oblast Morava (na základě plné moci)

Rozpočet změnového listu 5

| ^lAspe' |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |  | méněpráce |  | vícepráce |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | II/360 | Bobrová - most ev.č. 360-035 |  |  | 1 | 0,00 |  |  | -180 186,24 |  |  |  | -180 186,24 |
| Objekt: Rozpočet: |  | 102 Odvodnění komunikace 1 Základní rozpočet CÚ 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena Jednotková Celkem |  | Cenová soustava | MÉNĚPRÁCE |  | ZMĚNOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE |  | CELK. SOD | VČ. MP A VP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA |
|  | 0 |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | předpokládaná tl. 100mm od začátku do konec upravovaného úseku 1m x 65m x 0,15m = 9,75m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | po celé délce upravovaného úseku, štěrkodrť třídy A tl. 150mm, 1m x 65m x 0,15m = 9,75m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pod ACP16+, PI-C, množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2 1m x 65m = 65m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 vrstvy, pod ACO11+, pod ACL16+, PS-C, množství zbytkového pojiva 0,1-0,35 kg/m2 1m x 65m = 65m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | asf.beton ACO 11+, tl.40mm, 50/70, v celém úseku komunikace 1m x 65m = 65m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | asf.beton ACL 16+, tl.60mm, 50/70, v celém úseku komunikace 1m x 65m = 65m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mimo most, asf.beton ACP 16+, 50/70, tl. 50mm 1m x 65m = 65m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 919111 | B | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky 65m + 1m + 1m = 67m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 931327 | A | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky 65m + 1m + 1m = 67m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vytýčení stavby a obvodu staveniště, veškeré potřebné geodetické doměření během |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rozpočet změnového listu 6

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Soupis prací objektu

II/360 Bobrová - most ev.č. 360-035

1 Bourání stávajících konstrukcí

1 Základní rozpočet CÚ 2024

méněpráce                     -7 914,99

vícepráce

0,00

celkem

-7 914,99 0,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | MÉNĚPRÁCE |  | ZMĚNOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE |  | CELK. SOD VČ. MP A VP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA |
| 4 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zhotovitel:

Objednatel:

| Soupis prací objektu |  |  |  |  |  |  |  | méněpráce vícepráce celkem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: II/360 Bobrová - most ev.č. 360-035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -404 451,12 78 |  |  |  | 816 991,31 |
| Objekt: 201 Most ev. č. 360-035 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | ZMĚNOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem | MÉNĚPRÁCE |  |  | VÍCEPRÁCE |  | CELK. SOD VČ. MP A VP |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA |
| 4 | 112012 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 112042 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11251 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11254 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21450 |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zhotovitel:

Objednatel:

| 4E? Aspe* |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  |  | méněpráce |  |  |  | vícepráce |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | II/360 | Bobrová - most ev.č. 360-035 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 56 981,75 623 659,18 |  | 623 659,18 |
| Objekt: Rozpočet: |  | 102 1 | Odvodnění komunikace Základní rozpočet CÚ 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | ZMĚNOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem |  | MÉNĚPRÁCE |  | VÍCEPRÁCE |  | CELK. SOD VČ. MP A VP |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA | MNOŽSTVÍ | CENA |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 452312162 |  | Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,23*1,33*6,1 0,23*1,33*6,64 0,23*1,33*6,82 0,23*1,33*6,01 Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 452351101 |  | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,23*(6,1+6,64+6,82+6,01) * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 812392121 |  | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,1 6,64 Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

dno příkopu po celé délce úseku, stěny před a za propustkem č. 2

Plocha dle zaměření geodeta. položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45