|  | DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo III/4069 Hodice, průtah ze dne 5. 5. 2025 Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice |
| zastoupený: | Ondřejem Košťálem, vedoucím provozu Jihlava a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava (na základě plných mocí) |

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 430 05 560 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2025, ze dne 05. 05. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle SoD | 11 299 603,81 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce Méněpráce Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH DPH 21 % | - 416 562,20 Kč - 409 487,28 Kč 12 306 678,73 Kč - 584 402,53 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH | 14 891 081,26 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rekapitulace změn

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně

podepsal

Ondřej Košťá|

Datum

2025.12.10

14:14:30+01'00'

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.12 09:08:40 +01'00'

Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, PORR a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Filip Landa

Datum:

2025.12.10

08:08:14+01'00'

Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava,

PORR a.s.

I" REKAPITULACE ZMĚN

5.2.5

Datum: 12/3/2025

Čas: 9:19 AM

Rekapitulace změn na objektech

Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah

| Značka objektu | Název objektu | Cena dle SoD [Kč] | Cena ZBV celkem [Kč] | Cena celkem [Kč] | ZBV 1 - Vícepráce na komunikace + mostě | ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci + mostě | ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci + mostě | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena ZBV [Kč] | Cena ZBV [Kč] | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| SO 001 | Všeobecné a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 | Silnice III/4069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101.1 | Stavební úpravy místních a účelových komunikací a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 201 | Most 4069-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  | 11 299 603,81 | 1 007 074,92 | 12 306 678,73 | 222 254,26 | 90 403,47 | 694 417,19 | 0,00 | 1 007 074,92 |

5.2.5

Čas: 9:19 AM

Rekapitulace změn po položkách
Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah
Objekt: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Vícepráce na komunikace + |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | 02510 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVIT | EKLPEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU | ZKKPULŠEBNOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A | KPPŘLÍSTUP CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU I | NKŽPELNÝRSKÝCH S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02811 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVR | CKHPUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 029.R | PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVIT | OKSPTLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘE | NKÍPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 02920 | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO | PKRPOLSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ | PKRPOLVEDENÍ V D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DE | MKOPNLTÁŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 041903000 | DOZOR JINÉ OSOBY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | R01 | HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | R01.1 | POJIŠTĚNÍ STAVBY - ZA PRODLOUŽENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | R01.2 | BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PRODLOUŽENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 591 286,00 |  |  | 813 540,26 |  | 222 254,26 | 0,00 | 222 254,26 |

5.2.5

Čas: 9:19 AM

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah

Objekt: SO 101 - Silnice III/4069

Rozpočet: SO 101 - Silnice III/4069

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci + |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 034103000 | OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - KORIDOR PRO PRŮC | HMOD CHODCŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 113107032 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU Z BETONU PROSTÉH | OMT2L PŘES 150 D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113132 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S A | SMF3ALT POJIVEM, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113322 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAM | EMN3IVA NESTMEL, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 121102 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZ | M3DO 2KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 122732 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O | DMV3OZ DO 2KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 122737 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O | DMV3OZ DO 16KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 122832 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, O | DMV3OZ DO 2KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 122837 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, O | DMV3OZ DO 16KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 131837 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ D | OM316KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 132832 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, | OMD3VOZ DO 2KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 132837 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, | OMD3VOZ DO 16KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY A KAMENIV | AMN3A POVRCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 161217 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVR | CMH3U DO 16 KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVA | MÝC3H MATERIÁLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 1 | 0M03% PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝC | HMM3 ATERIÁLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 18120 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ | .MII2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL D | M02,25M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0, | 1M5M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212626 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO | M100MM, RÝHA T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21361 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 289972 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 289973 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROH | MŽÍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA | MTĚ3ŽENÉHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 469973120 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA RECYKLAČNÍ SKLÁ | DMC3E (SKLÁDKOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO | 2M002MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO | 2M502MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 56365 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MAT | EMR2IÁLU TL DO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA S | TMU3DENA CEM A A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATE | RMIÁ2LU TL DO 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 572423 | JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | SM 2PODRCENÍM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | MO211+, 11S TL. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6M+,216S TL. 60MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 58932571 | BETON C 16/20 X0, XC1-2 KAMENIVO FRAKCE 0 | /1M63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 591241111 | KLADENÍ DLAŽBY Z KOSTEK DROBNÝCH Z KAM | EMN2E NA MC TL 5 | 0 MM 882,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 702232 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘ | MS 100 DO 200 M | M 570,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 63 | 871260310 | MONTÁŽ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLADKÉHO | MPLNOSTĚNNÉH | O SN 10 Z 1P0O2L,0Y0P | ROPYLENU D0N, 0100 | 0,00 | 2,500 | 2,500 | 255,00 | 2,500 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D | NMDO 150MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BET | OKNUOSVÝCH DÍLCŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 15 | MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 9111B3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEM | MNTÁŽ S PŘESU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ Z | AMDRŽ H1 -DODÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 91267 | ODRAZKY NA SVODIDLA | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HL | AMD2KÉ - DODÁVKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 916131213 | OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU BETONOVÉH | OM STOJATÉHO S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D | OM100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 981513116 | DEMOLICE KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ Z BETONU | MR3OSTÉHO TĚŽK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 997002611 | NAKLÁDÁNÍ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 997211511 | VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU NA VZ | DTÁLENOST DO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 997211519 | PŘÍPLATEK ZKD 1 KM U VODOROVNÉ DOPRAV | YTSUTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | BBC.0006293 | OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ ABO 15-25 100 | XK1U5SX25CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DTN.24117 | OBRUBNÍK SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ 100 / 15 / 15 P | ŘKÍURSODNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | DTN.2411819 | OBRUBNÍK SILNIČNÍ PŘECHODOVÝ PRAVÝ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | PFB.0004002OZ | MŘÍŽ VTOKOVÁ (OZ) RÁM S MŘÍŽEMI, ZATÍŽENÍ | K40USTUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PPL.1001 | KG TRUBKA PIPELIFE SN 4 DN 100X1M KOEX O | DKPUASDNÍ POTRUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | R02 | PODRCENÍ STÁVAJÍCÍ ŠTĚTOVÉ VRSTVY V KO | NMS2TRUKCI KOMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | R03 | DALŠÍ NÁJEZD KLADÍVKOVÉ FRÉZY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | R04.1 | DALŠÍ NÁJEZD TECHNIKY PRO RECYKLACI | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | R05 | DALŠÍ NÁJEZD TECHNIKY PRO POKLÁDKU ACL | AK PALCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | R06 | PŘÍPLATEK ZA POKLÁDKU ASFALTOVÝCH VRS | TKEPVL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | R08 | KLADENÍ DVOJŘÁDKU Z KOSTEK DROBNÝCH D | OMLOŽE Z BETON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | R09 | Oblouk svodidlový - příplatek za provedení | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | R10 | Oblouk svodidlový - příplatek za krátký náběh | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 9 134 315,44 |  |  | 9 828 732,63 |  | 694 417,19 | - 219 568,78 | 913 985,97 |

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah

Objekt: SO 101.1 - Stavební úpravy místních a účelových komunikací a sjezdů ze silnice III/4069 Rozpočet: SO 101.1 - Stavební úpravy místních a účelových komunikací a sjezdů ze silnice III/4069

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113132 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S A | SMF3ALT POJIVEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 121102 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZ | EM3DO 2KM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY A KAMENIV | AM3NA POVRCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 173103 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 1 | 0M03% PS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL D | OM02,25M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0, | 1M52M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 56963 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATE | RMIÁ2LU TL DO 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | CMO211+, 11S TL. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6M+,216S TL. 60MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 189 857,21 |  |  | 189 857,21 | 0,00 | 0,00 |

5.2.5

Čas: 9:19 AM

Rekapitulace změn po položkách

Stavba: 2025 Ji SFDI - III/4069 Hodice průtah

Objekt: SO 201 - Most 4069-1

Rozpočet: SO 201 - Most 4069-1

| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Jednotková cena [Kč] | Množství dle SOD | Cena dle SOD [Kč] | Množství ZBV celkem | Množství aktuální | Cena celkem aktuální [Kč] | ZBV 1 - Vícepráce na komunikaci + |  | Meněpráce [Kč] | Vícepráce [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Množství ZBV | Cena ZBV [Kč] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 02742 | PROVIZORNÍ LÁVKY | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 029412 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTN | ÍHKOPLLISTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, | KRPELVIZNÍ ZPRÁV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROH | ÍKDPKLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 113132 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S A | SMF3ALT POJIVEM, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 113722 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝ | CMH3, ODVOZ DO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 121102 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZ | M3DO 2KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 122737 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, O | DMV3OZ DO 16KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 122837 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, O | DMV3OZ DO 16KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12893 | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 161212 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY A KAMENIV | AMN3A POVRCHU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 161217 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVR | CMH3U DO 16 KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVA | MÝC3H MATERIÁLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL D | M02,25M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0, | 1M5M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212636 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO | M150MM, RÝHA T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21331 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO | M(D3RENÁŽNÍHO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21361 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 286725.R | PROKOTVENÍ PŮVODNÍ ŘÍMSY | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 31736 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 333314 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETON | UM 3DO C25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 457314 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C2 | 5M/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 457325 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30 | /M373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 457365 | VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCEL 10505 | ,TB500B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M | 2M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A | MO211+, 11S TL. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6M+,216S TL. 50MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1 | 6M+,216S TL. 60MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY | AMC2P 16+, 16S TL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 575C45 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLAC | EM) 216 TL. 35MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 57622 | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 6254.R | HLINÍKOVÁ VLOŽKA POD ŘÍMSY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 626213 | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA | SMA2NAČNÍ MALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU M | AMLT2OU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOV | ÝM2I PÁSY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 711432 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝ | MI2PÁSY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 711435 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERN | ÍM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 711452 | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALT | OMV2ÝMI PÁSY S P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 74A420 | OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 9112B2 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONT | ÁMŽ S PŘESUNEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 44 | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMO | NMTÁŽ S PŘESUN | EM 443,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 9115C1 | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ | ZMADRŽ H2 - DOD | ÁVKA A 6M9O6N2T,0Á0Ž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D | M100MM | 95,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 938552 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SU | CMH2O KŘEMIČ PÍ | SKEM 443,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 966167 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S O | MD3VOZEM DO 16 | M 6 276,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem: |  |  |  |  |  | 1 384 145,16 |  |  | 1 474 548,63 |  | 90 403,47 | - 189 918,50 | 280 321,97 |