Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/1253

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

sídlo: K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

zastoupený: Alešem Kurzem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

č.ú.: 0143338359/0800

IČ: 27589021

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 6. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 14. odst. 14.2. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je změna lhůty předání z důvodu nevhodných agrotechnických lhůt a nepříznivého průběhu počasí v podzimním období 2025 pro založení trávníků, trvalkových záhonů, louky, vegetační střechy, realizaci pítka a prací s tím souvisejících. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o předání díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1.2. smlouvy.

- II.

Sjednaná doba pro provedení díla

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o sjednané době pro provedení díla dle článku 4. odst. 4.1.2 smlouvy.

- Objednatel se zavazuje ukončit práce uvedené v odst. I. tohoto dodatku nejpozději do 28. 5. 2026.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____________2025

| Městská část Praha-Satalice |  | Zahradní Architektura Kurz s.r.o. |
| --- | --- | --- |