Příloha č. 1 ke SOD

Vymezení předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování „Studie proveditelnosti projektu C1_1.1 Říční lázně“ (dále též „projekt“), který je součástí celkového projektu Příměstský park Soutok – nástroj pro snižování dopadů klimatické změny. Studie proveditelnosti rozpracuje návrh studia NORMA architekti ze dne 12. 8. 2025 a bude v souladu s projektem C1 Vstupní park Radotín + Propojení Zbraslav-Radotín, který je součástí katalogu Výběr pilotních projektů Soutok 04/2024. (viz odkaz níže).

Cílem projektu je revitalizace pravého břehu řeky Berounky v úseku pod Radotínskou lávkou (cca ř. km 3,2–3,6). Projekt zahrnuje vytvoření mělkého bočního ramene, modelaci a zpřístupnění břehů a návrh kontrolované vegetační sukcese. Záměrem je zvýšit morfologickou rozmanitost toku, podpořit biodiverzitu, zvýšit retenci říční nivy a posílit rekreační potenciál území. Součástí bude i řešení nezbytně nutné sítě pěších cest a vyvolaných úprav okolí. Projekt bude řešen výhradně na pozemcích hl. m. Prahy a České republiky (ve správě Povodí Vltavy s.p.), řešené území a dotčené pozemky jsou patrné z projektu C1_1.1 Říční lázně (NORMA 12. 8. 2025, viz odkaz níže).

Studie proveditelnosti se bude skládat z analytické a návrhové části, které budou obsahovat zejména:

# Analytická část:

## Vyhodnocení limitů území – prověření souladu s ÚPD, průzkum stávající infrastruktury v území, zjištění ochranných režimů a pásem, identifikace nutných povolení pro realizaci stavby aj.

## Shrnutí dostupných průzkumů a zpracovaných podkladů, identifikace dopadů navrhovaných zásahů na biodiverzitu, specifikace podkladů a doporučení pro další fázi projektu.

## Zhodnocení skutečného stavu území a vyhotovení případných dalších průzkumů potřebných pro návrhovou část a vyhodnocení doposud zpracovaných podkladů a studií a ověření

## V případě potřeby může zhotovitel provést geodetické zaměření řešeného území (polohopis výškopis) a doplnění hydrogeologického průzkumu (kopané sondy lze zajistit prostřednictvím OCP/MHMP).

- Návrhová část:

Na základě analytické části zpracovat návrh řešení, které bude ekologicky šetrné a technicky proveditelné. Návrh bude průběžně konzultován a na závěr projednán s klíčovými aktéry.

Návrh bude mít textovou a výkresovou část a bude obsahovat zejména

- Prostorové řešení území: Situace, půdorys, příčné a podélné řezy (množství a měřítko bude dohodnuto podle potřeby a srozumitelnosti dokumentace) 1:1000 (1:500) (množství a měřítko bude dohodnuto podle potřeby a srozumitelnosti dokumentace), zjednodušené vizualizace terénních modelací, návrh pobytových ploch, pěších cest a technického vybavení

- Rámcový návrh následné údržby území

- Harmonogram a rozpočet: návrh optimálního postupu pro přípravu a realizaci projektu. Návrh případné etapizace projektu a odhad nákladů na přípravu a realizaci projektu.

- Doklady o projednání návrhu

Další věcné požadavky na návrh:

- Definovat podrobnější údaje o hladinách a četnosti odpovídajících průtoků za nižších stavů vody, vybrat odpovídající rozmezí průtoků a navrhnout optimální podobu terénní modelace.

- Navrhnout modelaci terénu tak, aby poměrově převáděla část běžných průtoků a část až při vybřežení do vyšších úrovní území dříve, než dosáhne vysokých rychlostí.

- Analyzovat splaveninový režim a zrnitost dnového substrátu a na základě toho navrhnout vhodnou stabilizaci a přizpůsobit návrh chodu splavenin v toku.

- Vytvořit tabulku s bilancí zemin, navrhnout kde a jak vytěženou zeminu umístit.

Forma odevzdání:

Akceptační protokol

Texty v tištěné a elektronické formě PDF

Grafická dokumentace v tištěné a elektronické formě PDF

Základní výkresy v editovatelném formátu (DWG, GIS)

Termín plnění:

Hrubopis: 31. 12. 2025 (70% ceny)

Čistopis: 1 měsíc od předání pokynů zadavatelem (30% ceny)

Plnění zakázky bude konzultováno se zadavatelem na koordinačních schůzkách za přítomnosti klíčových aktérů. Četnost schůzek bude dohodnuta na prvním společném jednání.

Odkazy na informace o projektu:

Výběr pilotních projektů 04/2024

Příměstský park – nástroj pro snižování dopadů klimatické změny

Soutok_ekologické vzdělávání