III/3923 Vaneč - Pyšel

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/3923 Vaneč - Pyšel

ze dne 18. 8. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno |
| zastoupený: | Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 25317628 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ25317628 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-38-2025 a číslo zhotovitele 94/2025, ze dne 18. 8. 2025, spočívající v úpravě položek dle geodetického zaměření a

vrunri fihji rwmvíi rj■ im

©sfdi

jrjmd »irw

III/3923 Vaneč - Pyšel

stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisů množství, které je nedílnou součástí tohoto dodatku

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

14 834 140,27 Kč

1 082 901,02 Kč

2 268 107,32 Kč

13 648 933,97 Kč

2 866 276,13 Kč

16 515 210,10 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

III/3923 Vaneč - Pyšel

Změna soupisu množství k ZL č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Pavel Bořek Datum: 2025.12.12 10:33:08+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.12 13:46:10+01'00'

Ing. Pavel Borek, člen správní rady FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

5.3 (25.2.12.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: 50505-28 - III/3923 Vaneč - Pyšel Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství ZBV (SO 000) |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 02911.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 18 750,00 | 0,00 | -18 750,00 | -100,00 |

5.3 (25.2.12.0)

| Změna soupisu množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu množství |  |  |  |
| 50505-28 - III/3923 Vaneč - Pyšel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  | ZBV (SO 100) |  |  |
| [SO 100] - Komunikace III/3923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Kód položky | Název položky | MJ | Množství SoD | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za MJ v Kč | Cena celkem SoD v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113332 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 18130 | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 567504 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 572131 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 12932. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 87446. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 87457. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | R01. | NP STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - drcení vyfrézovaného materiálu | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 14 473 160,58 | 13 306 704,28 | -1 166 456,30 | -8,06 |