Smlouva o dílo

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

Zastoupený ředitelkou Ing; Ivetou Blažkovou

Pod Malým vrchem č.p.; 1378

282 01 Český Brod

IČO:

E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz

Dále pouze objednatel

1.2. ZHOTOVITEL:

Název: EuroRekrutComp s.r.o.

Sídlem: Chotusice 272, 28576 Chotusice

Zastoupený: Jana Bence, jednatel společnosti

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Dále pouze zhotovitel

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v opravě plotu v Polepech, ulice Dlouhá č.p. 169 (dále jen „dílo“) v rozsahu specifikovaném rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

(dále pouze zakázka).

3. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

  - Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 174569,-Kč vč. DPH a je nepřekročitelná.

  - Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele (viz. níže) na základě vystavené a doručené faktury ve lhůtě 14 dní. Faktura bude vystavena po převzetí díla.

4. SOUČINNOST

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny relevantní informace nutné ke zdárnému plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu a v součinnosti se zadáním objednatele, dle platných norem.

5. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Termín realizace: Zhotovitel zahájí provedeni Díla hned po podepsání této smlouvy a provede Dílo nejpozději do 8 týdnů. V případě nepříznivého počasí, kdy nebude možné provádět stavební práce, se termín dokončení posune o tuto dobu.

6. PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnu od zhotoveni díla bez vad a nedodělků

6.2 O předáni a převzetí Díla sepíši Zhotovitel s Objednatelem protokol

6.3 Bude-li mít Dílo v okamžiku předáni a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíši strany protokol obsahující vyčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstraněni. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků.

7. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání objednateli.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

8. Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacení ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně za každý den prodlení od vystavené faktury. Pro případ prodlení zhotovitele s dílem byla sjednána smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Příloha:

Příloha č.1 - Cenová nabídka ze dne 25.11.2025

V Chotusicích dne: 26.11.2025

OBJEDNATEL                                                                                   ZHOTOVITEL