Č.j.: 2025-111-02-16/30

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava bytových jednotek“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 8. 2025 pod. č.j.: 2025-111-02-16/30

(dále jen „Smlouva o dílo“)

Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti

se sídlem Na Květnici 1657/16, 140 00 Praha 4,

zastoupené Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, provozně-ekonomický náměstek

IČO: 19738269,

DIČ: CZ19738269,

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka: hsaxra8

na straně jedné (dále též jen „Objednatel”)

číslo smlouvy: 2025-111-02-16/30-1

a

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČO: 25740253

DIČ: CZ25740253

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5803

Datová schránka: ffjsu3c

Bankovní spojení:

zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva

(dále též jen „Zhotovitel”)

číslo smlouvy:

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Oprava bytových jednotek“ a dále prodloužení doby plnění Díla.

  - V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy a týkají se bytové jednotky č. 2228/5, Klobouková, Praha 4 (dále také „dodatečné stavební práce“) a posunutí termínu plnění vztahující se k bytové jednotce č. 424/7, Jílovská 424/31, Praha 4.

- Rozsah a cena dodatečných pracÍ

  - Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Cenové nabídky učiněné Zhotovitelem, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.

  - Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4.1. a) Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

## vícepráce bez DPH 44 619,00 Kč

## (slovy: čtyřicet čtyři tisíc šest set devatenáct korun českých),

## DPH 12 % ve výši 5 354,28 Kč

## (slovy: pět tisíc tři sta padesát čtyři korun českých a dvacet osm haléřů),

## celkem včetně DPH 49 973,28 Kč

## (slovy: čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých a dvacet osm haléřů).

- ZMĚNA ČLÁNKU Č. 3 SMLOVY O DÍLO

## Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.1. b).

## Nové znění čl. 3.1. b):

## Bytová jednotka č. 424/7, Jílovská 424/31, Praha 4, Lhotka

## Termín plnění: 110 pracovních dnů od předání staveniště.

- Ostatní ustanovení

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.

  - Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

## Příloha:

## Příloha č. 1 – Cenová nabídka

| PODPISY smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V…..……dne…………… Zhotovitel Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. | V Praze dne ………. Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA provozně – ekonomicky náměstek Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti |