DODATEK č.1

Smlouvy o dílo

# o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Město Králíky

Sídlo:	Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Zastoupen:	Ing. Václavem Kubínem, starostou města

IČ:	00279072

DIČ:	CZ00279072

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	PragoData a.s.

Sídlo/Místo podnikání:	         Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

Statutární zástupce:	Ing. Břetislav Moc, předseda správní rady

IČ:	05433622

DIČ:	CZ05433622

Zápis v OR:			               vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21892

K technickým věcem pověřen:	xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

# Čl. 2 Předmět Dodatku smlouvy

- 2.1		Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2025 je změna bodu 4.3. Znění bodu 4.3 se nahrazuje následujícím novým zněním:

- " 4.3			Požadovaný termín splnění veškerých činností v rámci Etapy 2 dle přílohy č. 3 této 		Smlouvy je v období od 1. 12. 2025 do 30. 06. 2026."

# Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1	Všechny ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2025 neměněné tímto Dodatkem 	zůstávají v platnosti v původním zněním.

- 3.2		Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva (dohoda) byla schválena dne 26.11.2025 usnesením č. RM/2025/47/712 Radou města Králíky.

Za Objednatele	Za Zhotovitele

………………………………………………………………….	…………………………………………………….

Město Králíky 	PragoData a.s.

Ing. Václav Kubín, starosta města	Ing. Břetislav Moc, předseda správní rady