Dodatek č. 4

k prováděcí Smlouvě Čj.: 9761/SFDI/111217/1801/2023

Smluvní strany:

název:		Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 		70856508

Bank. spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx
jednající:	Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Objednatel“)

a

název:		s-boost s.r.o.

se sídlem:	Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 		23037539

DIČ:		CZ23037539

Bank. spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx
jednající:	Ing. Michal Beneš, jednatel
zastoupená: 	Ing. Michal Beneš, jednatel

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 420376

jakožto „nová smluvní strana“, která na základě  Smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 31. 3. 2025 s původní smluvní stranou – společností system boost a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 046 41 574, (dále jen „Původní smluvní strana“)nabyla část jejího obchodního závodu, přičemž doklad o koupi části závodu byl uložen ve sbírce listin dne 1. 4. 2025, vstupuje do postavení Původní smluvní strany v rozsahu práv a povinností z Rámcové smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb a Prováděcí smlouvy uvedených níže.

číslo Smlouvy Poskytovatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Poskytovatel“)

(společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb, č.j. 8383/SFDI/230172/17425/2022 ze dne 14.9.2022 a v souladu s Prováděcí smlouvou č.j. 9761/SFDI/111217/1801/2023 ze dne 7.2.2023, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Prováděcí smlouva“), dále též jako „Původní smlouvy“

tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“)

- ÚČEL DODATKU

  - Smluvní strany spolu dne 7.2.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu čj.: 9761/SFDI/111217/1801/2023 (dále jen „Prováděcí smlouva“), jejímž předmětem jsou expertní a konzultační služby v oblasti Enterprise Architektury SFDI.

  - Účelem tohoto Dodatku je vyjádření akceptace změny v osobě Poskytovatele a zasmluvnění změn Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy v návaznosti na změny harmonogramu.

- ZMĚNY SMLOUVY

  - Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti tohoto dodatku vstupuje společnost s-boost s.r.o., do postavení původní smluvní strany, a to v plném rozsahu práv a povinností z ní vyplývajících. Veškeré odkazy na Původní smluvní stranu v Původních smlouvách se ode dne účinnosti tohoto dodatku považují za odkazy na společnost s-boost s.r.o.

  - Tato změna v osobě Smluvní strany se nedotýká ostatních ustanovení Původních smluv, která zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti beze změny.

  - Smluvní strany se dohodly, že PŘÍLOHA Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY – PLÁN PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je zavedení principů Enterprise Architektury do prostředí SFDI a nastavení procesu jejího kontinuálního rozvoje. V rámci projektového výstupu bude vytvořen základní model budoucího stavu organizace vycházejícího z informační koncepce SFDI a Organizačního řádu SFDI.

  - Rozsah plnění:

    - Metodický postup práce s Enterprise architekturou v prostředí SFDI, který bude obsahovat:

- Popis základních modelovací principů a definici používaných entit a symbolů,

- Vytvoření modelových případů jako vzorů pro jednotlivé oblasti,

- Publikační pravidla.

    - Metodický postup pro zajištění kontinuální aktualizace a dalšího rozvoje Enterprise architektury v prostředí SFDI,

    - Vytvoření základního modelu organizace vycházející z Informační koncepce SFDI a Organizačního řádu SFDI, obsahující:

- Identifikaci vlastníků procesů a aplikačního portfolia.

- Základní popis aplikačního portfolia SFDI pro potřeby návrhu budoucího stavu aplikačního portfolia ke vztahu k rozvoji IS Evidence a aplikace Portál služeb SFDI.

    - Služby spojené s digitalizací procesů v oblasti eGovernmentu zahrnující:

- Konzultační činnost v oblasti digitalizace a souladu s legislativními požadavky.

- Konzultace při finalizaci Informační koncepce SFDI.

- Realizace workshopů s klíčovými uživateli a vlastníky procesů.

- Podpora při plnění IK SFDI zahrnující i její formální a věcnou aktualizaci v kontextu plnění definovaných cílů organizace

- Podpora v rámci procesu identifikace a ohlášení agendy Financování dopravní infrastruktury a aktualizaci záznamů uvedených v AIS RPP působnostní

- HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  | Jednotlivá plnění | Termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodický postup práce s Enterprise architekturou v prostředí SDFI | 31.3.2023 |  |
| 2 | Metodický postup pro zajištění údržby a kontinuálního rozvoje EA v SFDI |  | 30.5.2023 |
| 3 | Vytvoření základního modelu budoucího stavu organizace SFDI | 30.8.2023 |  |
| 4 | Služby spojené s digitalizací procesů v oblasti eGovernmentu | Dle potřeby SFDI Do 31.12.2026 |  |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

- PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

| Oblast plnění | Projektová role | MD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodický postup práce s Enterprise architekturou v prostředí SDFI |  | 30 |  |
|  | Enterprise architekt | 20 |  |
|  | Procesní manažer | 10 |  |
| Metodický postup pro zajištění údržby a kontinuálního rozvoje EA v SFDI |  | 20 |  |
|  | Enterprise architekt | 13 |  |
|  | Procesní manažer | 7 |  |
| Vytvoření základní model organizace SFDI |  | 45 |  |
|  | Procesní manažer | 20 |  |
|  | Enterprise architekt | 25 |  |
| Služby spojené s digitalizací procesů v oblasti eGovernmentu |  | 135 |  |
|  | Enterprise architekt | 130 |
|  | Projektový manažer | 5 |  |
| Projektové řízení |  | 15 |  |
|  | Projektový manažer | 15 |  |
| Celková pracnost v MD |  | 245 |  |

- SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (vnitropodnikové směrnice a procesy).

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění je plně v kompetenci Objednatele.

  - . Poskytovatel prohlašuje, že obsah tohoto Dodatuk není obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

  - Dodatek je vyhotoven a uzavřen výhradně elektronicky.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ........................................................... Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica ředitel | .......................................................... s-boost s.r.o. Ing. Michal Beneš jednatel |