# S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, na zpracování lesní hospodářské osnovy Vyšší Brod

- Smluvní strany

1.1.	Objednatel:			Město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních               Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických	Ing. Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a   zemědělství, tel.: 380 766 550

Luboš Bláha, referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství, tel.

380 760 559, email: lubos.blaha@mu.ckrumlov.cz

Bankovní spojení:		221 241/0100

IČO:			 	00 245 836

(dále jen objednatel)

1.2.	Zhotovitel:      		         LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s., Žižkova tř. 178/23,

370 01 České Budějovice

Statutární zástupce:	         Ing. Jiří Heyda

Bankovní spojení:	         5751370267/0100

IČO:			         25161849

DIČ:			         CZ 25161849

Telefon:	                      775 146 801

E-mail:			         jiri.heyda@seznam.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov

č.j. KUJCK 20917/2010/OZZL/2 Ps ze dne 21.6.2010

(dále jen zhotovitel)

- Předmět a účel smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve sjednané době dílo:

Zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) s platností od 01.01.2019 do 31.12.2028 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území obce s rozšířenou působností Český Krumlov, zařizovací obvod Vyšší Brod, k.ú. Běleň, Bolechy, Boršov u Loučovic, Černá v Pošumaví – část, Dolní Drkolná, Dvorečná, Dvořetín – část, Frydava, Frymburk, Herbertov, Horní Dlouhá, Horní Jílovice, Horní Okolí, Hrudkov, Jasánky, Kapličky, Kyselov, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Mnichovice u Loučovic, Ostrov na Šumavě, Pasečná, Pestřice, Přední Výtoň, Rožmberk nad Vltavou, Skubice – část, Studánky u Vyššího Brodu, Svatomírov, Svéraz – část, Svéraz u Větřní – část, Světlík – část, Šafléřov, Velké Strážné – část, Vyšší Brod, Zadní Výtoň, Záhoří u Větřní – část, Zátoňské Dvory – část, Zvonková.

2.2.	Vymezení zařizovacího obvodu

Zařizovací obvod Vyšší Brod byl vymezen místě příslušným orgánem státní správy lesů, který 	zpracování LHO zadal.

Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 470 ha.

  - Při zpracování LHO bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláškou MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen prováděcí vyhláška). Dále se zhotovitel bude řídit ostatními, zde nevyjmenovanými předpisy, které se zpracováním díla souvisejí, stejně jako závaznými postupy a písemnými pokyny objednatele. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů.

  - Digitální data budou zpracována v souladu s informačním standardem LH, platným pro rok zpracování a prověřena v IDC Ústavu pro hospodářkou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

  - Součástí díla budou následující výstupy:

- Všeobecná část v pevné vazbě 							1 x

- Hospodářská kniha v pevné vazbě (MěÚ)						1 x

- Hospodářská kniha v pevné vazbě - poměrná část (OLH- LČR, s.p., LS Vyšší Brod, VLS, s.p., LS Nová Pec, Správa NP Šumava, Ing. Urbanec, Märtl)                                                   5 x

- Plochová tabulka v pevné vazbě (součástí HK pro MěÚ)   				1 ks

- Seznam parcel, vlastníků a jednotek základního rozdělení lesa, řazeno dle KÚ, bude obsahovat platné KN i PK pozemky, v pevné vazbě (může být součástí všeobecné části pro MěÚ)  1 ks

- Porostní mapa 1:10000 (OLH – poměrná část)     				             5 ks

- Porostní mapa 1:10000 se souvislým zobrazením – volné listy A3 (MěÚ) 		1 ks

- Porostní mapa 1:10000 se souvislým zobrazením – foliovaná MěÚ)                           1 ks

- Soutisk typologické a těžební mapy 1:10000 se souvislým zobrazením – volné

listy A3 (MěÚ)				                                                    	1 ks

- Soutisk typologické a těžební mapy 1:10000  (OLH – poměrná část)     		5 ks

- V digitální podobě vlastnické separáty pro vlastníky lesa protokolárně přebírající LHO - jednotlivé separáty budou obsahovat protokol o předání a převzetí vlastnického separátu, mapa vlastnického separátu se soutiskem okolních majetků 1:5000, těžební mapa 1:5000, přehledné sestavení ploch a výměr dle základních jednotek rozdělení lesa	    		1 x

- Veškeré obsahové náležitosti LHO v digitální podobě na CD (MěÚ a IDC)		2 x

- Součinnost objednatele a zhotovitele

  - Podklady předané objednatelem:

- Majetkové podklady zpracované ÚHÚL v digitální formě 		    do 28.2.2018

- Záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů		    do 28.2.2018

- Seznam subjektů vykonávajících činnost OLH v zařizovacím obvodu    do 28.2.2018

- Návrh na zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení	do 28.2.2018

- Předání podkladů pro soutisk porostní mapy s okolními lesními pozemky v případě, že majitelé těchto pozemků budou se soutiskem souhlasit                                       do konce roku 2018

4.	Doba plnění díla

  - Činnosti zabezpečující zhotovení předmětného díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do předání díla. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Zahájení zpracování díla:							po podpisu smlouvy

Ukončení venkovních prací							do 31.12.2018

Předání objednateli podklady pro žádost o vydání závazného stanoviska dotčených orgánů ochrany

přírody a krajiny                                                                                                      do 31.3.2019

Ukončení prací a předání díla dle čl. 2.5.					do 20.06.2019

  - Zhotovitel není v prodlení s plněním, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

- Cena díla

  - Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo dle čl. 2 smlouvy je stanovena vzájemnou dohodou obou smluvních stran na 520,- Kč za 1 ha (bez DPH) pozemků spadajících do zpracování LHO. Tato cena za měrnou jednotku je sjednána jako pevná po celou dobu realizace smlouvy, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění účelu této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy.

  - Cena za dílo pro výměru pozemků dle předběžných údajů, uvedené v odst. 2.2 činí 244 400,- Kč +          51 324,- Kč (21% DPH), celková cena za dílo s DPH je 295 724,- Kč.

  - Pokud se konečná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO bude lišit od výměry uvedené v odst. 2.2, zavazují se obě strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude upravena cena díla s ohledem na skutečnou výměru LHO.

  - Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty 
č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě 
ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

- Platební podmínky

  - Za zpracování díla v rozsahu určeném touto smlouvou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku.

  - Objednatel zaplatí dohodnutou cenu vypočtenou v souladu s článkem 5 odst. 5.2 Smlouvy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena takto:

- 50 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazena do konce roku 2018

  - - 50 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazena v roce 2019 na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání hotového díla a po obdržení ,,Záznamu o provedené kontrole a použitelnosti dat LHO v IDC ÚHÚL” s výsledkem bez závad a umožňující použitelnost dat.

  - Podkladem pro úhradu ceny za provedené dílo je faktura vystavená zhotovitelem. Faktura zhotovitele bude obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu.

  - Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Pokud zadavatel nebude mít v době doručení daňového dokladu k dispozici na účtu finanční prostředky určené na úhradu nákladů na zpracování LHO zaslané Krajským úřadem - Jihočeský kraj, zhotovitel pro takový případ souhlasí s posunem termínu splatnosti na základě doručení těchto finančních prostředků na účet zadavatele.

- Kontrola objednatelem

  - Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů. Termín kontrolních dnů musí objednatel dohodnout se zhotovitelem alespoň 10 dnů předem.

  - Za objednatele je osobou oprávněnou k provádění kontrol zástupce ve věcech technických, objednatel může ke kontrole přizvat příslušného odborného lesního hospodáře.

  - Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který odsouhlasí obě strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

  - Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

- Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě 3.

smlouvy
- objednatel do 30 dnů po písemné výzvě nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v bodě 6. smlouvy.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu uvedou v bodě 7. smlouvy

- zhotovitel neodstraní nedostatky zjištěné při kontrolních dnech ve stanovené lhůtě

- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více jak 30 dnů

  - Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě, ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

9.	Ujednání o smluvních pokutách

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla uvedený v čl. 4.1. zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové předběžné ceny zakázky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením oprávněných faktur, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zadavatel nebude mít v době splatnosti daňového dokladu k dispozici na účtu finanční prostředky určené na úhradu nákladů na zpracování LHO, bude doba splatnosti pokuty počítána ode dne doručení těchto finančních prostředků na účet zadavatele.

- Záruka za jakost díla

  - Na dílo poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti, tj. do 31.12.2028. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle platných norem, zákonů, vyhlášek, nařízení či směrnic vztahujících se k předmětu díla. Zpracovatel se zavazuje vytisknout separáty LHO a dodatečné separáty LHO pro nové vlastníky lesa dle požadavků zadavatele po celou dobu platnosti LHO.

  - Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a doručena zhotoviteli. Zde je objednatel povinen vady popsat. Zhotovitel do 14 dnů od obdržení reklamace písemně oznámí, zda vady uznává nebo neuznává a navrhne termín jejich odstranění.

  - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez souhlasu dotčené strany.

  - Předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem.

  - Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

  - Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

  - Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele bezplatně odstranit vady, které objednatel zjistí při kontrole práce nebo po předání předmětu díla.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

  - Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ............................................ dne: ..………....	       V .......................................dne: ………........

Za objednatele:						Za zhotovitele: