Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1095-2023-544201,

číslo smlouvy zhotovitele: 107/2021, uzavřené dne 3. 10. 2023 na provedení

záchranného archeologického výzkumu v k.ú. Plch

Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Pardubice

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: 	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky	Pardubice

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Olga Čepková, rada Pobočky Pardubice

Tel.: 	+420 725 832 311

E-mail:	olga.cepkova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Poskytovatel:

Oprávněná organizace: 				  Východočeské muzeum v Pardubicích

Sídlo:				  Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice

Zastoupený:				  Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Tomášem Libánkem, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. XXXXX

tel. :					XXXXX

e-mail:       				   XXXXX

Bankovní spojení:                  			   Komerční banka, a.s. Pardubice

číslo účtu:  				   26534561/0100

IČO:           	    			   14450542

DIČ:         	    			   CZ14450542

(dále jen „poskytovatel“)

V souladu se zněním čl. XIII. bodu 13. 7. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna celkové ceny (méněpráce) ze provedení Díla. Méněpráce vznikly na základě menšího objemu archeologických nálezů, než byl původní předpoklad ve smlouvě o dílo. Na menší objem archeologických nálezů navazuje menší počet odpracovaných hodin laboratorních prací.

Tím se mění čl. 5.3 takto:

Celková cena za provedení Díla činí  165 450,00,- Kč bez DPH, tj. 200 194,50 Kč s DPH.

Z toho:

II. FZAV		131 900,- Kč bez DPH, tj.  159 599,- Kč s DPH

III. FZAV		  33 550,- Kč bez DPH, tj.   40 595,50 Kč s DPH

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích  dne  04.12.2025		    10.12.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

..................................................                  	     .....................................................

poskytovatel					               objednatel

Mgr. Tomáš Libánek                                                  Ing. Ondřej Bartoš

ředitel Vč. Muzea v Pardubicích	                           vedoucí Pobočky Pardubice