Dodatek č.1

Smlouvy o dílo

Číslo 2017/03/ŠO
na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu Občanského zákoníku
čl. 1. Smluvní strany  

1.1
           Objednatel:
Město Vrchlabí 

adresa:
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Zastoupený 
Ing. Janem Sobotkou 

IČ: 

00 278 475

DIČ:

CZ 00278475

bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov, a.s.

číslo učtu:
27-1303702389/0800

1.2

Zhotovitel: 
KDK eko IZOL – CZ s.r.o.


sídlo:  

Dubice 39, 470 01 Česká Lípa
zastoupený ve věcech smluvních i technických:  Jan Pavlů

telefon:  

IČ:  

254 85 067







bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa


číslo účtu: 
27-7635850297/0100

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

1) Smluvní strany konstatují, že se na začátku realizace díla objevila nutnost provést  změnu v postupu prací oproti projektové dokumentaci zhotovené Ing. Pavlem Starým dle zjištěné skutečnosti na místě. 
2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to za tuto dohodnutou cenu: 
Cena celkem bez DPH 


         


         
126.912,20  Kč
Rekapitulace ceny je v příloze tohoto dodatku, který se parafováním oběma smluvními stranami stává jeho nedílnou součástí.
3)
Smluvní strany  zároveň  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo






            117.848,00 Kč
Dodatek č.1






            126.912,20 Kč
4)  Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

5) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 6. září 2017




Za objednatele :


    

Za zhotovitele: 
Město Vrchlabí




KDK eko IZOL – CZ s.r.o.



Ing. Jan Sobotka 




Jan Pavlů


Starosta města Vrchlabí



Prokurista
PAGE  
1

