D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 	    832 2415 25

číslo smlouvy objednatele:    SML/0109/25

# Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  | k podpisu této smlouvy je oprávněn XXX |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  | („objednatel“) |

| Zhotovitel: | DIRS Brno s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526 |
| Zastoupený: | Pavlem Lyskem, jednatelem |
| IČO: | 262 55 618 |
| DIČ: | CZ26255618 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | („zhotovitel“) |

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno-Modřice, česlovna – rekonstrukce zázemí“.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění a s tím související změně ceny díla.

- Změna ustanovení smlouvy o dílo

- Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

Předmět díla se upravuje o následující méněpráce: - ASŘ Změna č. 1; Skladba podlahy; - 118 281,64 Kč bez DPH. Změna č. 3; Zděné příčky; - 265 892,53 Kč bez DPH. Změna č. 4; Kazetový podhled; - 13 975,79 Kč bez DPH. - ZTI Změna č. 2; Kanalizace; - 5 610,00 Kč bez DPH. - VZT Změna č. 5; Vzduchotechnika; - 30 417,50 Kč bez DPH. - UT Změna č. 6; Ústřední vytápění; - 37 443,54 Kč bez DPH.

Předmět díla se doplňuje o následující vícepráce: - ASŘ Změna č. 1; Skladba podlahy; 353 100,13 Kč bez DPH. Změna č. 3; Zděné příčky; 350 961,14 Kč bez DPH. Změna č. 4; Kazetový podhled; 130 494,31 Kč bez DPH. Změna č. 7; Kuchyň; 47 017,80 Kč bez DPH. - ZTI Změna č. 2; Kanalizace; 13 145,65 Kč bez DPH. - VZT Změna č. 5; Vzduchotechnika; 62 910,59 Kč bez DPH. - UT Změna č. 6; Ústřední vytápění; 137 437,36 Kč bez DPH.

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1 ze dne 4.12.2025, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- Článek IV odst. 1 ve znění:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

| Cena celkem bez DPH |  | 2 153 825,35,- Kč“ |
| --- | --- | --- |

se nahrazuje zněním:

## „Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

| Cena bez DPH | 2 153 825,35 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 1 095 066,98 Kč |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | - 471 621,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 777 271,33 Kč |

- Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

- Článek XV se doplňuje o nový odst. 10 ve znění:

## „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.“

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1-  Změnový list č. 1.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

- Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

| V Brně dne 11.12.2025 | V Brně dne 11.12.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., XXX | DIRS Brno s.r.o. Pavel Lysek, jednatel |

| Příloha č. 1 Změnový list č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název díla: ČOV Brno-Modřice, česlovna – rekonstrukce zázemí |  |
| Stavební objekty dotčené změnami: - Architektonicko-stavební řešení (ASŘ) - Zdravotně technické řešení (ZTI) - Vzduchotechnika (VZT) - Ústřední vytápění (UT) |  |
| Vyjímají se původní objekty: - ASŘ Změna č. 1; Skladba podlahy; tj. snížení ceny o; -118 281,64 Kč bez DPH. Změna č. 3; Zděné příčky; tj. snížení ceny o; -265 892,53 Kč bez DPH. Změna č. 4; Kazetový podhled; tj. snížení ceny o; -13 975,79 Kč bez DPH. - ZTI Změna č. 2; Kanalizace; tj. snížení ceny o; -5 610,00 Kč bez DPH. - VZT Změna č. 5; Vzduchotechnika; tj. snížení ceny o; -30 417,50 Kč bez DPH. - UT Změna č. 6; Ústřední vytápění; tj. snížení ceny o; -37 443,54 Kč bez DPH. |
| Nově se vkládají objekty: - ASŘ Změna č. 1; Skladba podlahy; tj. navýšení ceny o; 353 100,13 Kč bez DPH. Změna č. 3; Zděné příčky; tj. navýšení ceny o; 350 961,14 Kč bez DPH. Změna č. 4; Kazetový podhled; tj. navýšení ceny o; 130 494,31 Kč bez DPH. Změna č. 7; Kuchyň; tj. navýšení ceny o; 47 017,80 Kč bez DPH. - ZTI Změna č. 2; Kanalizace; tj. navýšení ceny o; 13 145,65 Kč bez DPH. - VZT Změna č. 5; Vzduchotechnika; tj. navýšení ceny o; 62 910,59 Kč bez DPH. - UT Změna č. 6; Ústřední vytápění; tj. navýšení ceny o; 137 437,36 Kč bez DPH. |
| Datum oznámení změny: | Datum předložení změny: 04. 12.2025 |
| Popis změn: viz. Příloha č. 1 – Popis změn |  |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: - změna předmětu díla: navýšení ceny o 623 445,98 Kč (bez DPH) |  |
| Termín dokončení stavby: do 19. 12.2025 |  |
| Přílohy změnového listu: - Příloha č. 2 – Popis změn - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet |  |