Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“) a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, zastoupené na základě Příkazní smlouvy ze dne 24.06.2025, v platném znění společností EDUHA, s.r.o., IČ:27680657, DIČ:CZ27680657, se sídlem Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací:

„OPRAVA A UDRŽOVACÍ PRÁCE BYTU č. 4 – ul. Kollárova č.p. 404, Uherské Hradiště“

## ZAdavatel

- Město Uherské Hradiště

- se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

- IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

- zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou, zastoupeným ve věcech smluvních, v souladu s organizačním řádem a na základě Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro správce - přílohou č. 3 Příkazní smlouvy č. 2025/0524/SMM-OSM ze dne 24.06.2025, v platném znění, Bc. Pavlínou Jagošovou, místostarostkou města

- zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 51592

- se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

- IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

- zastoupenou Ing. Liborem Karáskem – jednatelem. Společnost EDUHA, s.r.o. zastupuje Město Uherské Hradiště na základě výše uvedené Příkazní smlouvy.

Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Michal Habarta, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Předmět nabídky

Jedná se o provedení opravy a udržovacích prací bytu č.4 v bytovém domě č.p.404, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, v rozsahu dle soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, jež jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Projektová dokumentace nebyla zpracována. Úroveň povrchů, obkladových materiálů a zařizovacích předmětů zadavatel požaduje v kvalitativní a cenové úrovni standardu komerčního nájemního bytu v novostavbě. 
Stavební práce obsahují zejména:

- Nové obklady a dlažby v koupelně a na WC

- Osekání stávajícího obkladu v kuchyni + následné zapravení stěn

- Demontáž stávajícího ZTI a instalace nového (výměna vany za sprchový kout, montáž závěsného WC (geberit), nové umyvadlo + umyvadlo WC, ostatní zařizovací předměty)

- Oškrabání stávajících maleb a provedení nové výmalby

- Demontáž stávajících koncových elektrických zařízení

- Montáž vybraných nových koncových prvků elektroinstalace (vypínače, zásuvky)

- Demontáž stávajících dveří a zárubní (včetně vstupních)

- Montáž nových interiérových i vstupních dveří a zárubní

- Demontáž původních podlahových krytin

- Nivelace podkladů

- Pokládka nových nášlapných vrstev podlah

- Instalace nových otopných těles a koupelnového žebříku

- Související a doplňkové práce

  - Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí dodávky i následující práce a činnosti:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení a dokončení díla

- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů při přejímacím řízení

- při provádění prací je nutno zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

- zajištění a kontrolu jakosti prováděného díla v souladu s normami ČSN EN ISO

- doložení atestů, příslušných revizních zpráv, certifikátů od použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších prováděcích předpisů, vše v českém jazyce, a jejich předání při předání díla

- úklid staveniště před předáním a převzetím díla

- odstranění případných závad a nedostatků zjištěných při závěrečné prohlídce stavby

- Místo plnění

Byt č. 4 v 2NP bytového domu č.p. 404 (na pozemku stavební parcela číslo 560 
v k.ú. Uherské Hradiště), ul. Kollárova, Uherské Hradiště. Uvedená stavba a pozemek jsou ve vlastnictví zadavatele.

- Termín plnění

  - zahájení   	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

ukončení 		nejpozději do 13.02.2026

  - Za řádné ukončení a provedení předmětu nabídky se považuje den, kdy zhotovitel předá zadavateli poslední z příslušných dokladů a listin.

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje:

- Výzvu k podání nabídky

- Čestné prohlášení

- Obchodní podmínky (Návrh smlouvy o dílo)

- Půdorys stávajícího stavu 2NP předmětného bytového domu. Řešený byt má místnosti označeny čísly 214-221

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Fotografie stávajícího stavu bytu

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpoklady

  - Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (příloha č.1)

  - Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splnil profesní kvalifikační předpoklady předložením

- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky (příslušné živnostenské oprávnění, nebo výpis z živnostenského rejstříku - nepožaduje se úředně ověřená kopie), a to ve formě prosté kopie

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán

(nepožaduje se úředně ověřená kopie)

  - Dodavatel, který nesplňuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen!

- Hodnotící kritéria

  - Kritéria hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

  - Způsob hodnocení

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící pracovní skupina posoudí nabídkové ceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky (posouzení, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu).

Nabídky, které postoupily do hodnocení budou seřazeny podle výše nabídkové ceny.

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vybrána jako nejvhodnější.

- Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

  - Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak.

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky, včetně dokumentace skutečného provedení.

  - Nabídková cena bude obsahovat i případné možné předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních dodávek a materiálů. Nebude tedy navyšována i v případě změny kursu CZK vzhledem k zahraničním měnám, ani z důvodů případné inflace.

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), který je přílohou č. 4 této výzvy, je závazný pro zpracování nabídkové ceny.

  - Nabídková cena bude uvedena bez DPH, včetně stanovení výše příslušné DPH dle aktuálně platných ustanovení zákonných předpisů.

  - Cena díla může být překročena pouze na základě zákona a písemného dodatku ke smlouvě v těchto případech:

a) dojde po podpisu Smlouvy a před ukončením předmětu plnění ke změnám sazeb DPH, nebo ke změně přenesené daňové povinnosti

b) pokud při provádění předmětu plnění se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

  - Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotlivých cen jednotlivých položek v položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná!

  - Cena navržená uchazečem je závazná nejméně do 30.06.2026.

- Platební a fakturační podmínky

  - Úhrada ceny za zhotovení díla bude provedena dvěma fakturami za provedené práce. První faktura bude vystavena Zhotovitelem na práce provedené do 12.12.2025, přičemž součástí této faktury bude oboustranně odsouhlasený Soupis fakturovaných provedených prací, dodávek a služeb.

Druhá, tj. konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po dokončení a protokolárním převzetí dokončeného díla, přičemž její součástí bude taktéž oboustranně odsouhlasený Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

Bez uvedených Soupisů jsou faktury neplatné.

  - Splatnost faktury je do 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány.

  - Objednatel si vyhrazuje právo provést závěru pozastávku ve výši 10 % z celkové sjednané ceny. Tato pozastávka bude zhotoviteli uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla.

  - Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky, které nesmí být v rozporu   s výše uvedenými platebními podmínkami.

- Místo a lhůta pro podání nabídek

  - Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání písemné výzvy a končí dne 19.11.2025 (středa) v 15:00 hodin.

  - Nabídky se podávají osobně do kanceláře společnosti EDUHA, s.r.o., Studentské náměstí 1535 (kancelář č. 310), 686 01 Uherské Hradiště, nebo poštou na adresu zadavatele, a to vždy v listinné podobě v řádně uzavřené a podepsané obálce, označené názvem „BYT – 404/4 - NEOTVÍRAT“. Obálky s nabídkami budou na přelepu opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele.

  - Otevírání obálek s nabídkami uchazečů je neveřejné.

- Další podmínky zadavatele

  - Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Samozřejmostí je možnost prohlídky bytu samotného, a to na základě žádosti, která musí být podána nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to buď písemně e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo telefonicky na tel.:

xxx xxx xxx.

  - Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

  - Technické podmínky a uživatelský standard jsou definovány jednotlivými částmi projektové dokumentace.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

  - Nabídka musí obsahovat všechny údaje požadované v podmínkách výběrového řízení, které jsou dány zadávací dokumentací.

  - Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

1.   Doklady splňující kvalifikační předpoklady - stanoveny v čl. 5 této výzvy.

2.   Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Návrh smlouvy uchazeče musí respektovat zadavatelem předložený návrh - příloha č.2 této výzvy. Není přípustné, aby byly prováděny změny, které by zadavatele znevýhodňovaly. Součástí návrhu smlouvy o dílo jsou oceněné rozpočty dle přílohy č. 4 této Výzvy.

  - Nedoložení kteréhokoli z výše uvedených dokladů bude mít za následek vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo:

- Neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

- Zadávací řízení zrušit před podpisem smlouvy bez udání důvodu.

- Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky.

- Na dodatečné podání doplňujících informací.

- Odmítnout veškeré předložené nabídky.

- Nehodnotit případně vyloučit ze soutěže nabídky, které nesplňují požadavky podle soutěžních podmínek (např. jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám).

- Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou.

- Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s podmínkami uveřejněnými v této výzvě.

Přílohy: 		č. 1 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních 					předpokladů

č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

č. 3 - Půdorys stávajícího stavu 2NP bytového domu, byt č. 4 označen místnostmi 214-221

č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

č. 5 - Fotografie stávajícího stavu

V Uherském Hradišti dne 06.11.2025

Ing. Libor Karásek, v.r.

jednatel společnosti