D O D A T E K č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov“ č. 724-2018-541101 ze dne 15. 6. 2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

- Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

- Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátkek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

- V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

- Kontaktní údaje:

- Tel.:		 	+420 725 548 187

- E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz

- ID datové schránky:	z49per3

- Bankovní spojení: 	Česká národní banka

- Číslo účtu:		3723001/0710

- IČO:			01312774

- DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)

- (dále jen „Objednatel“)

- a

- GB-geodézie, spol. s r. o. Brno,

- Se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

- V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX

- Kontaktní údaje:

- Tel.:		 	+420 XXXXXXXXX

- E-mail : 	  	XXXXXXXXX

- ID datové schránky:	4pq7xj6

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- Číslo účtu:		115 - 6799070217/0100

- DIČ:			CZ26271044

- IČO:			26271044

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílčí část díla 3.5.4. – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, doplnění počtu měrných jednotek a doplnění termínu předání této dílčí části.

- Tímto dodatkem se mění text smlouvy o dílo následovně, v čl. III se za bod. 3.5.3. vkládá:

bod 3.5.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

Zhotovitel zhotoví podklady v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel zajistí jejich projednání s dotčenými obcemi.

Podklady pro změnu katastrální hranice  budou objednateli předány v tomto počtu vyhotovení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec.

- Počet měrných jednotek a cena dílčí části se stanovuje takto:

Navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 1 | XXX | XXX |

Hodnota změn činí XXX Kč bez DPH, (tj. 0,11 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- Dodatkem se doplňuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Návrhové práce |  |  |
| 3.5.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | Nebyl stanoven | Do 2 měsíců od výzvy Objednatelem |

Odůvodnění:

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č. j. SPU 437002/2025, doložených podkladů, které vznikly při zjišťování hranic obvodů a při zjišťování hranic pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Grunov. Navržená změna katastrální hranice byla provedena z důvodu přizpůsobení průběhu skutečnému stavu v terénu a narovnání katastrální hranice podél místní komunikace a části novému posunu do pole. Tato změna bude využita v návrhu nového uspořádání pozemků a v odstranění spůlné katastrální hranice, která vede v cestě, což je nežádoucí. Změna obecní hranice mezi k. ú. Brniště a k. ú. Velký Grunov bude provedena z důvodu vyřešení vlastnického práva a pozemek (cesta) bude pouze v jednom katastrálním území. Tato změna usnadní i další navazující činnosti. Tímto se odstraní nesoulad vlastnictví cesty ve dvou katastrálních území a v plánu společných zařízení bude cesta ve správných kritériích. Změna katastrální hranice se do katastrální mapy zapíše současně s mapovým dílem digitální katastrální mapou.

Smlouva o dílo neobsahuje ustanovení týkající se zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a v položkovém výkazu činností není tato dílčí činnost zahrnuta. Z tohoto důvodu je třeba upravit obsah smlouvy a Položkový výkaz činností, jak je výše uvedeno. Cena za tyto dodatečné služby byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k doplnění termínu odevzdání výše uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených dle § 222 odst. 4 (dodatky č. 1, 4, 6, 9) nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 Přípravné práce | 2 677 500 Kč | 3 239 775 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce | 1 207 300 Kč | 1 460 833 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo | 222 950 Kč | 269 769,50 Kč |
| Celková cena | 4 107 750 Kč | 4 970 377,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci	Místo: V Brně

Datum: dle elektronického podpisu				Datum: dle elektronického podpisu

16.12.2025	16.12.2025

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti