##### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000053 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0422/25

číslo smlouvy zhotovitele: 25073.

Spolufinancováno z OP JAK

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

##### Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FortiFox Technologies, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupený: xxxx

xxxx

IČO: 176 62 087 DIČ: CZ17662087

datová schránka: d3v7k55

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

##### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 18. 8. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ERDF KVALITA ZČU –  Bezpečný vstup do budovy Jungmannova  1“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

##### Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě:	105 695,59 Kč bez DPH;

    - méněpracím v celkové hodnotě:	37 303,21 Kč bez DPH.

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 953 604 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje

o částku: 68 392,38 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 1 021 996,38 Kč bez

##### DPH.

  - Vícepráce dle čl. 1.2 písm. a) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).

  - Termín pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10 písm. a) SOD prodlužuje do 23. 1. 2026.

##### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

##### Přílohy:

Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).

### prof. RNDr. Miroslav

Digitálně podepsal

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

xxxx

Digitálně podepsal xxxx

Datum:

Digitálně podepsal xxxx

xxxx

Datum:

### Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.12.16

2025.12.12

2025.12.14

……………………15:58:54 +01'00'

…………14…:16:…29 +…01'0…0'  ……..

19:16:06 +01'00'

##### Západočeská univerzita v Plzni	FortiFox Technologies, a.s.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

| Technický list změny 1 (TLZ 1) - REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: | 25-073 |  |
| Stavba: | ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1 |  |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 9. 12. 2025 |

Zadavatel:

ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

CH PROJEKT PLZEŇ	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	68 392,38

Cena s DPH	v	CZK	82 754,78

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

68 392,38

0,00

Výše daně

14 362,40

0,00

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 25-073 |
| Stavba: | ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1 |

Kód

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

9. 12. 2025

CH PROJEKT PLZEŇ

ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |

Náklady stavby celkem

TLZ 1 vícepráce

TLZ 1 méněpráce

| 68 392,38 | 82 754,78 |  |
| --- | --- | --- |
| 105 695,59 | 127 891,66 | STA |
| -37 303,21 | -45 136,88 | STA |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1

Objekt:

| TLZ 1 - vícepráce |  |
| --- | --- |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 |
| Zhotovitel: |  |

| Datum: | 9. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 695,59

PSV - Práce a dodávky PSV 105 695,59

741-2 - Silnoproud montáž 35 337,72

742-1 - Slaboproud dodávka 21 255,38

742-2 - Slaboproud montáž 37 487,60

771 - Podlahy z dlaždic 10 514,64

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1

Objekt:

| TLZ 1 - vícepráce |  |
| --- | --- |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 |
| Zhotovitel: |  |

| Datum: | 9. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Náklady soupisu celkem	105 695,59

D	PSV	Práce a dodávky PSV	105 695,59

| 1 | M | 1. | Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 10,00 | 22,44 | 224,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | M | 2. | Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 15,00 | 13,75 | 206,25 |
| 3 | M | 6. | hmoždinky univerzální 10x60 | kus | 144,00 | 4,65 | 669,60 |

D	741-2	Silnoproud montáž	35 337,72

| 6 | K | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 144,00 | 206,88 | 29 790,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 25,00 | 21,88 | 547,00 |
| 7 | K | HZS.008 | Koordinace profesí | hod | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

D	742-1	Slaboproud dodávka	21 255,38

| 23 | M | 34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 985,00 | 13,30 | 13 100,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | M | Pol17 | Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku (pult) | m | 72,00 | 30,69 | 2 209,68 |
| 24 | M | 34571235 | roh vnitřní k liště elektroinstalační vkládací hranaté PVC 40x20mm | kus | 25,00 | 30,30 | 757,50 |
| 25 | M | 34571243 | roh vnější k liště elektroinstalační vkládací hranaté PVC 40x20mm | kus | 25,00 | 30,10 | 752,50 |
| 26 | M | 34571205 | kryt koncový k liště elektroinstalační vkládací hranaté PVC 40x20mm | kus | 10,00 | 22,20 | 222,00 |
| 32 | M | 10.079.405 | KOPOS Kryt 8633_HB ohybový Lhd 40X20 bílá/ral 9003 | kus | 30,00 | 30,44 | 913,20 |
| 13 | M | Pol35 | Podružný a režijní materiál a skladování | ks | 1,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |

D	742-2	Slaboproud montáž	37 487,60

| 22 | K | 742124001 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty | m | 1 000,00 | 24,90 | 24 900,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124001

| 18 | K | Pol53 | Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku (pult) | m | 72,00 | 76,40 | 5 500,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 210290342 | Náhrady lišt a krytů z PVC krytů pro lištu koncový | kus | 90,00 | 38,60 | 3 474,00 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210290342

| 19 | K | Pol66 | Provrtáni stěny 15cm | ks | 6,00 | 188,80 | 1 132,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | HZS3222 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 4,00 | 620,00 | 2 480,00 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3222

D	771	Podlahy z dlaždic	10 514,64

| 29 | M | 771-1r | Leštěná žula tl. 20mm, dekor dle stávající zakázkový | m2 | 2,70 | 3 327,31 | 8 983,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 771554111 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2 | m2 | 2,70 | 419,00 | 1 131,30 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771554111

| 31 | K | 771574903 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 2,70 | 148,00 | 399,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574903

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1

Objekt:

| TLZ 1 - méněpráce |  |
| --- | --- |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 |
| Zhotovitel: |  |

| Datum: | 9. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -37 303,21

PSV - Práce a dodávky PSV -37 303,21

742-1 - Slaboproud dodávka -27 206,13

742-2 - Slaboproud montáž -2 724,00

771 - Podlahy z dlaždic -7 373,08

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1

Objekt:

| TLZ 1 - méněpráce |  |
| --- | --- |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8 |
| Zhotovitel: |  |

| Datum: | 9. 12. 2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | CH PROJEKT |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Náklady soupisu celkem	-37 303,21

| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -37 303,21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 742-1 |  |  | Slaboproud dodávka |  |  |  | -27 206,13 |  |  |  |
| 1 |  | M | 9151201K |  | 2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice | ks | -1,00 |  | 9 457,77 | -9 457,77 |
| 2 |  | M | 9135251E |  | 2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou odchodového tlačítka | ks | -1,00 |  | 8 355,60 | -8 355,60 |
| 3 |  | M | 91378362 |  | Grandstream GXV3370 | ks | -1,00 |  | 9 262,11 | -9 262,11 |
| 4 |  | M | Pol12 |  | Kabel bezhalogenový UTPKAT 5 | m | -15,00 |  | 8,71 | -130,65 |

D	742-2	Slaboproud montáž	-2 724,00

| 5 | K | 9135251E | 2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou odchodového tlačítka | ks | -1,00 | 260,00 | -260,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 91378362 | Grandstream GXV3370 | ks | -1,00 | 1 208,00 | -1 208,00 |
| 7 | K | 9151201K | 2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice | ks | -1,00 | 896,00 | -896,00 |
| 8 | K | Pol48 | Kabel bezhalogenový UTPKAT 5 | m | -15,00 | 24,00 | -360,00 |

D	771	Podlahy z dlaždic	-7 373,08

| 9 | K | 771573931 | Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2 | kus | -44,18 | 137,81 | -6 088,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | M | 59761124 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | -2,79 | 460,44 | -1 284,63 |