Evidenční číslo






Číslo smlouvy:  SML/2383/2025
zhotovitele:  225-005-122  




   S M L O U V A  O  D Í L O


1.        Smluvní strany

Objednatel:

statutární město Karviná



se sídlem:


Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná



zastoupeno:


Ing. Janem Wolfem, primátorem

k podpisu smlouvy 
oprávněna na základě pověření 
ze dne 08.01.2025             
Ing. Martina Mnichová,
vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí



bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:


27-1721542349/0800
IČ:



00297534
DIČ:



CZ699007109
(dále jen "objednatel")

zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
se sídlem:
Příkop 834/8, Zábrdovice, 

602 00 Brno  

zapsána: 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

e-mail: 



XXXXX
zástupce ve věcech smluvních a technických:

Ing. arch. Vanda Ciznerová, 

jednatelka společnosti

bankovní spojení: 

XXXXX 
číslo účtu: 


XXXXX
IČ:



18824463
DIČ:



CZ18824463
(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)
Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jeho prováděcích předpisů, vykonává Magistrát města Karviné, Odbor stavební
a životního prostředí.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2.
Předmět smlouvy

2.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat Změnu č. 8 Územního plánu Karviné.
Vypracování změny č. 8 Územního plánu Karviné bude v rozsahu:
I. etapa 
návrh změny č. 8 Územního plánu Karviné pro společné jednání
a veřejné projednání v 1 vyhotovení a 1x v digitální podobě
Il. etapa 
výsledný návrh změny č. 8 Územního plánu Karviné ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální podobě
Ill. etapa 
úplné znění Územního plánu Karviné po vydání změny č. 8 ve 2 vyhotoveních a 1x v digitální podobě
(dále jen „dílo").
Změna č. 8 Územního plánu Karviné bude zpracovaná podle jednotného standardu podle ustanovení § 59 stavebního zákona souladu s vyhl. č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a jednotném standardu, a dalšími prováděcími vyhláškami stavebního zákona.
2.2 
Předmětem této smlouvy není zpracování návrhu Změny č. 8 územního plánu
k opakovanému veřejnému projednání. V případě nutnosti opakovaného veřejného projednání, tj. opakovaného řízeni o Změně č. 8 územního plánu, bude zpracování návrhu Změny č. 8 územního plánu k opakovanému veřejnému projednání řešeno dodatkem k této smlouvě.

2.3 
Pokud v době zpracování dojde k upřesnění obsahu rozsahu Změny č. 8 územního plánu, bude toto řešeno dodatkem smlouvy o dílo.
3.
Rozsah a obsah díla

3.1 
Změna č. 8 územního plánu bude zpracována dle stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. 
3.2
Změna č. 8 územního plánu bude zpracována v rozsahu obsahu změny č. 8 Územního plánu Karviné, o kterém rozhodlo usnesením č. 267 Zastupitelstvo města Karviné dne 13.05.2024 a to zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a a 55b stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které je považováno za zadání podle § 323 odst. 5 stavebního a dále v rozsahu dvou schválených zadání podle usnesení č. 437 Zastupitelstva města Karviné ze dne 08.09.2025. (Odkaz na usnesení: 12. ZM-2024-05-13-Usnesení-anonymizované.pdf, Oficiální stránky statutárního města Karviná, 21.ZM-2025-09-08-Usnesení-anonymizované.pdf, Oficiální stránky statutárního města Karviná)
3.3
Předpokládaný rozsah zpracování a předání dat změny č. 8 Územního plánu Karviné:

1. Obsah a forma digitálního zpracování územního plánu (ÚP) bude odpovídat Standardu.
2. Vektorová data ÚP budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK, varianta EastNorth dle Standardu.

3. Vektorová data ÚP budou zpracována pro GIS ve formátu ESRI SHP dle Standardu.

4. Datová struktura vektorových dat ÚP bude zpracována dle Standardu.

5. Budou dodrženy požadavky na vzájemný soulad vrstev vektorových dat ÚP dle Standardu.

6. Bude dodržen povinný obsah standardních výkresů ÚP dle Standardu.

7. Budou zpracovány rastrové ekvivalenty výkresů dle Standardu ve formátu PNG, barevná hloubka 24 bit, rozlišení 300 DPI. Zeměpisné usazení rastrových ekvivalentů bude zpracováno pro GIS systémy ESRI. Rastrové ekvivalenty budou zpracovány ve dvou variantách:

· daný výkres ÚP bude zpracován do příslušného rastrového ekvivalentu v jediném souboru tak, jak je vytištěn, tj. včetně legendy, rozpisky
a dalších kompozičních prvků výkresu.
· daný výkres ÚP bude zpracován do skupiny příslušných rastrových ekvivalentů s rozdělením obsahu výkresu podle kladu mapových listů Státní mapy 1:5000. Takto vytvořené rastrové ekvivalenty budou obsahovat pouze výkresovou část ÚP bez podkladu katastrální mapy, bez mimorámových údajů, nadpisů, legendy, severky, tiráže, popisů
a dalších kompozičních prvků. Pojmenování souborů rastrových ekvivalentů bude obsahovat číslo označení mapového listu.

8. Předávaná digitální forma ÚP bude uspořádána dle Standardu.

9. Bude zpracován XML formulář s vyplněnými základními informacemi o daném územním plánu ke dni odevzdání (metadata) dle Standardu.

10. Textové dokumenty budou předány ve formátech PDF/A a DOCX, tabulkové soubory ve formátu XLSX, výkresy ÚP pro tisk ve formátu PDF/A dle Standardu.

11. Mapová vizualizace vektorových dat ÚP bude zpracována ve formátu mapového dokumentu APRX (pro aplikaci ArcGIS Pro). Součástí vizualizace bude nastavení symbologie, legenda zpracovaných jevů ÚP dle Standardu, případně vygenerované popisky z atributů vektorových prvků s pevným umístěním v mapě, mapová kompozice výkresů (layouts) s kompozičními prvky pro finální tisk a export.

12. Soubory infotextů v PDF/A obsahující vybrané textové informace z textové části ÚP pro připojení k vektorovým objektům ÚP (např. závazné podmínky využití ploch, popisy návrhových ploch, popisy veřejně prospěšných staveb apod.) vztahující se ke konkrétnímu objektu/skupině objektů územního plánu. Soubory infotextů budou pojmenovány podle kódu objektu, případně dle jiného identifikátoru objektu, ke kterému se přímo vztahují. Info texty budou identické s textovou částí územních plánů.

13. Zpracovatel doloží výsledky úspěšné kontroly zpracovaných dat ÚP pomocí elektronického kontrolního nástroje (ETL).

3.4
Struktura platného Územního plánu Karviné a číslování grafické části dokumentace zůstanou zachovány

I. - II. etapa: návrh změny č. 8 Územního plánu Karviné pro společné jednání a veřejné projednání, výsledný návrh změny č. 8 Územního plánu Karviné
A) Textová část
B) Grafická část 

I.1 Výkres základního členění území



1: 5 000

I.2 Hlavní výkres






1: 5 000

I.3 Koncepce veřejné infrastruktury



1: 5 000

I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1: 5 000

V případě, že v některém výkresu nebudou změny, nebude vyhotovován. Výkresy mohou být i formou výřezů výkresů.

  
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8
A) Textová část odůvodnění
B) Grafická část odůvodnění
II.1 Koordinační výkres





1: 5 000

II.2 Výkres širších vztahů





1: 5 000

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1: 5 000

V případě, že v některém výkresu nebudou změny, nebude vyhotovován. Výkresy mohou být i formou výřezů výkresů.


III. etapa: úplné znění územního plánu po vydání Změny č. 8 územního plánu
A) Textová část

B)
Grafická část

I.1 Výkres základního členění území



1: 5 000

I.2 Hlavní výkres






1: 5 000

I.3 Koncepce veřejné infrastruktury



1: 5 000

I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1: 5 000

II.1 Koordinační výkres





1: 5 000

3.5 
Součástí díla bude spoluúčast zhotovitele včetně projektantů dílčích částí (zejména urbanismus, architektura, energetika a ekologie) na veřejném projednání.
4.
Spolupůsobení a podklady objednatele

4.1 
Objednatel (pořizovatel) předá zhotoviteli ÚAP ORP Karviná data úplného znění územního plánu Karviná po změně č. 7 a rozpracovaná data změny č. 9 (po účinnosti této změny předá data úplného znění změny č. 9) ve struktuře předpokládaného rozsahu zpracování a předání dat Změny č. 8 Územního plánu Karviné včetně textové části, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
5.
Místo a termín plnění

5.1
Dílo, resp. dílčí etapy, se zhotovitel zavazuje provést v následujících termínech:
I. etapa
- do 4 měsíců ode dne uzavření smlouvy a předání všech podkladů včetně podkladů viz bod 4.1.
II. etapa
- do 60 dnů od sdělení pořizovatele o vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek.
III. etapa
- do 30 dnů ode dne oznámení pořizovatele o vydání Změny č. 8 územního plánu.
Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. jednotlivá etapa díla, je provedena, je-li dokončena a převzata objednatelem. Dílo, resp. jednotlivá etapa díla je dokončena, nevykazuje-li žádné vady a nedodělky.
5.2 
Objednatel se zavazuje každou dokončenou etapu díla převzít ve sjednané době. O převzetí jednotlivých částí (etap) díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
5.3
Místem předání díla je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí. Osobou oprávněnou k převzetí díla je vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné a v době její nepřítomnosti osoba pověřena jejím zastupováním.
6.
Cena za dílo, platební podmínky

6.1
Celková cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran dle § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši:
	  

	cena bez DPH

	I.etapa 
	740 000,-

	II.etapa
	300 000,-

	III.etapa
	250 000,-

	celkem
	1 290 000,-


6.2
Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené výše připočte platná sazba DPH. Sazba DPH se stanoví v souladu s aktuálními právními předpisy.

6.3
Cena dohodnutá v předchozích bodech tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.


Jestliže bude nutno z objektivních důvodů nebo na základě požadavků třetích stran (např. dotčených orgánů) požadovat rozšíření předmětu plnění, bude to řešeno dodatkem ke smlouvě.
6.4
Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za každou provedenou část (etapu) díla na základě faktury zhotovitele vystavené po převzetí předmětné části (etapy) díla objednatelem. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje den převzetí předmětné části (etapy) díla.
6.5
Cena díla bude zaplacena objednatelem formou bezhotovostní úhrady. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí účetního dokladu dle právních předpisů rovněž:
- číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,
- předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu,
-  textem „Změna č. 8 Územního plánu Karviné“.
6.6 
Fakturu doručí zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX.
6.7 
Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně. Dnem vrácení vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
6.8 
Strany se dohodly, že peněžité závazky vzniklé mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, je povinná smluvní strana povinna uhradit na bankovní účet druhé smluvní strany.

7.  Licenční ujednání

7.1 
Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části
v neomezeném rozsahu pro účely výkonu veřejné správy pro řešené území, a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, co se týká množství, místa nebo času. Licence se poskytuje bezúplatně a na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn udělenou licenci vypovědět. 

7.2 
Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení licence třetí osobě.

8. 
Ostatní ujednání:
8.1
Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami.
8.2
Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovaného díla.
8.3
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy
a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména stanovené stavebním zákonem a vyhl. č. 157/2024 Sb.

8.4
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

8.5
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu.
8.6
V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli   náklady rozpracovanosti díla.
8.7
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné etapy (ceny etapy včetně DPH) za každý den prodlení s předáním této etapy díla. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8.8 
Informace získané zhotovitelem při plnění této smlouvy budou zhotovitelem využity pouze pro zpracování Změny č. 8 územního plánu.

8.9
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv v platném znění (zákon o registru smluv); smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění
v registru smluv dle předešlé věty.

8.10
Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8.11
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se zhotovením díla

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
8.12
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů statni správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
8.13 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006. Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňovaní, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), Zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávaní cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plněni díla.
8.14 
Zhotovitel je povinen při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešeni s cílem zmenšit přímé negativní dopady činnosti zhotovitele na životni prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii.
8.15
Má-li zhotovitel zaměstnance, zavazuje se v rámci svých vnitřních procesů k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavadění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
8.16
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
8.17
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.
8.18
Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.
V Brně, dne 17.12.2025


           
V Karviné, dne 17.12.2025
Za zhotovitele:




Za objednatele:

………………………………


…………………………………………..

Ing. arch. Vanda Ciznerová


Ing. Martina Mnichová
jednatelka společnosti
vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné 
