Usnesení č. RM/1426/12/25

z 34. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 16.12.2025

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Kollárova - parkovací stání“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Street line s.r.o., IČ: 29104823, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání", na základě kterého se dle Změnových listů č. ZL 01, č. ZL 02, č. ZL 03  snižuje cena díla o částku 2.744,13 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.556.912,11 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru