DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi

| Obchodní společnost: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Sídlo: Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš IČO: 00176109 DIČ: CZ00176109 Zastoupená: Ing. Lukáš Kobolka, výkonný ředitel Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, B 204 (dále jen „objednatel“) |  |
| --- | --- |

a

Název:	Vysoké učení technické v Brně, FEKT UVEE

Sídlo:	Technická 3082/12, 616 00 Brno

IČO:	00216305

DIČ:	CZ00216305

Zastoupení:	Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, Sc., děkan FEKT VUT

Číslo smlouvy VUT:	14995/2024/01

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Ing. Ivo Pazdera, tajemník ústavu (dále jen „zhotovitel“)

(každá strana samostatně jako „strana“ a společně jako „strany“)

PREAMBULE Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2024 Smlouvu o dílo č. D24-301-00023 a č. 14995/2024/01 jejímž předmětem smlouvy je realizace projektu technického rozvoje „CTCU – Řídící jednotka pro řízení kryogenních turboexpandérů“ (dále jen Smlouva o dílo“). Předmět dodatku č. 1 - Vzhledem k tomu, že vznikly nové požadavky objednatele na změny HW řídící jednotky a doplnění SW, které nebyly zahrnuty v dokumentu Specifikace díla TZ 60-23, je nutné rozšířit předmět smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“). Na základě vzájemné dohody smluvních stran došlo dále ke změně termínu provádění díla a navýšení ceny. - Smluvní strany se vzájemně dohodly, že bod 7.1. Smlouvy o dílo se celý nahrazuje následujících novým zněním: - „7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: Zahájení realizace díla: po podpisu smlouvy Dokončení realizace díla: nejpozději do 30. 9. 2026 Jednotlivé části plnění budou specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy.“ Na základě rozšíření nabídky smluvní strany vzájemně dohodly, že bod 8.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujících novým zněním: - „8.2. Celková cena za provedení díla činí 1.250.000 Kč bez DPH, DPH samostatně činí 262.500 Kč, cena včetně DPH činí 1.512.500 Kč.“ Dále se smluvní strany vzájemně dohodly, že čl. 9. Platební podmínky bude rozšířen o nový bod č. 9.8. následovně: „9.8. Zhotovitel nevyžaduje zálohové platby.“ Vzhledem k tomu, že došlo ke změně přílohy č. 1. a 3., jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku následující přílohy: „Příloha č. 1 – Specifikace díla – TZ 60-23 – Řídící systém CTCU kryogenních kompresorů Příloha č. 3 – Etapy plnění díla - V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo nezměněna. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ - Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Veškerá ostatní práva a povinnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti ve smyslu znění Smlouvy o dílo. - Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze stran obdrží jeden originál. - Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1potvrzují, že jsou si vědomy, že se na něj vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje VUT .Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. - Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.	Vysoké učení technické v Brně, FEKT UVEE

Ve Velké Bíteši dne …………………………	V ………………………….. dne …………………………..

| Ing. Lukáš Kobolka výkonný ředitel |  | Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, Sc. děkan FEKT VUT |
| --- | --- | --- |