Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

Sídlo:	 				Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

Statutární zástupce: 			Ing. Eva Hamrlová, ředitelka TSMP

IČ: 						490 56 689

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:		Ing. Eva Hamrlová, ředitelka TSMP

Ve věcech technických:		xxx

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## E-Sea s.r.o.

Sídlo:	U Agrostroje 2435, 393 01Pelahřimov

Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pejcl

e-mail:	xxx

telefon:	xxx

IČ:	06358080

DIČ:	CZ06358080

Bankovní spojení:	xxx

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Pejcl – jednatel

Ve věcech technických:	Ing. Jiří Pejcl – jednatel

(dle jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 12.3.2025 a jejímž předmětem díla je:

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) do bateriového uložiště na střeše administrativní budovy Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace a úprava hromosvodu na této budově.

# Předmět dodatku

- Tento dodatek doplňuje původní smlouvu o dílo ze dne 12.3.2025 o vícepráce v ceně 102. 000,- Kč bez DPH vzhledem k tomu, že pro splnění podmínek poskytovatele dotační podpory došlo ke změně projektové dokumentace a potvrzení technických a energetických parametrů RES I až po uzavření smlouvy o dílo.

- V původní smlouvě o dílo ze dne 12.3.2025 dochází ke změně v oddílu II. Předmět smlouvy bod. 1.

Původní předmět smlouvy bod 1:

Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 34,2 kWp s akumulací do bateriového uložiště o kapacitě 23,2 kWh na střeše administrativní budovy Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace a úprava hromosvodu na této budově. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy.

Nový předmět smlouvy bod 1:

Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 34,2 kWp s akumulací do bateriového uložiště o kapacitě 34,8 kWh na střeše administrativní budovy Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace a úprava hromosvodu na této budově. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy.

- V původní smlouvě o dílo ze dne 12.3.2025. dále dochází ke změně v oddílu VI.  Financování a cena za provedení díla bod. 2. Položkové náklady za vícepráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla bez DPH			1.065.000, -Kč

Vícepráce					    102.000, -Kč

Nová smluvní cena díla bez DPH		 1.167.000, -Kč

# II. 	Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.3.2025 zůstávají bez změn.

- Tato smlouva je platná a účinná dnem uveřejněním v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál. V případě listinné podob každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 25NA00041 na vícepráce

Pelhřimov dne: viz. podpis 			            Pelhřimov dne: viz. podpis

za Objednatele: 					za Zhotovitele:

……………………………………………..		……………………………………

Technické služby města Pelhřimov, p.o.	E-Sea s.r.o.

Ing. Eva Hamrlová, ředitelka	Ing. Jiří Pejcl, jednatel