
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

 IČO: 00295671, 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem 
Zhotovitel:
Ing. Leoš Pohanka, se sídlem Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, 

IČO: 45653054

II. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo: 

„Projektová dokumentace chodníku a opěrné zdi podél komunikace v ul. Zahradní ve Velkém Meziříčí“

tj. vypracování projektové dokumentace novostavby chodníku podél komunikace v ul. Zahradní ve Velkém Meziříčí, a to v úseku vyznačené v nákresu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni povolení stavby (dále jen „DPS“) a dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací (dále jen „PDPS“). Projektová dokumentace bude řešit výstavbu chodníku a opěrné zdi, místní rozšíření a odvodnění komunikace, veřejné osvětlení a datové kabely. Projektová dokumentace neřeší případné přeložky inženýrských sítí požadované jejich správci v rámci stavebního povolení. 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle aktuální směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR.
A.  Dokumentace pro povolení stavby - Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro povolení stavby (dále jen „PD“) dle vyhl. č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a zajistí vyjádření dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí. 

Plnění rovněž zahrnuje:  

· geodetické zaměření,

· vlastní návrh technického řešení (po jednotlivých stavebních objektech), 
· přehledná situace vypracovánou na podkladě aktuální katastrální mapy vč. sousedních pozemků,
· záborový elaborát,

· návrh trvalého dopravního značení, včetně projednání,
· návrh dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací včetně projednání,
· kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání povolení stavby,
· dokladová část – souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených správců sítí a organizací, orgánů státní správy a samosprávy k vydání pravomocného stavebního povolení,
· v případě dotčení pozemků ZPF (PUPFL) – zajištění vynětí pozemků ze ZPF (PUPFL),  
· bilance zemin a skrývky kulturních vrstev,
· zajištění vydání rozhodnutí o povolení stavby. 
DSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

· 4 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf a *.dwg otevřený formát – nezaheslovaný. 

B. Dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a vyhl. č. 169/2016 Sb. 

DPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

· 4 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf a *.dwg otevřený formát – nezaheslovaný. 

Soupis prací: 

· 1 x oceněný rozpočet v tištěné podobě + 1 x digitální - *. xls, *.pdf

· 4 x  neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální *. xls, *.pdf 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána vždy v plném rozsahu listinné podoby.

Zhotovitel je povinen v průběhu společného stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

(2) Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla a výslovně prohlašuje, že je schopen dílo za níže uvedenou cenu provést.

(3) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.


(4) Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že výše uvedená DPS bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen zpracovat DPS tak, aby DPS poskytovala dostatečné podklady pro provedení díla (např. včetně směrového, výškového a polohového vytyčení stavebních objektů).

(5) Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat technické odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Výjimku stanoví § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Zhotovitel je povinen při vypracovávání dokumentace postupovat v souladu s Manuálem veřejných povrchů města Velké Meziříčí (zveřejněn zde: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/12533-manual-mestskych-povrchu)Město Velké Meziříčí - Generel veřejného osvětlení a Generelem veřejného osvětlení (zveřejněn zde: ).

(7) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.
III.  Termín a místo plnění

(1) Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do 31. 3. 2026. 
(2) Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání díla svolávat výrobní výbory. Výrobní výbor se bude konat v sídle objednatele, tj. v budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

(3) Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele: Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí. 

IV. Cena díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:


[image: image1.emf]Cena za vypracování DSP 90 000,00 Kč

Inženýrská činnost 30 000,00 Kč

Cena za vypracování PDPS 75 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 195 000,00 Kč

DPH 40 950,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 235 950,00 Kč

 
(2) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. 

(3) Uhrazením ceny za provedení díla objednatel vypořádá zhotovitelova autorská práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V. Platební podmínky

(1) Zhotovitel je oprávněn fakturovat 80 % z ceny za provedení PD po podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad. Zbývající část ceny za provedení PD je zhotovitel oprávněn fakturovat po vydání povolení stavby stavebním úřadem. Zhotovitel vystaví fakturu za provedení DPS po předání DPS objednateli.

(2) Úhrady za plnění z této smlouvy budou realizovány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeném na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

(3) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

(4) Objednatel prohlašuje, že se na výše uvedený předmět plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. 

(5) Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, příp. ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm) nebo na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

(6) Splatnost faktury je 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.
(7) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele.
VI. Ostatní ujednání

            (1) Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout podkladové mapy, polohopis a výškopis.

(2) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

           (3) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele. 
(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpověď na dodatečný dotaz k DPS ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne jeho obdržení.
VII. Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(3) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

(4) Při prodlení s odpovědí na dodatečný dotaz k DPS je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

(5) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody. 

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

            (1) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla do dne, kdy bude stavba dle DPS dokumentace dokončena bez vad a nedodělků.

 
(2) Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 5 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně. 

(3) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol. 
(4) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
IX. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv v plném rozsahu. 
(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

(3) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(4) Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy musí mít formu písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

(6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním a zpracováním všech údajů ve smlouvě obsažených.
(7) Je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel smlouvou objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu realizace smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

(8) O uzavření této smlouvy rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.
(9) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 30. října 2025                   V Novém Veselí dne……………….
…………………………………..
…………………………………..


Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
Ing. Leoš Pohanka

Město Velké Meziříčí
zhotovitel

objednatel 



  Číslo strany:      2 / 5

_1819796177.xls
List1

		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena za vypracování DSP		90,000.00 Kč

		Inženýrská činnost		30,000.00 Kč

		Cena za vypracování PDPS		75,000.00 Kč

		Cena celkem bez DPH		195,000.00 Kč

		DPH		40,950.00 Kč

		Cena celkem včetně DPH		235,950.00 Kč






