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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 			
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 				
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 						
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem	
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, č. účtu: xxx
										
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, 
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem. 

Zástupce pro věcná jednání: 
Bc. Kateřina Hladíková, telxxx
Mgr. Barbora Ondová, telxxx
PhDr. Pavel Ecler, tel: xxx
(dále jen „objednatel“) 

a 

MgA. Jakub Stretti, ak.mal.
IČO: 71657517
se sídlem: Rýchory 56, Žacléř, 542 01
číslo restaurátorské licence: MK 20404/2017 OPP
zastoupen: Mgr. Karolína Stretti 
datová schránka: visaqzs
(dále jen „zhotovitel“) 


SMLOUVA O DÍLO NA RESTAUROVÁNÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a předpisy souvisejícími, mezi výše uvedenými smluvními stranami.


I. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy
1. Objednatel je příslušný hospodařit s níže uvedenými movitými věcmi ve vlastnictví České republiky ze zámku Veltrusy: tapetová výzdoba místnosti č. 2.82 hlavní zámecké budovy SZ Veltrusy, adresa: Ostrov 59, 277 46 Veltrusy, číslo rejstříku ÚSKP: 46700/2-1423 (dále jen „předmět restaurování").





1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: 
0. restaurování plátěných podložek panelů P.9, P.10 a P.14 (včetně revize stávajících či výroby nových napínacích rámů)
Panel č. 9: 3,47 x 3,105 m
Panel č. 10: 3,47 x 3,49 m
Panel č. 14: 3,47 x 3,20 m
0. osazení zrestaurovaných papírových aplikací na panely P.9, P.10 a P.14 (papírové kartuše 17 ks) papírové archy se zátišími – 32 ks zátiší „bo gu“
0. restaurování zdobných lišt tapet
0. [bookmark: _Hlk208840707]instalace zrestaurovaných tapet (panely P.1–P.15 na stěny místnosti č. 2.82, včetně zalištování)
(dále jen „dílo“).
1. [bookmark: _Hlk197449162][bookmark: _Hlk208841421]Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem: „SZ Veltrusy, restaurování a instalace malovaných tapet místnosti č. 2.82“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/25/V00039941 (dále jen „veřejná zakázka“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, v případě rozporu má přednost tato smlouva a její přílohy.
1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na své nebezpečí provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět restaurování je chráněn dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
1. [bookmark: _Hlk157685632]Zhotovitel se zavazuje dílo provést:
0. v rozsahu definovaném v dokumentu Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 1 této smlouvy);
0. v rozsahu cenové nabídky zhotovitele – položkového rozpočtu (Příloha č. 2 této smlouvy)
0. dle podmínek stanovených v rozhodnutí orgánu památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 052486/2021/KUSK ze dne 3.5.2021;
1. Součástí díla je vyhotovení restaurátorské zprávy, která musí mít náležitosti vyhlášky č. 66/1988 Sb. Restaurátorskou zprávu zhotovitel předá objednateli při zpětném předání předmětu restaurování či jeho části v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě. 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno držitelem platného povolení k restaurování se specializací restaurování malířských uměleckých děl na plátně dle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kterým je MgA. Jakub Stretti, ak.mal. (dále jen „restaurátor“). Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele restaurátora změnit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určený restaurátor splňuje příslušnou kvalifikaci. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit. 
1. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení, s právem objednatele poskytnout tyto práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně, a s právem zhotovitele s užitím autorského díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží jeho hodnotu. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

II. Cena díla, způsob platby
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem bez DPH 1 574 100,- Kč.
1. Zhotovitel není plátce DPH.
1. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele na zhotovení díla dle této smlouvy, tedy vlastní dílo, fotodokumentaci, náklady spojené s dopravou zhotovitele, požadovaným pojištěním a další náklady, vztahující se k předmětu této smlouvy.
1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za řádně a včas provedené dílo, bez vad a nedodělků. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla daňovým dokladem – fakturou.
1. Zhotovitel má nárok na úhradu částečné platby Smluvní ceny a může faktury vystavovat průběžně dle skutečně poskytnutého plnění. Přílohou fakturace bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věcná jednání. Přílohou závěrečné fakturace bude zápis z posledního kontrolního dne, který bude obsahovat potvrzení o dokončení díla bez vad a nedodělků.
1. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
1. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
1. Fakturační adresa objednatele:
Národní památkový ústav Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01
Konečný příjemce
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem.
Zhotovitel doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxx. 
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
1. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
10. v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH,
10. dle inflační doložky: ve vztahu k plnění v roce 2027 a 2028 se smluvní strany dohodly na následující inflační doložce:
1. K 1. únoru roku 2027 a 2028 je zhotovitel oprávněn zvýšit jednotkové ceny, z důvodu inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, vyhlášené Českým statistickým úřadem;
1. úpravu jednotkových cen je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit k 1. únoru, úprava cen se uplatní na práce provedené ode dne doručení oznámení;
1. v případě záporné inflace se výše jednotkové ceny neupravuje;
1. jednotkové ceny, zvýšené z důvodu inflace, se považují za sjednané jednotkové ceny za plnění dle smlouvy. 
1. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

III. Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla
1. Zhotovitel bude provádět dílo na státním zámku Veltrusy Ostrov 59, 277 46 Veltrusy; případně v ateliéru zhotovitele, adresa: Rýchory 56, Žacléř, 542 01.
1. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady převoz předmětu restaurování z místa uložení, zámek Veltrusy, (Ostrov 59, 277 46 Veltrusy), do ateliéru zhotovitele a po řádném provedení díla zajistit zpětný převoz předmětu restaurování na zámek Veltrusy, a není oprávněn předmět restaurování bez předchozího písemného souhlasu objednatele přemístit, či s ním nakládat jinak, než je účelem této smlouvy. 
1. Pro realizaci prací na SZ Veltrusy objednatel za tímto účelem zhotoviteli bezplatně umožní provádět dílo ve vyhrazené místnosti č. 2.82 v prvním patře hlavní zámecké budovy. Místnost s denním světlem a s umělým osvětlením, není vytápěná, pouze temperovaná. V místě přívod elektřiny (220 V), k dispozici odvlhčovač. Přívod vody a výlevka vně budovy – v objektu oranžérie (ve vzdálenosti cca 50 m). Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně vodu a elektrickou energii v rozsahu nezbytném k realizaci prací. Parkování je umožněno na vyhrazeném místě v areálu zámku zdarma, možnost parkování přímo u zámecké budovy je povoleno pouze pro účely vykládky a nakládky.
1. Zhotovitel nesmí používat místnost jinak, než k účelu dle této smlouvy a je povinen dodržovat následující pravidla: zákaz kouření, zákaz provádění jakýchkoliv stavebních či jiných zásahů nesouvisejících s instalací tapet, povinnost provádět po každém ukončení činnosti úklid, zákaz vstupu cizích osob. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prostor i v průběhu provádění díla. 
1. Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do 31. 5. 2028.
1. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle následujícího závazného harmonogramu:
5. práce v rozsahu, který umožňuje sejmutí papírových aplikací minimálně z jednoho panelu (např. příprava prostoru, rozvinutí panelu, odstranění zajišťujících přelepů plátna přesahujících přes papírové aplikace atd.) nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
5. práce v rozsahu, který umožňuje sejmutí papírových aplikací z dalšího panelu do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
5. práce v rozsahu, který umožňuje sejmutí papírových aplikací z posledního panelu do 14 měsíců od účinnosti smlouvy.
1. Objednatel předá zhotoviteli zrestaurované papírové aplikace z panelů P.9, P.10 a P.14 nejpozději k datu 1. ledna 2028, a to za účelem osazení zrestaurovaných papírových aplikací na panely P.9, P.10 a P.14.
1. O fyzickém předání předmětu restaurování zhotoviteli, jakož i o vrácení předmětu restaurování či jeho části zpět objednateli bude vyhotoven a oboustranně podepsán protokol, zajistí správa zámku Veltrusy. 


IV. Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk208846865][bookmark: _Hlk212043527]Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost osobě, která bude restaurovat papírové aplikace, tj. zejm. je povinen umožnit sejmutí zajišťujících přelepů a papírových aplikací z plátěné podložky zhotoviteli restaurátorských prací na papírových aplikacích, což je možné vždy po rozvinutí panelu z válce a jeho základním vyrovnání. Osoba, která bude restaurovat papírové aplikace, je povinna provést sejmutí papírových aplikací nejpozději do 30 kalendářních dní od oznámení termínu rozvinutí konkrétního panelu objednatelem prací, v této lhůtě je tedy zhotovitel povinen umožnit sejmutí.
1. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle pokynů objednatele s tím, že na případné nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.
1. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně pořizovat fotodokumentaci předmětu restaurování a tuto fotodokumentaci následně předat objednateli spolu s restaurátorskou zprávou.
1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu restaurování, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
1. Zhotovitel odpovídá za předmět restaurování ode dne jeho převzetí do dne jeho vrácení, tedy za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu restaurování, ať už vzniklo jakýmkoliv způsobem včetně škody způsobených při přepravě.
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo znehodnocení či ztráty předmětu restaurování způsobené zhotovitelem, které nebude možno nahradit uvedením do původního stavu na náklady zhotovitele, stanoví výši škody objednatel, případně znalecký posudek.
1. Předmět restaurování smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během provádění díla.
1. [bookmark: _Hlk175133273]Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu, kdy bude předmět restaurování v jeho dispozici, jeho bezpečné uložení a dodržení klimatických podmínek vhodných pro jeho skladování. 
1. [bookmark: _Hlk178773166]Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na převzatém předmětu za účelem provedení objednané činnosti či služby s limitem plnění 2 000 000 Kč a spoluúčastí max. 50 000 Kč.
1. Doklad o pojištění zhotovitel předloží kdykoliv na vyžádání objednatele. 
1. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.
1. V případě škodní události si zúčastněné strany poskytnou maximální možnou součinnost a pomoc a přijmou nezbytná opatření vedoucí k omezení škody a její uspokojivé likvidaci.
1. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění prací na státním zámku Veltrusy charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na úseku památkové péče, předpisy na úseku BOZP a požární ochrany.
1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací při pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den"). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo provádění díla.
1. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Finální znění zápisu zašle objednatel zhotoviteli elektronicky via e-mail či datovou schránkou.
1. Zhotovitel se zavazuje vyhovět žádosti objednatele a kdykoliv předmět restaurování zpřístupnit ke kontrole jeho stavu a postupu prací prováděných dle této smlouvy či k provedení inventarizace.
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

V. Záruka za jakost a záruční podmínky
1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce dle této smlouvy budou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s účelem této smlouvy a že dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
1. Zhotovitel se dostatečně seznámil s prostředím, do kterého bude předmět restaurování po dokončení restaurování umístěn a při doporučení ohledně péče zohlední skutečný stav zdejších klimatických podmínek.
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou použitím nepravdivých nebo zkreslených informací a dalších vadných podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla (tj. od data podpisu protokolu o vrácení předmětu restaurování z restaurování). Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
1. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad objednatelem, nedohodnou-li se strany vzhledem k charakteru vad na lhůtě delší. 

VI. Ukončení smlouvy
1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
0. písemnou dohodou smluvních stran,
0. písemnou výpovědí,
0. odstoupením od smlouvy.
1. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí vždy jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů.
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dle Občanského zákoníku a dále zejména z následujících důvodů:
2. zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě,
2. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
2. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
2. nedodržování technologických postupů zhotovitelem, které vyplývají z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, nebo této smlouvy včetně jejích příloh či pokynů objednatele.
1. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem následujícím po dni doručení druhé smluvní straně.
VII. Smluvní pokuty
1. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
1. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad dle této smlouvy se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti.
1. V případě prodlení zhotovitele s řádným splněním celého díla dle čl. III odst. 5 smlouvy, nebo s řádným plnění dílčích částí díla dle harmonogramu v čl. III odst. 6 smlouvy je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
1. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
1. V případě porušení některé z povinnosti v čl. II. odst. 10 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši částky DPH připočtené k ceně díla.  
1. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy.
1. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury je oprávněn zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
1. Pokud při řešení předmětu dle smlouvy budou zásadně využity vynálezy, zlepšovací návrhy, případně užitné vzory, zůstávají práva a nároky jejich autorů na odměnu zachovány.
1. Tato smlouva je sepsána elektronicky s elektronickými podpisy smluvních stran.
1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
1. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě strany určitá a srozumitelná.
1. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



1. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
1) Specifikace předmětu plnění 
2) Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)
3) Seznam schválených poddodavatelů



V Ústí nad Labem, dne:				            V                                , dne:                                    

Objednatel: 						Zhotovitel:
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……………………………...................				  ……………………………............................
PhDr. Petr Hrubý				      	              MgA. Jakub Stretti ak. mal.
ředitel NPÚ, ÚPS v Ústí nad Labem
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