# OBJEDNÁVKA

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Ústavní Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 – Bohnice IČO: 60433337, IZO: 600039773 Zastoupená: Mgr. Renata Sedláčková, ředitelka školy Tel.: 233 550 282 E-mail: reditelka@zs-ustavni.cz

Zhotovitel (dodavatel): BALKAP, s.r.o. Jílovská 426/27, Praha 4 IČO: 285 42 592, DIČ: CZ28542592 Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149116 Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: 21 18 01 63 49 / 0800 Kontaktní osoby: Luděk Ballon (tel. 777 708 034), Josef Jelínek (tel. 777 708 035)

## 1) Identifikace objednávky

- Objednávka č.: 945/2025

- Datum vystavení: 17.12.2025

- Interní č. (pp): ZO.2025.11.20

- Návaznost na rámcový rozpočet: „Číslo rámcového rozpočtu -2025-12-011“ (zpracováno 11. 12. 2025; obhlídka 27. 11. 2025)

## 2) Místo plnění

ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 – Bohnice.

## 3) Předmět plnění (dílo)

Objednáváme u Vás provedení malířských prací dle rámcového rozpočtu a technické zprávy, a to zejména:

### A) Malba na bílo – třídy č. 211 a 307

- rozsah cca 325 m²

- zakrývání podlah a příslušenství

- lokální mechanické proškrábnutí původních (nekompaktních) ploch malby

- probarvená penetrace

- lokální tmelení

- malba malířskou směsí Primalex na bílo

### B) Omyvatelný nátěr – sokl (třída 211)

- rozsah cca 5 m² (prostor okolo zárubně a umyvadla)

- lokální proškrábnutí původních ploch malby

- probarvená penetrace

- lokální tmelení

- omyvatelný nátěr

### C) Ostatní související práce

- manipulace a přesuny na pracovišti

- doprava a přesuny

- režie

## 4) Cena a DPH

Cena dle předloženého rozpočtu (cena práce vč. materiálu):

- Cena bez DPH: 82 052,00 Kč

- DPH 21 %: 17 230,92 Kč

- Cena celkem vč. DPH (21 %): 99 282,92 Kč

## 5) Termín plnění

- Zahájení: 22.12.2025

- Dokončení: 31.12.2025

## 6) Předání a převzetí

Dílo bude předáno a převzato na místě plnění na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

## 7) Fakturace a platební podmínky

- Fakturace po řádném předání a převzetí díla.

- Splatnost faktury: 14 dnů od doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat číslo objednávky a interní č. ZO.2025.11.20.

## 8) Ostatní ujednání

- Dodavatel provede práce odborně a s náležitou péčí, v souladu s obvyklými technologickými postupy.

- Veškeré materiály a práce jsou zahrnuty v ceně dle čl. 4.

V Praze dne: 17.12.2025

Za objednatele:

............................................... Mgr. Renata Sedláčková ředitelka školy

Za zhotovitele (potvrzení objednávky):

............................................... BALKAP, s.r.o.