Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 - Krč

jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, oprávněn za objednatele jednat a podepisovat: [OU   OU]

Zhotovitel:

Název : Regulum spol. s.r.o.

Adresa : Novodvorská 1062/12, Lhotka, Praha 4

Zastoupená: Jaroslav Farář

Společnost zapsaná: C25909, vedena u Městského soudu v Praze

IČ: 60471107

DIČ:CZ60471107

Bankovní spojení: XXX

Technický dozor zhotovitele: [OU   OU]

Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení pod názvem: „Oprava prostor oddělení dětské psychiatrie pavilon U“.

Čl. 2

Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je oprava prostor oddělení dětské psychiatrie pavilon U v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč.  Zhotovitel prohlašuje, že je k plnění podle této smlouvy odborně způsobilý a bude provádět práce v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Čl. 3

Doba plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci prací 15.12.2025.

- Termín prací bude probíhat od 15.12. do 30.12.2025.

- Ukončení a předání díla proběhne do 30.12.2025.

Čl. 4

Místo plnění

- Pavilon U Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4.

Čl. 5

Cena plnění a fakturace

- Cena prováděného díla vychází z ceny uvedené zhotovitelem v nabídce z poptávkového řízení. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy

Cena díla bez DPH      1 500 795,- Kč

Výše DPH       315 166,95,- Kč

Včetně DPH       1 815961,97,- Kč

- K této ceně je režim a sazba DPH stanovena v souladu se zákonem č.235/2004 Sb.

- Cena díla je konečná a obsahuje veškeré nákladové položky na řádné zhotovení díla, náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

- V textu faktury bude zmíněno, že faktura je hrazena z neinvestičního příspěvku na provoz od Ministerstva zdravotnictví na zajištění materiálně-technického zázemí na Oddělení dětské psychiatrie s číslem zakázky DZ 2506.

- Fakturace díla bude zhotovitelem účtována fakturou v den předání díla bez závad se zkrácenou dobou splatnosti z důvodu čerpání příspěvku MZ, faktura bude uhrazena do konce roku 2025. K faktuře musí být přiložen objednatelem odsouhlasený a schválený předávací protokol.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit fakturu do 15 dnů po jejím obdržení k opravě. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti, a to od doručení opravené faktury objednateli.

Čl. 6

Provádění díla

- Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla provádět požární dohled na pracovišti.

Čl. 7

Předání díla

  - Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli bez vad a nedodělků a v místě plnění provedené v plném rozsahu dle čl. 2. O předání a převzetí prací sepíše zhotovitel předávací protokol, který podepíšou zástupci smluvních stran oprávněni jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí předmětu díla.

  - Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno.

Čl. 8

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

- Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude pojištěn proti škodám, které svou činností může způsobit objednateli nebo jiným osobám.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla 24 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vadu po jejím uplatnění v termínu do 14 dnů.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli vzniklé náklady vynaložené na odstranění vady v cenách obvyklých, které je zhotovitel objednateli povinen uhradit v do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

- Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla. U odstraněných vad běží znovu záruka podle bodu 2 tohoto odstavce.

Čl. 9

Ostatní ujednání

- Veškerá zařízení pro provedení prací dle smlouvy si zabezpečuje zhotovitel.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subdodavatelů po celou dobu provádění prací do převzetí protokolem objednatelem.

Čl. 10

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.

- V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a vícenáklady vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného zhotovitele.

Čl. 11

Smluvní sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle Čl. 8 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.

- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % Kč dlužné částky za každý den prodlení s tím, že se prvních 60 dnů po splatnosti nepenalizuje.

- Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavují smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede objednatel a zhotoviteli odešle informaci o zveřejnění této smlouvy.

- V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u příslušných soudů.

- Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků

- Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními dle této smlouvy v plném rozsahu.

- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

- Případná neplatnost některého ustanovení dle této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení dle této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 Položkový ceník

[OU   OU] = osobní údaj

V Praze dne: 18.12.2025                                                             	V Praze dne:2.12.2025

Objednatel:			                              			Zhotovitel:

__________________________________                     __________________________________

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ředitel Fakultní Thomayerova nemocnice