SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu

Operační program: NPO 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin – veřejný

Číslo projektu: CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Dodatek č. 2

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Objednatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor

Zástupce ve věcech technických	XXX

a

Zhotovitel

Stavební MST s. r. o.

sídlo: Teplická 2070/129, PSČ 405 02, Děčín IV

zastoupený: Bc. Michal Suchý

zástupce ve věcech technických: XXX

bank. spojení: XXX

č. ú.: XXX

IČO: 068 33 896

DIČ: CZ06833896

vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C40994

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo - zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu“ Operační program: NPO 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin – veřejný Číslo projektu: CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055, (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Čl. II Doba plnění, odst. 1, se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

Čl. II. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) do 213 kalendářních dnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1 se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

Čl. IV. Cena Díla

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za řádné a včasné zhotovení Díla v souladu s nabídkou Zhotovitele činí:

14 461 007,34 Kč bez DPH

DPH bude vyčíslena a uhrazena v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 2 zajistí Objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 2 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 2, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 9-20 vč. oceněného výkazu výměr

V Ústí nad Labem dne ..............................

........................................................				....................................................

objednatel							zhotovitel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	 Stavební MST s.r.o.

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.  rektor 		Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti