Dílčí smlouva č. 24

k Rámcové dohodě na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+

„Elektronizovaná důchodová agenda (EDA)“

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

IČO: 		00551023

bank. spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu: 	neveřejný údaj

zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

jednající: 	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: 	Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 		27074358

DIČ: 		CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: 	neveřejný údaj

č. účtu: 	neveřejný údaj

zastoupená:	Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 19, a to na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ ze dne 2. 1. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

- ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Podpora a rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk 2022+“, ev. č. Z2022-033791, byla dne 2. 1. 2023 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda pro účely zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ a podpory a rozvoje ESB Backend 
a DIS.

Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je 
i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.

Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

- Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

- 22 435 104,- Kč bez DPH,

- tj. 27 146 475,84 Kč vč. DPH.

Faktura bude vystavena v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.

Na faktuře musí být uvedena následující informace:

- „Služba/y byla/y poskytnuta/y v rámci projektu „Elektronizovaná důchodová agenda (EDA) - BizTalk DS24“ registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_090/0010556 z „Národního plánu obnovy“.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele:	Ing. Milan Lonský

- tel.:			neveřejný údaj

- e-mail:		neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:	Mgr. Jiří Winkler

- tel.:			neveřejný údaj

- email:		neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele:	Bc. Radim Vřeský

- tel.: 		  	neveřejný údaj

- e-mail:		neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:	Mgr. Jiří Winkler

- tel.:    		neveřejný údaj

- email:		neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele: 	Bc. Radim Vřeský

- tel.: 			neveřejný údaj

- e-mail: 		neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:  	Ing. Pavel Bělohradský

- tel.:    		neveřejný údaj

- email:		neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

- Za Objednatele: 	Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.

- tel.: 			neveřejný údaj

- e-mail: 		neveřejný údaj

- Za Poskytovatele:	Daniel Horáček

- tel.:    		neveřejný údaj

- email:		neveřejný údaj

ZÁRUKA

Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován z programu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je v důsledku této skutečnosti povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity. Poskytovatel se proto zavazuje, bude-li to po něm ze strany Objednatele požadováno, poskytnout Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost Poskytovatele dle předchozí věty bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy (např. účetních dokladů, jednotlivých dokumentací, analýz a protokolů, logem či jinou informací (např. název projektu, číslo projektu, zdroj podpory apod.). Konkrétní výčet výstupů, kterých se bude povinnost publicity týkat, jakož i výčet a podobu požadovaných informací, kterými mají být tyto výstupy opatřeny, oznámí Objednatel Poskytovateli s dostatečným předstihem v průběhu plnění této Smlouvy.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Za Objednatele: | Za Poskytovatele: |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Milan Lonský ředitel odboru správy aplikací ICT | ......................................................................... Asseco Central Europe, a.s. Mgr. Jiří Winkler prokurista |

Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb

# Specifikace Služeb

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj těchto aplikačních programových vybavení:

- APV pro příjem e-podání (subsystém DIS)

- APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS)

- ESB Backend - Technologie datové sběrnice ESB Backend pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Etapa 1

Integrace IDA Moje konto - Zápis klientem doložených dob u služeb Informativní důchodové aplikace (IDA) a Žádosti o důchod online (ZDOL) do zdrojových systémů (INP)

Integrace předávání elektronických žádostí o započtení pojistných dob. Žádosti přijaté z ePortálu budou předávány do ZDD, přičemž bude zajištěno, že všechny přílohy budou s využitím DFC modulu ICZ zkonvertovány do PDF a sloučeny do jediného PDF dokumentu (cílový systém může pracovat pouze s jednou přílohou). Výsledek zpracování žádosti bude vyzvednut přes rozhraní epDZ a předán na ePortál

Valorizační oznámení - Zveřejnění valorizačních oznámení z ATV na ePortál všem dotčeným klientům (i pro opatrovníky (PO i FO) a další zákonné zástupce

Zveřejňování valorizačních oznámení (dále jen „VO“) na ePortále se týká všech klientů, kteří pobírají důchod a ten jim byl valorizován, týká se téměř 3 mil klientů.

Zveřejňování VO se netýká pouze osob, které pracují s ePortálem. Zveřejňováním VO ČSSZ začne plnit zákonnou povinnost.

KESB Backend bude muset z ATV načíst PDF s valorizačním oznámením, přes službu ikreVlozDokument napárovat identitu pro ePortál a předat na ePortál.

Vypravení nových Oznámení do DS při automatizovaném zpracování důchodové agendy

Kromě oznámení důchodci je nutné expedovat informativní dopis pro ZSS – do datové schránky ZSS, bez následného uložení do DMS. Expedice do datové schránky ZSS bude zajištěna funkcionalitou pro hromadnou expedici dopisů v APV ESS. V rámci rozvoje bude komunikační rozhraní doplněno ještě o odesílání údaje s user ID osoby, která je podepsaná v DZ a která bude mít přístup k DZ v aplikaci ESS.

ZDOL, IDA, Infovýpočet – legislativní úpravy

Úprava u pozůstalostního důchodu s mezinárodním prvkem, registrovaná partnerství.

Etapa 2

Předmětem plnění bude rozvoj technologie datové sběrnice ESB Backend pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb v kontejnerizovaném prostředí informačních systémů ČSSZ.

V rámci úpravy aplikační sběrnice ESB Backend budou na základě analýzy integračních požadavků pro podporu vstupně-výstupních procesů agendy EDA na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend implementovány všechny nezbytné komponenty pro zajištění zpracování. Součástí Služeb bude zajištění technické modernizace řešení.

Podrobný popis Objednatelem požadovaných činností při integraci APV EDA na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend:

- Analýza a návrh integrovaného procesního monitoringu včetně portálu pro sledování průběhu zpracování napříč integrovanými agendami a EDA

Pro získání detailního přehledu o potřebách a požadavcích na integrovaný procesní monitoringu napříč APV integrovanými na kontejnerizovanou sběrnici KESB, je nutné vypracovat analýzu a o její výstupy opřený návrh řešení. Výstupem analýzy bude návrh řešení monitoringu vycházející z konceptu ověřeného v rámci PoC včetně výběru vhodné technologie a její architektury v rámci kubernetes clusteru KESB. Součástí analýzy bude i návrh grafického rozhraní pro uživatele, ve kterém budou moci sledovat stavy zpracování KESB doplněné o interní stavy z APV, které budou na monitoring napojeny. Počítá se s otevřeným řešením čili bude umožňovat integraci nejen APV EDA, ale dle potřeby i dalších APV v rámci IS ČSSZ. Zpracována bude i specifikace rozhraní pro příjem stavů pro integrovaná APV, která budou do procesního monitoringu reportovat interní stavy zpracování, aby bylo možné uživatelům prezentovat end-to-end monitoring podání, žádostí a dokumentů.

- Analýza a návrh integrovaného reportingu pro generování a publikaci online reportů nebo předem vytvořených rozsáhlejších reportů o stavu a průběhu zpracování napříč IS ČSSZ

Kromě vyřešení procesního monitoringu je nutné implementovat i systém pro generování a publikaci reportů, který budou přímo využívat uživatelé ČSSZ. Pro správný návrh řešení je nutné nejprve vypracovat analýzu požadavků na integrovaný reporting pro generování a publikaci reportů (online i předgenerovaných) za APV EDA i dalších agend, které budou reporting využívat. V analýze bude vybrána vhodná technologie, vyvinut mechanismus generování rozsáhlých reportů mimo běžnou pracovní dobu (z důvodu snížení zátěže na produkční systémy), posouzení možností integrace se stávajícími systémy pro zobrazení (ZUR) či případně nástroje pro zobrazení reportů v rámci KESB. Na základě analýzy vznikne návrh výsledného řešení.

- Implementace integrovaného procesního monitoringu včetně portálu pro sledování průběhu zpracování napříč integrovanými agendami

Implementace integrovaného procesního monitoringu napříč integrovanými APV v TP i PP na základě návrhu zpracovaného v rámci fáze analýzy s ohledem na potřeby APV EDA. Součástí implementace bude vlastní systém pro evidenci stavů, rozhraní pro APV, přes které budou stavy KESB předávány, a uživatelské rozhraní pro sledování průběhu zpracování.

- Implementace integrovaného reportingu pro generování a publikaci online reportů nebo předem vytvořených rozsáhlejších reportů o stavu a průběhu zpracování napříč IS ČSSZ

Implementace integrovaného reportingu pro generování a publikaci online reportů na základě návrhu zpracovaného v rámci analýzy v TP a PP. Implementace integrace se ZUR nebo nového nástroje pro zobrazení reportů ve vazbě na výstup analýzy ve vazbě na variantu doporučenou v rámci úvodní analýzy.

- Implementace komponenty messaging broker pro příjem zpráv s integrovanými aplikacemi v rámci vrstvy APP

Implementace komponenty messaging broker (RabittMQ) vybrané v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími interními systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti.

- Implementace komponenty aplikační gateway pro vstupní rozhraní ESB Backend vůči externím systémům pro vstup elektronických dat pro agendu EDA a další APV

Implementace komponenty aplikační gateway (Kong) vybrané v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s APV EDA, IKR a dalších systémů IS ČSSZ a interními systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti.

- Implementace komponenty service mesh pro komunikaci mezi službami a unifikaci komunikace na externí služby

Implementace komponenty mesh service (Dapr) vybrané v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti.

- Implementace relačních databází pro ukládání dat v držení sběrnice ESB Backend

Implementace databázového enginu relační databáze (Microsoft SQL Server) vybraného v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti.

- Implementace dokumentových databází pro ukládání dat v držení sběrnice ESB Backend

Implementace dokumentových databází (MongoDB a Redis) vybraných v rámci PoC do prostředí KESB v TP a PP. Konfigurace, integrace s dalšími systémy KESB, napojení na provozní a procesní monitoring, řešení vysoké dostupnosti

- Implementace do TP a testování

Po nasazení do TP bude probíhat integrační testování APV všech nasazených komponent v nezbytné interakci s APV EDA a ve vazbě na další integrované systémy napojené do procesu zpracování této agendy. Průběžně budou odstraňovány všechny identifikované problémy a bude-li to nezbytné, bude v TP probíhat i opakované nasazování nově vyvinutých komponent a částí kódu. Po ověření všech požadovaných integračních scénářů a odstranění všech identifikovaných problémů bude možné naplánovat nasazení do PP.

Nezbytnou podmínkou implementace řešení do TP je zajištění součinnosti ČSSZ a dalších dodavatelů v průběhu vývoje a také připravenost kontejnerizované infrastruktury a DevOps nástrojů v TP dle předaných požadavků.

- Implementace do PP

Po úspěšném dokončení testování v TP bude připravena implementace do PP a připravena veškerá relevantní dokumentace a počítačový kód pro proces akceptace.

Nezbytnou podmínkou implementace řešení do PP je zajištění součinnosti ČSSZ a dalších dodavatelů a také připravenost kontejnerizované infrastruktury v PP dle předaných požadavků.

- Zvýšená podpora po nasazení do PP

Po nasazení do PP bude zajišťována zvýšená podpora po nasazení dle Rámcové dohody.

Služby rozvoje budou poskytovány dle čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Akceptace se řídí článkem 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria Etapa 1:

- Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

- Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

- Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria Etapa 2:

Fáze 1:

Objednateli byla předána analýza integračních požadavků agendy OSVČ na kontejnerizovanou

sběrnici ESB Backend.

Fáze 2:

Objednateli byl předán Návrh řešení včetně návrhu způsobu pokrytí integračních požadavků

APV OSVČ s využitím komponent kontejnerizované sběrnice ESB Backend na základě

provedené analýzy a detailní specifikace požadavků na kontejnerizovanou infrastrukturu z

pohledu integrace s APV OSVČ na základě provedené analýzy.

Fáze 3:

Nasazení všech nově vyvinutých funkcionalit do TP.

Ověření funkcionality Workflow engine pro řízení zpracování požadavků v rámci sběrnice a

napříč IS ČSSZ na základě testovacích scénářů připravených Poskytovatelem.

Ověření funkcionality principů DevOps a CI/CD v rámci kontejnerizované infrastruktury na

základě implementačních scénářů připravených Poskytovatelem.

Ověření funkčnosti integrací APV OSVČ a dalších APV a podpůrných systémů včetně jejich

napojení do end-to-end byznys monitoringu ESB Backend na základě testovacích scénářů

připravených Poskytovatelem ve spolupráci s dodavateli integrovaných APV a systémů.

Odstranění všech chyb nalezených v průběhu integračního testování v TP.

Fáze 4:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD.

Plně funkční upravená verze kontejnerizované sběrnice je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační

balíčky na CD.

Fáze 5:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14

kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze

Subsystému ESB Backend je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele

# Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.  5 Rámcové dohody;

- stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění Etapa 1

| Role | Cena v Kč bez DPH/ČD | ČD | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 8. Specialista pro bezpečnost IS | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 9. Analytik pro integrační řešení | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 12. Manažer sevisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 13. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 14. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem |  | neveřejný údaj | neveřejný údaj |

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění činí 3 534 336,- Kč bez DPH, tj. 4 276 546,56 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění Etapa 2

| Role | Cena v Kč bez DPH/ČD | ČD | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 8. Specialista pro bezpečnost IS | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 9. Analytik pro integrační řešení | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 12. Manažer sevisní podpory | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 13. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| 14. Pracovník Service Desku | neveřejný údaj | neveřejný údaj | neveřejný údaj |
| Celkem |  | neveřejný údaj | neveřejný údaj |

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění činí 18 900 768,- Kč bez DPH, tj. 22 869 929,28 Kč vč. DPH.

# Harmonogram plnění

Harmonogram Etapa 1

| Fáze | Popis plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Předání Návrhů řešení | T + 15 týdnů |
| Fáze 2 | Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků. | T + 16 týdnů |
| Fáze 3 | Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění. | T + 18 týdnů |
|  | Fakturační milník | T + 19 týdnů |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

Harmonogram Etapa 2

| Fáze | Popis plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Analýza integračních požadavků agendy OSVČ na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend a její předání Objednateli. | T + 3 týdnů |
| Fáze 2 | Předání návrhu řešení včetně návrhu způsobu pokrytí integračních požadavků APV OSVČ s využitím komponent kontejnerizované sběrnice ESB Backend na základě provedené analýzy a detailní specifikace požadavků na kontejnerizovanou infrastrukturu z pohledu integrace s APV OSVČ na základě provedené analýzy integračních požadavků agendy OSVČ na kontejnerizovanou sběrnici ESB Backend. | T + 13 týdnů |
| Fáze 3 | Budou provedeny činnosti dle čl. 1 bodů 4 až 10 této Přílohy č. 1 Smlouvy. | T + 14 týdnů |
| Fáze 4 | Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků. | T + 16 týdnů |
| Fáze 5 | Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění. | T + 18 týdnů |
|  | Fakturační milník | T + 19 týdnů |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

# Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2.

# Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

# Soulad se standardy

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

| Číslo | Název souboru | Název dokumentu | Verze |
| --- | --- | --- | --- |
|  | std_db_20200124_v0.98.pdf | Standard databází Oracle | 0.98 |
|  | std_inet_1_12.doc | Standard připojení k Internetu | 1.12 |
|  | std_pošta_1_01.pdf | Standard poštovního systému ČSSZ | 1.01 |
|  | std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf | Standard AD DNS DHCP | 2.05 |
|  | std_AVO1_11.pdf | Standard Antivirové ochrany | 1.11 |
|  | Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf | Standard systémové konfigurace pracovní stanice | 3.10 |
|  | std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf | Standard metodiky vývoje | 1_0_21 |
|  | std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf | Standard Release managementu | 1_2_7 |
|  | std_net_2.2.zip | Standard síťové infrastruktury | 2.2 |
|  | Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8.pdf | Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8 | 1.1 |
|  | std_BizTalkDevelopment_v3.pdf | Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ | 3.00 |
|  | AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf | Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu | 9.06 |
|  | Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf | Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle | 0.5 |
|  | Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS | 4.3.3 |
|  | CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf | Standard provozu databáze Oracle | 1.13 |
|  | std_srv_0.6.pdf | Standard systémové konfigurace aplikačních serverů | 0.6 |
|  | std_PKI_v2.pdf | Standard pro PKI | 2.0 |
|  | Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc | Standard komunikace Servicedesku s externími firmami | 1.00 |
|  | Std provoz prostředí v4.pdf | Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx | 4.00 |
|  | Std SQL Serverů v0.01.pdf | Provozní standard SQL Serverů | 0.01 |
|  | Standard požadavků na formu a obsah logů v1.10.pdf | Standard požadavků na formu a obsah logů | 1.10 |
|  | Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.10.pdf | Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele | 1.10 |
|  | Standard řízení dodavatelů v1.00.pdf | Standard řízení dodavatelů | 1.00 |
| S6.1. | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data | 0.4 |
| S6.2. | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů | 0.2 |
| S6.3. | Standard Využívání KE.pdf | Standard využívání kmenových evidencí | 0.4 |
| S6.4. | Standard Využívání datového katalogu.pdf | Standard využívání datového katalogu | 0.5 |